P.P. Architects s.r.o.

Slovinská 693/29

612 00 Brno

T: xxx

xxx

Městský úřad Kroměříž

k rukám pana xxx

Velké náměstí 115

767 01 Kroměříž

Akce: Studie pro využití území v lokalitě ul. Lutopecká, Kroměříž

Věc: Cenová nabídka předprojektové přípravy

Vážený pane inženýre,

na základě Vámi zaslané poptávky ze dne 10.07.2024 se dovolujeme podat cenovou

nabídku na vypracování architektonicky-urbanisticko-objemově-prověřovací studie pro

výše uvedenou akci, a to v následujícím rozsahu dílčích fází:

•

•

koncept studie ………………...………………………….…………….….. 120.000,-Kč

čistopis studie ………………...………………………….…………….…... 120.000,-Kč

Nabídková cena celkem bez DPH:

240.000,- Kč

Navrhované termíny plnění:

•

odevzdání konceptu studie k projednání do jednoho měsíce od obdržení

objednávky, a to v počtu dvou tištěných vyhotovení a elektronicky

odevzdání čistopisu studie včetně 3D vizualizací do jednoho měsíce od písemného

odsouhlasení konceptu studie bez dalších připomínek, a to v počtu pěti tištěných

vyhotovení a elektronicky v PDF a JPG

•

Studie bude průběžně i ve výsledku konzultována s odborníkem na metodiku SBTool

s cílem budoucího získání bronzového certifikátu SBTOOLCZ pro stavbu bytového

domu resp. domů – viz požadavek příslušného dotačního programu.

Dovolujeme se upozornit, že nabídka neobsahuje stavebně technické ani

inženýrskogeologické ani hydrogeologické průzkumy, zaměření stávajícího stavu budov

a území, zjišťování fyzického stavu inženýrských sítí, zajištění různých měření a studií

(např. hluková, dopravní, rozptylová atd.), ani posouzení zdroje vytápění či zhodnocení

vlivu stavby na životní prostředí (tzv. EIA), ani průzkumy dendrologické a biologické, ani

inventarizaci zeleně. Vše výše uvedené nad rámec nabídky umím zprostředkovat v

profesionální kvalitě po předchozí vzájemné dohodě na rozsahu a ceně prací navíc. V

případě potřeby upřesnění čehokoli jsem Vám samozřejmě rád nadále k dispozici.

Děkujeme Vám předem za projevenou důvěru a těšíme se na případnou spolupráci.

S úctou,

Ing. arch. Pavel Pekár

jednatel

V Brně dne 23.srpna 2024

1