- DODATEK č. 1

- ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12. června 2024, jež nabyla účinnosti dne 13. června 2024 uzavřený dle níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:

Kulturní centrum Plzeňského kraje s.r.o.

se sídlem: Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČO:   27877647

zapsaná v OR: u Krajského soudu v Plzní, sp. zn. C 43070

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem:  Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605

DIČ: CZ45306605

zapsaný v OR: Městského soudu v Praze, sp. zn. C 8073

Číslo bankovního účtu: 21153031075306605/8150

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

PREAMBULE

- Smluvní strany prohlašují, že jim je známa skutečnost, že dne 13. června 2024 vstoupila v účinnost smlouva o dílo uzavřená mezi nimi v důsledku realizace zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „ZZVZ“), jehož vybraným dodavatelem je zhotovitel (dále v textu jen „SoD“).

- Smluvní strany prohlašují, že účelem a motivací k uzavření tohoto dodatku č. 1 k SoD (dále v textu jen „Dodatek č. 1“) je zejména uvedení předmětu plnění SoD do souladu v současnosti platnou legislativou (tj. vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění) a dále rozšíření předmětu plnění o   další výstupy které mají racionální souvislost s předmětem plnění zhotovitelem pro objednatele realizované SoD.

- Smluvní strany mají dále za nepochybné, že vzhledem ke skutečnosti, že Dodatkem č. 1 došlo k navýšení objemu dílčího plnění – Plnění č. 1 dle čl. I. SoD (zhotovení dokumentace techniky prostředí staveb), došlo v důsledku zároveň k navýšení plnění č. 2 dle čl. I. SoD (zhotovení podkladů pro Bílou knihu), neboť plnění č. 2 dle SoD je na Plnění č. 1 dle SoD zejména co do rozsahu závislé.

- Objednatel prohlašuje, že plnění Dodatku č. 1 i jeho samotné uzavření je v souladu s ust. § 222 odst. 4 písm. b) bod 1 ZZVZ a v souladu s ust. § 222 odst. 3 ZZVZ; Vzhledem ke skutečnosti, že je navýšena cena plnění veřejné zakázky i doba plnění, jelikož objednatel poptával od zhotovitele další plnění resp. jeho změnu, prohlašuje objednatel, že došlo k takovému navýšení ceny a prodloužení doby plnění, které nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.

- ZMĚNY SoD A JEJÍCH PŘÍLOH

- Smluvní strany se dohodly, že text. čl. I. (Dílo) odst. 1 písm. A: Plnění č. 1 – zhotovení techniky prostředí staveb ve smyslu bodu D.1.4 přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb (dále jen „Vyhláška o DS“) se nahrazuje textem:

- Plnění č. 1 – zhotovení techniky prostředí staveb ve smyslu bodu D.1.2 přílohy č. 1 vyhlášky č. 131/2024 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb (dále jen „Vyhláška o DS“) tak, aby část projektové dokumentace zhotovená zhotovitelem obstála nárokům na vydání stavebního resp. společného povolení stavebním úřadem dle stavebního zákona.

- Smluvní strany se dohodly, že do textu čl. I. odst. 1 písm. B se do výčtu za bod 4. sousloví soupis materiálu – odhad, doplňuje následující text (další položky výčtu):

- Gastro; -Gastro - návrh vybavení gastroprovozu pro účely stavební připravenosti,

ZTI venky – přípojka vodovodu/kanalizace;

SILNOPROUD venky – přípojka rozvodů silnoproud, přeložka veřejného osvětlení, trafostanice;

SLABOPROUD venky – přípojka slaboproud;

RTCH – výměníková stanice;

RTCH – horkovodní přípojka;

Výtahy.

- 3.  Smluvní strany se dohodly, že Cena v Kč bez DPH bodu 1. přílohy č. 2 SoD v položce cena za zhotovení techniky prostředí staveb bez DPH se mění na 9 085 000 Kč.

- 4. Smluvní strany se dohodly že Cena v Kč bez DPH bodu 2. přílohy č. 2 SoD v položce vypracování podkladů pro bílou knihu dle odst. 1 písm. B smlouvy: se mění na 8 745 000 Kč.

- 5. Smluvní strany se dohodly, že údaj Celková cena v Kč bez DPH přílohy č. 2 SoD se mění na 20 422 000 Kč (bez DPH).

- 6. Smluvní strany se dohodly, že údaj 120 dnů v čl. I. odst. 4 SoD se mění na 150 dnů

- 7. Smluvní strany se dohodly, že text věty poslední čl. I. odst. 4 SoD …zhotovitel předá dílo objednateli v papírové podobě v počtu 4 výtisků a na datovém nosiči ve formátu PDF a též v editovatelné formě DOC a XLS… se ruší a nahrazuje se textem: zhotovitel předá dílo objednateli v listinné podobě v počtu 6 výtisků a na datovém nosiči ve formátu PDF, model se předá přes cloud.

- 7. Smluvní strany se dohodly, že údaj 90 dnů v čl. I. odst. 5 SoD se mění na 150 dnů.

- USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

- Smluvní strany se dohodly, že ustanovení SoD v Dodatku č. 1 výslovně nezmíněné resp. nezměněné zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále a opatřen elektronickými podpisy (kvalifikovanými certifikáty) smluvních stran.

- Smluvní strany Smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že se zakládá na pravdivých údajích a vůle být jím vázán vychází z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Dodatek č.1 nabývá účinnosti vložením do Registru smluv a v otázce ceny podle článku 4, 5, a 6 tohoto dodatku nabývá účinnosti vložením do Registru smluv a po schválení dozorčí radou objednatele, podle toho co nastane později.

| - ___________________________________ | - ____________________________________ |
| --- | --- |
| - Ing. arch. Hynek Gloser, Ph.D., jednatel - Kulturní centrum Plzeňského kraje s.r.o. | - Ing. Petr Zeman, jednatel - AFRY CZ, s.r.o. |