DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 4.

Zhotovitel:		Damax Plus s.r.o.

Se sídlem:		Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1

IČO:			49813226

DIČ:			CZ49813226

Zastoupená:

Objednatel:		Domovy na Orlici

Se sídlem:		1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí

IČO:			42886171

DIČ:			CZ42886171

Zastoupená:

Uzavírají dle ust. §536 a násl. Obchodního zákoníku 513/1991 Sb. v platném znění tuto

Smlouvu o dílo:

- Cena a platební podmínky

Na základě vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem se z důvodů

- většího rozsahu prací provedených při odstraňování původní krytiny a přípravě podkladu před pokládkou nové krytiny

- části víceprací ovlivněných postupem souběžně realizovaných  stavebních prací v objektu

- větší spotřeby materiálu s ohledem na rozměrové dispozice objektu a způsob pokládky

upravuje cena za zhotovení díla na částku 998 780,- Kč .

Současně se obě strany vzájemně při předání díla dohodly, že do doby odstranění závad, uvedených v příloze „Předávacího protokolu“ ze dne 30.8.2024 bude ze strany zhotovitele akceptována pozastávka ve výši 5% z celkové ceny díla do data jejich konečného odstranění.

Ostatní ustanovení bodu II. „Smlouvy …“ včetně rozsahu plnění dle podepsané „Smlouvy o dílo“ ze

dne 9.10.2023 a ve znění dodatků č.1., 2. a 3 zůstávají v platnosti.

Dílo bude realizováno v objektu Domova pro seniory, Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek

za zhotovitele:		                                            za objednatele :

…………………………………..		                  ……………………………………………