**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1/ Níže označené smluvní strany:

**Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace, Vlčice 66, 336 01 Blovice**

IČ: 491 80 380

Provozovna: Vlčice 66, 336 01 Blovice

Zastoupena: ředitelem organizace

**Václavem Kovářem**, tel.: +420 371 522 068, mob.: +420 777 454 400

e-mail: reditel@domov-vlcice.cz

**dále jen objednatel**

a

**Petr Skala**

**voda – topení – plyn**

**Únětice 51**

**336 01 Blovice**

**IČ: 61139891, DIČ: CZ6405311418**

tel.: 724 224 224

Kontaktní osoba ve věcech technických: **Petr Skala**

2/ Předmět smlouvy:

 **Výměna kohoutů topení za termostatické ventily**

Výměna kohoutů topení za termostatické ventily bude spočívat ve vypuštění vody z celého

 otopného systému, bude následovat demontování stávajících kohoutů topení a následná

 výměna za ventily s termostatickou hlavicí. Zakončení těchto prací bude ukončeno

 napuštěním vody do celého otopného systému a jeho odvzdušněním, následná zkouška a

 kontrola těsnosti.

3/ Čas plnění:

 Zahájení: 25. 7. 2017

 Dokončení: 30. 8. 2017

4/ Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává v Kč celkem ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
| **cena celkem bez DPH** | 88 186,00 Kč |
| **DPH Z ceny díla** | 18 519,00 Kč |
| **Cena celkem včetně DPH** | 106 705,00 Kč |

 Sjednaná cena je doložena zhotovitelem v příloze č. 1, s názvem „Krycí list rozpočtu“.

5/ Spolupůsobení objednatele:

 Objednatel poskytne bezplatně zhotoviteli dohodnuté prostory, elektro pro potřebné nářadí

 a zdroj vody.

6/ Fakturování a placení dodávek prací:

1. Objednatel neposkytuje zálohy
2. Po skončení výměny kohoutů za termostatické ventily, bude vystavena faktura za materiál

 a provedené práce

1. **Lhůta splatnosti faktury 30 dní od doručení**

7/ Jakost díla:

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat potřebám a účelu díla, kterými jsou bezpečnost, bezporuchovost a hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě a českým technickým normám. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění.

Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dodávky (materiál, komponenty, technologické celky apod.), které budou ke zhotovení díla použity, budou dodány v odpovídající kvalitě a budou vyhovovat požadavkům na provoz.

8/ Sankční ujednání:

 V případě nedodržení termínu dokončení stavby, zhotovitel uhradí objednateli sankční postih ve

 výši 500,- Kč za každý den prodlení.

Objednatel i zhotovitel souhlasí s uzavřením této smlouvy o dílo za podmínek shora uvedených.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech.

Ve Vlčicích dne: 21. 7. 2017

Objednatel: Zhotovitel:

