DoDATEK č. 1 ke smlouvě uzavřené formou objednávky

Č. 			ze dne 19. 6. 2024

uveřejněné v registru smluv dne 8. 7. 2024

Smluvní strany:

| 1. Objednatel: sídlo: | ### statutární město Plzeň náměstí Republiky 1, Plzeň, PSČ 301 00 |
| --- | --- |
| IČ: DIČ: | 00075370 CZ00075370 |
| jednající prostřednictvím: | ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY |
|  | Magistrátu města Plzně |
| sídlo: | Palackého nám. 6, Plzeň, PSČ 301 00 |
| zastoupený: | ## Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru |

a

2. Dodavatel:	Ing. Petr Janoch

sídlo:

| IČ: zastoupený: | 42388422 Ing. Petr Janoch |
| --- | --- |

uzavírají tento

dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené formou objednávky

I.

Mezi smluvními stranami byla dne 4. 7. 2024 uzavřena formou objednávky č. 4510080941 smlouva, jejímž předmětem je zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkonu inženýrské činnosti v rozsahu změny stavby před dokončením pro investiční akci „Víceúčelové hřiště ve sportovním areálu Prokopávka“.

II.

V souvislosti s účinností nového stavebního zákona jsou příslušné úřady pověřené vydáváním vyjádření a stanovisek momentálně zahlceny žádostmi, což vede k technickým problémům   
a chybám, které výrazně zpomalují celý proces. Tím dochází k prodlužování lhůt k získání potřebných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů, a tím často k nemožnosti dodržet původní termíny stanovené při uzavření smlouvy. Vzhledem k tomu, že tato situaci vznikla aniž by ji zhotovitel zavinil, nelze mu ji přičítat k tíži.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení inženýrské činnosti díla do 29. listopadu 2024.

III.

Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.

V Plzni dne:			                           	   V Plzni dne:

………………………………… 			     …………………………………….……

statutární město Plzeň

Odbor správy infrastruktury MMP

Ing. Veronika Vítová, MBA 		                                  Ing. Petr Janoch

vedoucí odboru