Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. HS 1203

(dále jen „dodatek“)

1. OBJEDNATEL:	Městská část Praha-Satalice

se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15

zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ

IČ: 00240711,  DIČ: CZ00240711

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 10451542/0800

(dále jako „Objednatel“)

2. ZHOTOVITEL:	IPOKa, s.r.o.

Se sídlem: Blanky Waleské 558, 282 01 Cerhenice

Zastoupený: Martinem Havlíčkem

IČ: 078 37 071, DIČ : CZ07837071

Bankovní spojení: UNICREDIT BANK

Číslo účtu: 1169237008/2700

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.

- Smluvní strany prohlašují, že dne 22.4.2024 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace a zajištění inženýrských služeb“ (dále jen „smlouva“). V souladu s článkem II. odst. 5. smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je ocenění a odsouhlasení víceprací nutných ke zdárnému zhotovení díla. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o termínu plnění tedy ke změně článku III. Odst. 2 C a dále ke změně o ceně díla, tedy ke změně článku IV. odst. 1C smlouvy a změně

II.

Předmět dodatku

- Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o ceně díla, článku IV., odst. 1C. smlouvy:

- a to oceněním a odsouhlasením víceprací, konkrétně vypracování geometrického plánu, které provede Zhotovitel v rámci plnění ze smlouvy, aby mohl dokončit inženýrskou činnost a určit rozsah vynětí části pozemku dotčeného stavbou z PUPFL (pozemek plnící funkci lesa). Ocenění a odsouhlasení víceprací je provedeno na základě Žádosti o uzavření dodatku SoD ve výši 25.000,- Kč bez DPH. Žádost je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení navýšení ceny díla, článku IV, odstavec C, Smlouvy v hodnotě 25.000,- Kč bez DPH.

III.

Sjednaná doba pro provedení díla

- Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o předání provedeného díla, článku III Smlouvy, a to z důvodů vypracování geometrického plánu vynětí části pozemku dotčeného stavbou z PUPFL (pozemek plnící funkci lesa) a tím prodloužení inženýrské činnosti.

- Objednatel se zavazuje ukončit práce nejpozději do 20.12.2024.

IV.

Závěrečná ustanovení

- V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.

| Mgr. Milada Voborská Městská část Praha-Satalice |  | Martin Havlíček IPOKa, s.r.o |
| --- | --- | --- |

Příloha č. 1: Žádost o uzavření dodatku smlouvy o dílo

V Praze dne _____________2024