# smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Prague City Tourism, a.s.

se sídlem		Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 — Staré Město

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
pod sp. zn. B 23670

IČO			073 12 890

DIČ			CZ07312890

zastoupená		Mgr. Františkem Ciprem, předsedou představenstva

Mgr. Janou Adamcovou, místopředsedkyní představenstva

dále jen „Objednatel“

a

EKRO CZ s.r.o

se sídlem 	Jihozápadní IV 2363/5, 141 01 Praha 4

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. značkou C 28519

IČ		61246344

DIČ		CZ61246344

zastoupená	Otakarem Klaškou, jednatelem společnosti

dále jen „Zhotovitel“

## 1. 	předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele zajistit dopravu, montáž a demontáž fasádního lešení, vč. montáže a demontáže mobilního oplocení pro objekt Prašné brány - stavba bez čísla popisného a evidenčního (jiná stavba), která je součástí pozemku parc. č. 587 v katastrálním území Staré Město, obec Praha, zapsané na listu vlastnictví č. 122 (dále jen „Objekt“), a to dle podmínek stanovených v této smlouvě, Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za výše uvedené odměnu v souladu s touto smlouvou. Vztah vlastníka Objektu a Objednatele je řešen Smlouvou o spolupráci a pachtu nemovitých věcí č .PAC/35/04/010640/2020 zde dne 28. 12. 2020.

## 2. 	rozsah předmětu plnění

2.1 Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí zajištění instalace fasádního lešení objektu v rozsahu odpovídajícímu nabídce Zhotovitele ze dne 28. 2. 2024 (dále jen „Cenová nabídka“). Cenová nabídka je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy. Lešení bude sloužit pro zajištění stavebně restauračních prací na plášti Objektu.

2.2.	Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na Díle bezprostředně po nabití účinnosti této smlouvy, a to v následujícím rozsahu:

- Výrobní dokumentace lešení

- Doprava, montáž a demontáž fasádního lešení

- Zajištění montáže a demontáže výtahu pro převoz osob, vč. jeho dopravy a revize

- Projednání a zajištění povolení záboru s dotčenými orgány státní správy, kdy veškeré náklady spojené s pronájmem plochy od Technické správy komunikací (TSK) a jakékoliv případné další poplatky se záborem spojené bude hradit Objednatel (místní poplatek ÚMČ Praha 1/MHMP atd.). Cena Díla dále neobsahuje montáž, demontáž, osazení a pronájem přechodného dopravního značení, bude upřesněné po stanovení požadavků Policie ČR.

- Zajištění dopravy, montáže a demontáže mobilního neprůhledného oplocení

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo za následujících podmínek:

- Po celou dobu instalace lešení musí být zachován vstup do Objektu, dále nesmí být znemožněn průjezd Objektem

- Výrobní dokumentace bude konzultována prostřednictvím Objednatele s projektantem kompletní opravy Objektu a vybraným restaurátorem

- Při montáži a následné demontáži lešení budou dodržené níže uvedené podmínky, jejichž dodržování po celou dobu platnosti této smlouvy se Zhotovitel zavazuje velmi pečlivě zajišťovat a kontrolovat a v případě jejich porušení se zavazuje vzniklou škodu Objednateli nahradit:

- lešení bude kotveno výhradně do spár, jakékoliv jiné řešení bude konzultováno s objednatelem a bez jeho vědomí nebude realizováno. Objednatel se zavazuje vyjádřit se nejpozději do 2 pracovních dnů od nahlášení problému Zhotovitelem.

- při montáži i demontáží lešení nesmí úmyslně či nedbalostně dojít k mechanickému poškození fasády Objektu (kamenné kvádry, sochy, detaily, povrchy a ostatní hodnotné prvky)

- zhotovitel musí zajistit, aby nedošlo ke stékání nečistot z konstrukce lešení na již očištěnou fasádu – za splnění této povinnosti se považuje skutečnost, že Zhotovitel dodá/namontuje čisté/očištěné lešení.

- lešení nebude kotveno do propojovacího mostku mezi Objektem a sousedním Obecním domem (důvodem jsou majetkové vztahy)

- po celou dobu restaurátorských prací bude Zhotovitelem průběžně (minimálně 1x týdně) kontrolován technický stav lešení

- lešení musí splňovat podmínky ochrany a bezpečnosti osob na přilehlých komunikacích, nad vstupem do věže bude zřízena ochranná stříška (vstup do objektu zůstane zachován)

- zhotovitel zajistí po dobu montáže a demontáže lešení přítomnost odborně způsobilé osoby, který bude dohlížet na postup prováděných prací a dodržování výše stanovených podmínek

- S ohledem na historicko-kulturní hodnotu Objektu se Zhotovitel zavazuje zajistit dodržování výše uvedených podmínek pro montáž a následnou demontáž lešení u každého ze zaměstnanců / spolupracovníků Zhotovitele. Respektování těchto podmínek považuje Objednatel za zásadní a jejich nedodržení bude považováno za podstatné porušení smlouvy, na základě kterého, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a po Zhotoviteli požadovat plnou náhradu způsobené škody na Objektu.

- Zhotovitel zajistí součinnost a koordinaci s výrobcem plachty, která bude celoplošně instalována na všechny strany lešení. Samotná instalace plachty není součástí této zakázky.

2.4. Smluvní strany sjednávají předpokládané termíny Díla takto, přičemž se předpokládá zahájení prací ihned po podpisu smlouvy:

Zahájení montáže lešení bezprostředně po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záboru.

Lešení bude využíváno po dobu 3 měsíců od dokončení montáže, následně bude lešení Zhotovitelem demontováno, kdy okamžik, kdy je možné zahájit demontáž, bude Objednatelem potvrzen.

Dílo bude předáno v rozsahu stanoveném Cenovou nabídkou. Objednatel je povinen převzít řádně provedené Dílo. Objednatel není povinen převzít Dílo, které má vady, které brání jeho řádnému užití dle této smlouvy.

V případě potřeby užití předmětného lešení po dobu delší než předpokládané 3 měsíce od dokončení montáže lešení, zavazují se smluvní strany jednat o cenových podmínkách tohoto prodloužení.

2.5. Zhotovitel se zavazuje, že se bude po celou dobu platnosti této smlouvy řídit pokyny Objednatele nebo jím pověřených osob, tím není dotčena povinnost Zhotovitele upozornit Objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel za účelem provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu k provedení Díla Objednatel udělil.

2.6. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla informovat Objednatele o skutečnostech, které mohou mít vliv na provedení Díla. Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen postupovat s náležitou odbornou péčí, zajišťovat plnění smlouvy v souladu se zájmy Objednatele, které zná nebo znát má, oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistí při výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele. Zjistí-li Zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění této smlouvy, že pokyny Objednatele jsou nevhodné či pro plnění předmětu této smlouvy neúčelné, je povinen na to Objednatele upozornit.

2.7. Smluvní strany prohlašují, že mají zájem poskytnout si veškerou potřebnou součinnost tak, aby celkové Dílo bylo předáno Objednateli nejpozději v termínu sjednaném touto smlouvou – jedná se zejména ze strany Objednatele o zajištění vstupů do všech prostor Objektu.

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy s místem provádění Díla řádně seznámil a že toto místo shledal způsobilým k provádění sjednaného Díla za podmínek v této smlouvě uvedených.

2.9. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním této smlouvy chránit dobré jméno Objednatele, a to i po ukončení platnosti této smlouvy.

2.10. Zhotovitel má povinnost po celou dobu platnosti této smlouvy mít uzavřené platné pojištění odpovědnosti v souvislosti s pracemi, které budou vykonávány na základě této smlouvy, a to ve výši nejméně 10.000.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, kdykoli na vyžádání doklad o platném pojištění Objednateli předložit.

## 3. 	odměna a finanční podmínky spolupráce

3.1.	Objednatel zaplatí Zhotoviteli za řádnou realizaci celého Díla v čase sjednaném touto smlouvou, částku v celkové maximální výši 752.610,- Kč (slovy: sedm set padesát dva tisíce šest set deset korun českých) bez DPH. Konkrétní nabídkový rozpočet veškerých prací na Díle je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy. Cena Díla dále neobsahuje montáž, demontáž, osazení a pronájem přechodného dopravního značení, bude upřesněné po stanové požadavků Policie ČR.

3.2.	Nedohodnou-li se smluvní strany jinak nemá Zhotovitel kromě odměny sjednané v této smlouvě právo na žádné další plnění v souvislosti s touto smlouvou, a to zejména na náhradu jakýchkoli nákladů nebo jiných výloh spojených s vytvořením Díla, s výjimkou situace uvedené v čl. 2.4 této smlouvy, kdy bude zapotřebí předmětné lešení užít po dobu delší než předpokládané 3 měsíce.

3.3.	Smluvní strany se dohodly, že Objednatel cenu za zajištění plnění ve smyslu této smlouvy zaplatí/bude platit na bankovní účet Zhotovitele, který bude uveden na příslušném daňovém dokladu.

3.4. Realizované práce a dodávky budou Zhotovitelem účtovány následovně:

- 30 % z celkové ceny Díla bude fakturováno po montáži lešení;

- Po uplynutí 2 měsíců od montáže lešení bude fakturováno 40 % z celkové ceny Díla; a

- 30 % z celkové ceny Díla bude fakturováno po demontáži lešení.

a to vždy na podkladě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek, resp. potvrzení daných skutečností (montáž lešení, demontáž lešení). Bez potvrzeného soupisu provedených prací se doklad vystavený Zhotovitelem považuje za neoprávněný a neplatný.

3.5. Splatnost faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu, na realizované práce a dodávky odsouhlasené Objednatelem smluvní strany sjednávají na 30 dnů ode dne jejich doručení Objednateli. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel bude předmětné faktury/daňové doklady zasílat na email fakturace@prague.eu.

3.6.	Smluvní strany sjednávají, že vystavené faktury/daňové doklady budou mít minimálně tyto náležitosti:

- označení faktury a číslo,

- firmu, a sídlo Zhotovitele a Objednatele, IČO,

- předmět plnění, s odkazem na tuto smlouvu

- udání ceny díla,

- den odeslání faktury a den její splatnosti,

- částka k fakturaci

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být uhrazena platba za provedené práce.

3.7. Faktury, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu, budou Objednatelem vráceny k doplnění bez jejich proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti 30 dnů počíná běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury.

3.8. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu nebo cen provedených víceprací, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu pouze na práce a dodávky, u nichž nedošlo k rozporu.

## 4. 	ukončení smlouvy

4.1.	Poruší-li Zhotovitel některou z povinností stanovených v čl. 2 této smlouvy nebo má-li Dílo neodstranitelné vady nebo pokud Zhotovitel nezajistí odstranění odstranitelné vady Díla 
v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu za tímto účelem Objednatelem, má Objednatel právo 
od této smlouvy odstoupit a žádat Zhotovitele o náhradu tím vzniklé škody.

4.2.	Dojde-li na straně Zhotovitele během vytváření Díla k překážkám, které by mohly ztížit, ohrozit nebo zabránit plnění povinností Zhotovitele stanovených v této smlouvě, je Zhotovitel povinen o tom neprodleně uvědomit Objednatele. Objednatel může v takovém případě od této smlouvy odstoupit a žádat Zhotovitele o náhradu tím vzniklé přímé škody.

4.3.	Nesplní-li Zhotovitel své povinnosti stanovené touto smlouvou z důvodů způsobených vyšší mocí, jimž nemohl nijak zabránit (např. nemoc, živelná katastrofa apod.), má Objednatel právo od této smlouvy odstoupit, ale Zhotovitel není povinen nahradit mu tím vzniklou škodu. Zhotovitel je však povinen vznik těchto důvodů Objednateli neprodleně po jejich zjištění oznámit a prokázat, jinak odpovídá za škodu podle odst. 1. tohoto článku smlouvy.

4.4.	Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší, platný a účinný zůstává pouze závazek Zhotovitele nahradit Objednateli vzniklou škodu.

4.5.	Pro vyloučení případných pochybností se sjednává, že shora uvedenými ustanoveními nejsou vyloučena ani omezena žádná práva Objednatele z případného vadného plnění, jak jsou tato práva stanovena relevantními právními předpisy.

4.6.	Tato smlouva může být ukončena kdykoliv na základě písemné dohody smluvních stran.

4.7	Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě prodlení Dodavatele s úhradou jakékoliv faktury, a to po dobu delší než 30 dnů.

## 5. 	mlčenlivost

5.1.	Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích. Povinnost zachovat mlčenlivost trvá i po ukončení plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje použít poskytnuté důvěrné informace pouze za účelem plnění této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn zpřístupnit důvěrné informace kterékoliv třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

5.2.	Za důvěrné ve smyslu této smlouvy se považují veškeré informace, které jsou jako takové označeny Objednatelem anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit Objednateli újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací, jakož i údaje 
a dokumenty, které Objednatel Zhotoviteli poskytne v písemné, ústní, elektronické 
nebo jakékoli jiné podobě v rámci plnění této smlouvy (dále jen „důvěrné informace“). Za důvěrné 
se nepovažují takové informace Objednatele, které jsou veřejně přístupné nebo k jejichž zveřejnění je Objednatel povinen.

5.3.	V případě škody způsobené Objednateli v souvislosti s porušením kterékoliv povinnosti vyplývající 
z tohoto článku Smlouvy Zhotovitelem, má Objednatel nárok na náhradu škody.

## 6. 	smluvní pokuty

6.1.	Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení Objednatele s úhradou faktury v termínu splatnosti právo Objednatele na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny Díla za každý den prodlení s předmětnou úhradou.

6.2. Smluvní strany sjednávají pro případ řádného a včasného nesplnění a nepředání Díla právo Objednatele na smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla za každý den prodlení.

6.3. Smluvní strany sjednávají právo Objednatele na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení podmínek pro výstavbu a demontáž předmětného lešení, které jsou uvedeny a zdůrazněny v čl. 2.3 (zejména první čtyři odrážky shora).

6.4. Výše uvedená ujednání upravující právo na smluvní pokutu se nedotýkají zákonných práv na náhradu škody, kterou je každá ze smluvních stran oprávněna kromě úhrady sjednané smluvní pokuty požadovat.

## 7. 	společná a závěrečná ustanovení

7.1.	Smluvní strany jsou si vědomy, že práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí pro případ jejich zániku nebo smrti na jejich právní nástupce.

7.2.	Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že se na vztahy založené touto smlouvou, není-li věc výslovně v této smlouvě upravena, použijí zejména ustanovení upravující smlouvu o dílo.

7.3.	Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každé smluvní straně náleží jedno vyhotovení. Tuto smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

7.4.	Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se zveřejněním této smlouvy v registru smluv souhlasí a prohlašují, že žádné z ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství. Zajistit zveřejnění smlouvy v registru smluv se zavazuje v zákonné lhůtě Objednatel.

7.5.	Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s touto smlouvou nebo v souvislosti s ní budou řešit nejprve smírným jednáním, jinak je sjednána pravomoc soudů České republiky.

7.6. Smluvní strany sjednávají níže kontaktní osoby v záležitostech této smlouvy a to

za Objednatele xxx, tel.: +420 xxx, email: xxx

za Zhotovitele xxx, tel. +420 xxx, email: xxx

7.7.	Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Cenová nabídka

7.8. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv 
v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany s obsahem smlouvy souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

za Objednatele

V Praze dne 23.9.2024

Mgr. František Cipro					Mgr. Jana Adamcová				
předseda představenstva				místopředsedkyně představenstva
Prague City Tourism a.s.				Prague City Tourism a.s.

za Zhotovitele

V Praze dne 23.9.2024

Otakar Klaška

jednatel

EKRO CZ s.r.o.