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Ing. Zbyněk Wolf
Hradská 79
3
44 01 Domažlice
Tel.: ******
Mobil: ******
*****
Domažlice 22. 5. 2024
CENOVÁ NABÍDKA NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA AKCI:
ČERCHOV
STAVEBNÍ ÚPRAVY BÝVALÉ UBIKACE NA HORSKOU CHATU
VYBAVENÍ INTERIÉRU
Zadavatel:
Zhotovitel:
město Domažlice
Náměstí Míru 1
3
44 20 Domažlice
AW projektová kancelář
Ing. Zbyněk Wolf
Hradská 79
3
44 01 Domažlice
IČO: 733 74 792
Tel.: *****
Mobil: *****
Cena projektové dokumentace byla stanovena podle Výkonového a honorářového řádu České
komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Jedná se o zpracování dokumentace pro výběr dodavatele vybavení interiéru.
Vypracování konceptu řešení interiéru, rozmístění nábytku, svítidel a grafické vyjádření
materiálů, vypracování výtvarně-technického návrhu tvaru atypických prvků zařízení a úprav
ploch ve vymezeném prostoru, zajištění podkladů od výrobců typových prvků a jejich zanesení
do projektu, barevné řešení, materiálové řešení atypických prvků, zpracování souhrnné
specifikace prvků podle druhu a typu.
Na dodávku je poskytnuta sleva ve výši 30% z důvodu znalosti projektu a připravenosti
potřebných podkladů pro vypracování zařízení.
Zahájení prací:
do 1 měsíce od objednání
Zpracování dokumentace:
do 3 měsíců od zahájení prací
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Výpočet honoráře
Pásmo obtížnosti (I - V)
Řešená polahová plocha (m2)
Celkový honorář
II
325
178 750 Kč
53 625 Kč
Poskytnutá sleva
30%
Celková cena po slevě
125 125 Kč
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Celková cena
125 125 Kč
21%
DPH
Celková cena včetně DPH
151 401 Kč
…
……………………..
razítko a podpis
2

image1.jpeg
PPPPPPP




