Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele:  0569/2024

č. zhotovitele: S25-014-0036

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 		Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA,

ve věcech technických:

technický dozor objednatele (TDO):

Zhotovitel:		SWIETELESKY stavební s.r.o.

zastoupen:		Ing. Jiřím Kozlem a Ing. Radimem Čápem, Ph.D., jednateli společnosti

sídlo:		Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ:			480 35 599

DIČ: 		xxx

bankovní spojení:	xxx

e-mail:		xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v, oddíl C, vložka č. 8032

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

ve věcech realizace a předání díla:

stavbyvedoucí:	   	ČKAIT: xxx

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 0569/2024, č. zhotovitele S25-014-0036 uzavřené dne 29.5.2024 (dále jen smlouva) na provedení díla “Rekonstrukce místních komunikací J. Hradec – obnova obrusné vrstvy vozovky ul. Jarošovská”.

Článek III. - Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 4 884 746,31 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o částku 105 952,38 Kč bez DPH z důvodů změn stavby specifikovaných ve změnovém listu č. 1:

| ZL č. | Popis změny | méněpráce bez DPH | vícepráce bez DPH | rozdíl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpočet neprovedené opravy indukčních smyček a odpočet neprovedeného geodetického zaměření skutečného provedení stavby | - 105 952,38 | 0 | - 105 952,38 |
|  | Celkem | - 105 952,38 | 0 | - 105 952,38 |

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH ……………………….  4 778 793,93 Kč

DPH 21% ………………………………… 1 003 546,73 Kč

Cena díla celkem vč. DPH ……………...  5 782 340,66 Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek smlouvy, ani žádná z jeho příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Přílohou tohoto dodatku jsou tyto doklady :

  - Změnový list č. 1

- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven a uzavřen v elektronické podobě.

- Znění a uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 730/27R/2024 ze dne 18.9.2024.

Smlouvu přezkoumal: Miroslav Zettl

V Jindřichově Hradci dne 23. 9. 2024			V Jindřichově Hradci dne 23. 9. 20247

El. podpis                                                                                       El.podpis

...........................................................		           ................................................................

za zhotovitele:					           za objednatele:

Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti J. Hradec                           Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města

Lenka Frühaufová, ved. odd. přípravy a kalkulací

|  | Změnový list č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rekonstrukce místních komunikací J. Hradec - obnova obrusné vrstvy vozovky ul. Jarošovská |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  | 1 |  |
| SWIETELSKY stavební s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pražská tř. 495/58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 370 04 České Budějovice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  | 28.08.2024 |  |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135/II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37722 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Rekonstrukce místních komunikací J. Hradec - obnova obrusné vrstvy vozovky ul. Jarošovská |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | 1. etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změny stavby : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpočet neprovedené opravy indukčních smyček a odpočet neprovedeného geodetického zaměření skutečného provedení stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpočet neprovedené opravy indukčních smyček a odpočet neprovedeného geodetického zaměření skutečného provedení stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odčítaná položka (méněpráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |  |
| 1. etapa |  | 220960161 | 24 | Uložení indukční smyčky - pro řízení dopravy se světelnou signalizací | kus |  |  |  |  |
| 1. etapa |  | 12203000 | 25 | Geodetické práce - zeměření skutečného provedení stavby | kpl |  |  |  |  |
| 2. etapa |  | 220960161 | 27 | Uložení indukční smyčky - pro řízení dopravy se světelnou signalizací | kus |  |  |  |  |
| 2. etapa |  | 12203000 | 28 | Geodetické práce - zeměření skutečného provedení stavby | kpl |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -105 952,38 |  |
| Přičítaná položka (vícepráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu |  | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  | -105 952,38 Kč |  |
| Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : |  | Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  | 28.08.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Lukáš Beránek, SWIETELSKY stavební s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření objednatele: |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  | 28.08.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Pavel Hryzák (TDS), Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |