Smlouva o dílo č. 1  /2017

Pokud nejsou podmínky této smlouvy specifikovány, platí zásady

Obchodního zákoníku a Občanského zákoníku.

# Smluvní strany

1. Objednatel

název				: 	Domov důchodců Borohrádek

sídlo				: 	Rudé armády 1

zastoupený		            :	Mgr. Vašíček Jindřich

:	ředitel

bankovní spojení		:	GE Money bank

číslo účtu			:	850226-524/0600

ičo				:	42886180

:

(dále jen objednatel)

Zapsaný v Obchodním rejstříku spisová zn. PR679 vedená u Krajského soudu v Hr. Králové,

2. Zhotovitel

název				:	Architektonický klub, s.r.o.

sídlo				:	Ondříčkova 322/21, Praha 3

zastoupená			:	Ladislavem Kubíčkem

:	jednatelem

bankovní spojení		:	KB

číslo účtu			:	43-3322170217/100

ičo				:	27258211

dič				:	 CZ27258211

(dále jen zhotovitel)

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č.108195.

Předmět plnění

Předmětem plnění této smlouvy je dodávka a montáž svítidel v  rozsahu dle nabídky z 1.6.2017, která obsahuje 2 specifikace prostorů a ty budou přílohou této smlouvy na akci: Oprava osvětlení Domova důchodců Borohrádek

Časy plnění a záruční doba

Kompletní dodávka svítidel do 4 týdnů od podpisu této smlouvy po dohodě /jinak možnost kompletovat po částech/

Dokončení montáže	–  operativně po dohodě nejdéle týden po dodání posledních světel

Za dokončení bude považováno dílo převzaté zástupci objednatele a sepsáním předávacího protokolu.

Záruční doba na provedené práce činí 24 měsíců od data předání díla - protokoly. Záruční doba na použitý materiál je dána výrobci.

Cena za dodávku a montáž LED svítidel a zdrojů

Smluvní cena díla bez DPH15% činí 77.268,-. Kč (slovy sedmesáttisícdvěstěšedesátosm  korun). DPH15% činí 11.590,- (slovy jedenácttisícpětsetdevadesát korun)

Celková cena 88.858,- (slovy osmdesátosmtisícosmsetpadesátosm korun ) s DPH15%  je splatná po ukončení a protokolárním předání díla vystavením daňového dokladu zhotovitelem.

V případě nesplnění termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

V případě neproplacení faktury objednatelem je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den z nezaplacené částky.

Ostatní specifikované podmínky smlouvy

Osobami určenými za koordinaci stavby byli určeni za zhotovitele pan Ladislav Kubíček (tel.605283700) a za objednatele pan Mgr. Vašíček (tel.724 960 615).

Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou jako dodatek k této smlouvě

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Praze dne 21.7.2017

Architektonický klub s.r.o- Kubíček Ladislav

____________________________			___________________________

za zhotovitele			             		za objednatele