číslo dodatku č. 1 objednatele:           /OSRM/D1/16

číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

- Dodatek č. 1

- ke smlouvě o dílo

- na provedení stavby číslo 15025 - „Snižování spotřeby energie MŠ Přímá, Havířov- Podlesí”

(číslo smlouvy objednatele: 593/OSRM/2016 )

Část A

Smluvní strany

- 1. Objednatel:  		statutární město Havířov

Svornosti  86/2, 736 01 Havířov-Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:	Ing. Karel Šlachta, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj

- ve věcech technických:	JUDr. René Vašek, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku

Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic odboru správy a rozvoje majetku

tel.: xxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

- ve věcech stavby:               	Ing. Petra Vínovská, referentka oddělení investic odboru správy a rozvoje majetku

Mgr. Marek  Vlachopulos, referent oddělení investic odboru správy a rozvoje majetku

ID  datové schránky:            	7zhb6tn

Bankovní spojení:               	Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze

Číslo účtu:			27-1721604319/0800

Identifikační číslo:       	00297488

DIČ:				CZ00297488

2. Zhotovitel:                        BDSTAV MORAVA s.r.o.

se sídlem:                             	739 36  Bruzovice 88

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25583

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:	Ing. Markéta Formánková, jednatelka společnosti

- ve věcech technických:       David Barteček, manažer projektu

- ve věcech stavby :     	Ing. Ivo Kroutil, stavbyvedoucí

Bc. Milan Baláž, zástupce stavbyvedoucícho

ID datové schránky:		jj493u

Bankovní spojení:		Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu:			1025024134/5500

Identifikační číslo:		26807947

DIČ:				CZ26807947

dále také obecně jako „smluvní strany“.

Část B

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 13.7.2016 smlouvu o dílo (číslo objednatele 593/OSRM/2016, provedení stavby číslo 15025 - „Snižování spotřeby energie MŠ Přímá, Havířov - Podlesí“ (dále jen „původní smlouva“).

Část C

Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1:

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z  Přílohy č. 1  původní smlouvy stavební práce -  hliníková zakládací lišty, stálá pamětní deska, velkoplošný panel (billboardu),

zateplení vstupů do objektu (jedná se o předsazené konstrukce), dodávky a montáže nové zemnící soustavy (zemnícího pásku)  v rozsahu dle změnového listu, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 2

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce - vyrovnáním parapetního zdiva v celém objektu mateřské školky rozsahu dle změnového listu, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 3

Mění se ustanovení Článek VII – „Cena díla“ odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

## 1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. ZPŘ/36/OSRM/16 - „Snižování spotřeby energie MŠ Přímá, Havířov - Podlesí“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 24.8.2016, usn.č. 2264/48RM/2016 o méněpracích a zadání dodatečných stavebních prací a činí:

|  | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Původní cena dle SoD č. 593/OSRM/2016 | 2.724.050,47 Kč | 572.050,60 Kč | 3.296.101,07 Kč |
| Méněpráce dle Dodatku č. 1 | - 34.000,01 Kč | - 7.140,- Kč | - 41.140,01Kč |
| Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1 | 16.920,00 Kč | 3.553,20Kč | 20.473,20 Kč |
| Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1 | 2.706.970,46 Kč | 568.463,80 Kč | 3.275.434,26 Kč |

Část D

Závěrečné ujednání

- Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 24.8.2016, č. usnesení 2265/48RM/2016.

- Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Původní smlouva byla zveřejněna dne 13.7.2016  v registru smluv. Tento Dodatek č. 1  bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,  o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel, jako osoba uvedená v  § 2 odst. 1 zákona o registru smluv, zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 a původní smlouvy nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu tohoto Dodatku č. 1 smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí.

- Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí.

Příloha Dodatku č. 1: Změnový list na dodatečné stavební práce a méněpráce.

| Havířov 9.9.2016 Za objednatele: | Bruzovice 11.9.2016 Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| ………………………………………. | …………………………………. |

Ing. Karel Šlachta,                                                      Ing. Markéta Formánková

náměstek primátora		                                     jednatelka společnosti

pro hospodářský rozvoj