Dodatek č. 5 smlouvy o dílo

na realizaci akce „Suchá nádrž Lichnov V“ č.st. 5746, uzavřené dne 28.5.2015 mezi smluvními stranami

  - Objednatel:

název	Povodí Odry, státní podnik

sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

IČO  /  DIČ: 	70890021  /  CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

  - Zhotovitel:

název	Sdružení ZVÁNOVEC-Lesostavby, Suchá nádrž Lichnov V

sídlo 	Lesostavby Frýdek-Místek a.s., Slezská 2766, 738 32 Frýdek-Místek

vedoucí člen sdružení:	Lesostavby Frýdek-Místek a.s., Slezská 2766, 738 32 Frýdek-Místek

IČO   /   DIČ:	45193118   /   CZ45193118

Zápis v obchodním rejstříku: 	u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 471

člen sdružení:	ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice

IČO  /  DIČ:	260 26 279  /   CZ26026279

Zápis v obchodním rejstříku: 	u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 8. bod 8.1. a čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 7. Cena díla a platební podmínky - v bodě 7.1. se mění cena následovně:

Původní celková cena bez DPH	22.219.437,35 Kč

Méněpráce  bez DPH dle dodatku č.5	-  1.079.798,04 Kč

Dodatečné práce  bez DPH dle dodatku č.5	  1.392.588,40 Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 5	22.532.227,71 Kč

- Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatků č.1 - 4, tímto dodatkem č.5 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele:							za zhotovitele:

v Ostravě dne	11.7.2017					ve Frýdku-Místku dne  13.7.2017

Ing. Jiří Pagáč	Kamil Halata

generální ředitel	člen představenstva Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

na základě plné moci ze dne 3.3.2015