Protokol o změně díla                                   změnový list číslo 003/1260/2017

| Stavba: Rekonstrukce objektu G v areálu statku, ul. K Rybníčku č.p. 8, Praha-Satalice |
| --- |
| Objekt: |
| Objednatel: Městská část Praha-Satalice, K Radonicům 81, Praha 9- Satalice, 190 15 |
| Zhotovitel: XEDOS s.r.o. Kutnohorská 309/84, 10900 Praha 9 |
| Projektant: Atelier Šesták, Kroftova 6, 15000 Praha 5 |
| Změna: Změna stavební části. |
| POPIS ZMĚNY | Změnu vyvolal: objednatel |  |  |
|  | Popis změny: |  |  |
|  | Vyžádané změny - viz soupis odpočtů a přípočtů |  |  |
|  | Způsob projekčního zpracování: žádný |  |  |
| CENA | vliv změny na náklady stavby: |  |  |
|  | Snížení nákladů stavby. |  |  |
|  | ocenění změny předložil: XEDOS s.r.o. |  |  |
|  | náklady na změnu | vícepráce | méněpráce |
|  | stavební náklady | 5.504 Kč | 5.750 Kč |
|  | projekční náklady | 0 Kč | 0 Kč |
|  | úprava smluvní ceny: zvýšení |  |  |
|  | dosud platná cena dle SOD 799.903,49 Kč bez DPH |  |  |
|  | zvýšení: 5.504 Kč bez DPH |  |  |
|  | snížení: 5.750 Kč bez DPH |  |  |
|  | nová cena: 799.657,49 Kč bez DPH |  |  |
|  | odsouhlasení nákladů na změnu: | Datum | Podpis |
|  | zhotovitel: | 14.7.2017 |  |
|  | objednatel: |  |  |
|  | TDI: |  |  |
|  | GP: |  |  |
| TERMÍNY | Termín předání změny: |  |  |
|  | 14.7.2017 |  |  |
|  | Termín realizace změny: |  |  |
|  | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: ne |  |
| SOD | Změna bude smluvně zakotvena v: |  |  |
|  | SOD: 1260/2017/S |  |  |
|  | dodatku č. 2 |  |  |
| PŘÍLOHY | Přílohy protokolu: soupis prací |  |  |
| Datum | 14.7.2017 |  |  |