DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo Nové WC – Dřevěné městečko ze dne 27. 3. 2017 (WISPI: 2017/42/S)

I.

Smluvní strany

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Sídlo:	Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61

Oprávněná osoba objednatele:	Ing. Bc. Jindřich Ondruš, ředitel

IČO:	000 98 604

DIČ:	CZ 000 98 604

Bankovní spojení:	xxxxx

Číslo účtu:	xxxxx

Kontaktní osoba:	xxxxx

Telefon:	xxxxx

(dále jen „objednatel")

a

COMMODUM, spol. s r.o.

Sídlo:	Valašská Bystřice 225, 756 27

Oprávněná osoba zhotovitele:	Miroslavem Zezulkou, jednatelem

IČO: 	465 77 238

DIČ:	CZ 465 77 238

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3318

Bankovní spojení: 	xxxxx

Číslo účtu: 	xxxxx

(dále jen „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2,

kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

II.

Odůvodnění uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo

1.	Z důvodu objektivní a prokazatelné potřeby realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v projektové dokumentaci původní veřejné zakázky), jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací předmětné stavby, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 3. 2017 v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

2.	V souladu s čl. 7, odstavce 7.1 smlouvy o dílo ze dne 27. 3. 2017 se upravuje rozsah a cena díla, a to na základě vzájemně odsouhlaseného změnového listu č. 2 (více práce), které byly podkladem pro zpracování soupisu dodatečných stavebních prací a pro zpracování a předložení položkového rozpočtu dodatečných stavebních prací. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Předmětný dodatek bude současně zohledňovat i neprovedené stavební práce, tzv. méněpráce, a to v tomto rozsahu:

Původní cena díla bez DPH	1 960 776,00 Kč

nová cena díla celkem bez DPH (dodatek č. 1)	2 011 611,58 Kč

Dodatek č. 2

vícepráce celkem bez DPH	10 247, 97 Kč

méněpráce celkem bez DPH	- 10 247,97 Kč

Nová cena díla celkem bez DPH	2 011 611,58 Kč

DPH 21%	422 438,42 Kč

CENA CELKEM VČETNĚ DPH		2 434 050,00 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstává beze změny.

2.	Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č.2 před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

3.	Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.

4.	Tento dodatek se vyhotovuje v třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

5.	Přílohou tohoto dodatku:

- změnový list č. 2 včetně položkového rozpočtu víceprací a méněprací(příloha č. 1)

V Rožnově pod Radhoštěm dne ….….…………		V Valašské Bystřici, dne …………………..

…………………………………..…………			…………………………………..…………

Objednatel						Zhotovitel

Ing. Bc. Jindřich Ondruš, ředitel				Miroslav Zezullka, jednatel

Doložka zhotovitele: Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 10, §11, §13 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole, v platném znění Provedl příkazce operace: Ing. Milan Gesierich Dne : ……………….. Předklá Předkládá správce rozpočtu: Ing. Věra Cábová Dne : …….............. Náležitosti smlouvy kontroloval: RECTE.CZ, s.r.o. Dne :