[image: image1.emf][image: image3.emf][image: image2.emf]
[image: image3.emf]

Číslo smlouvy:…………………………..
___________________________________________________________________________________________

S m l o u v a   o   d í l o
___________________________________________________________________________________________

Smluvní strany:

Název (obchodní firma):



Technické služby a stavby Šestajovice, a.s
Sídlo/Místo podnikání:



Šestajovice, 9. května 141/1, Praha –východ, 250 92
IČO:







282 23 80
DIČ:







CZ282 23 302
Zastoupený/á:





Pavlem Štěpánem, předsedou představenstva
Bankovní spojení:





Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13808
(dále jen „Zhotovitel“)

a

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.,

se sídlem 
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

IČO:
 
68378050

DIČ:
 
CZ68378050

Zastoupený 
RNDr. Petr Dráber, DrSc., ředitel
(dále jen „Objednatel“)

(dále společně též „smluvní strany“)


se v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku tak jak stanoví tato 

Smlouva o dílo

(dále jen „Smlouva“)
Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo spočívající v provedení stavebních úprav v rámci veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie „ Oprava objektu pro instalaci nových líhní.“, evidenční číslo zakázky ÚMG 2017- 122 v areálu zvěřince Koleč, okres Kladno (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu díla v souladu s touto Smlouvou.

2. Rozsah Díla vymezuje projektová dokumentace vypracovaná od Ing. Arch. Martina Rösslera 05/2017 (dále jen „Projektová dokumentace“) a výkaz výměr, který je v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele. Výkaz výměr je Přílohou č. 1 této Smlouvy, jež je nedílnou součástí této Smlouvy. 

Článek II.
Dílo a provedení Díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě dle této Smlouvy a v Době plnění (jak je definována níže).

2.  Zhotovitel se zavazuje provést Dílo pod osobním vedením.

3. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení Díla podle této Smlouvy.

4. Zhotovitel je vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění Díla. Objednatel je oprávněn změnit v průběhu realizace Díla jeho rozsah. Zhotovitel též souhlasí  se změnami v rozsahu Díla, tj. omezením či rozšířením, dle konkrétních požadavků Objednatele.

5. Dílo podle této Smlouvy bude provedeno v místě sídla:  Koleč  24, 273 29, okres Kladno
6. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla a požadovat po Zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění Díla kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy.
Článek III.

Cena
1. 
Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové 
výši 514 512,18 Kč Kč bez daně z přidané hodnoty (slovy pětsetčtrnácttisícpětsetdvanáct korun českých a osmnáct haléřů) (dále jen „Cena“). K Ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

2. Cena za Dílo uvedená v předchozím odst. 1 je Cenou pevnou a nejvýše přípustnou. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané Zhotovitelem pro účely provedení Díla je zahrnuta v Ceně za Dílo a Cena nebude po dobu trvání této Smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením Díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je Zhotovitel na základě této Smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.

3. Cena díla vychází z oceněného výkazu výměr, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy. Rozpis ceny díla s jednotkovými cenami uvedený ve výkazu výměr je závazný pro fakturaci Ceny díla podle čl. IV. této Smlouvy. 
4. Nařídí-li Objednatel změnu některých prací, či nové práce, které nejsou prokazatelně zahrnuty v Ceně Díla dle čl. III. odst. 1 této Smlouvy, bude jejich cena stanovena, pokud je to možné, za použití jednotkových cen uvedených v příloze č. 1. V případě, že se bude jednat o práce nezahrnuté ve výkazu výměr uvedeného v příloze č. 1 této Smlouvy, předloží Zhotovitel Objednateli k odsouhlasení nacenění nezahrnutých prací.

5. V případě, že se smluvní strany v průběhu provádění Díla dohodnou na omezení jeho rozsahu, zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu, která bude upravena s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním Díla. 
Článek IV.

Platební podmínky

1. Cena bude uhrazena v českých korunách po řádném předání Díla Objednateli. O předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatelem bude sepsán písemný předávací protokol dle článku IX. této Smlouvy podepsaný oběma smluvními stranami.
2. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu na základě řádně a oprávněně vystavené faktury (daňového dokladu) Zhotovitelem, se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli.


a)
řádným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury Zhotovitelem, jež má veškeré náležitosti 
účetního a daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a 
zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.


b)
oprávněným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury Zhotovitelem po podpisu předávacího 
protokolu dle čl. IX. odst. 3, včetně podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

3.
Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu dle čl. IX. odst. 3 této Smlouvy.

4.
Cena bude hrazena bez poskytování záloh.
5.
Obsahovala-li by faktura (daňový doklad) nesprávné nebo nedostatečné údaje, vrátí ji Objednatel Zhotoviteli k přepracování; v tom případě se prodlužuje její splatnost o dobu, než bude Objednateli doručena faktura (daňový doklad) bezchybná.
6.
Pro případ prodlení Objednatele s placením řádně vystavené a doručené faktury (daňového dokladu) se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

Článek V.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou do 31. 8. 2017 (dále jen „Doba plnění“).

2. Lhůta pro provedení Díla stanovená v čl. V. odst. 1 této Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou trvaly okolnosti, v jejichž důsledku nelze Dílo provést ve sjednané lhůtě. Zhotovitel se vždy zavazuje provést Dílo v co nejkratší době.

3. V případě, že dojde k přerušení provádění Díla nikoliv z důvodů na straně Zhotovitele, Zhotoviteli se přeruší plynutí dodací lhůty uvedené v čl. V. odst. 1 této Smlouvy o dobu přerušení provádění Díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4. Objednatel může rozhodnout o přerušení nebo zastavení provádění všech nebo části stavebních prací a dodávek. Zhotovitel provede patřičná opatření k dočasnému přerušení nebo zastavení stavebních prací a dodávek do 5 dnů od obdržení písemného oznámení Objednatele. Doba dokončení Díla se v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou byly práce z rozhodnutí Objednatele přerušeny nebo zastaveny. V případě, že doba přerušení, příp. zastavení provádění Díla bude delší než 30 dnů, je Zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Zhotovitel má v takovém případě nárok na zaplacení Ceny Díla do té doby provedeného.
Článek VI.

Užívání prostor, nebezpečí škody, vlastnické právo
1. 
Objednatel je povinen zpřístupnit Zhotoviteli prostory ve stavu umožňujícím provedení Díla.
2. 
Zhotovitel se zavazuje udržovat prostory v době provádění předmětu Díla v souladu s touto Smlouvou, Projektovou dokumentací a právními předpisy. Zhotovitel může prostory užívat jen pro účely související s prováděním Díla. 
3. 
Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu Díla od okamžiku převzetí prostor od Objednatele do okamžiku podepsání písemného protokolu mezi oběma smluvními stranami dle článku IX. odst. 3; ledaže by ke škodě došlo i jinak.
4. 
Vlastnické právo k předmětu Díla nabývá okamžikem jeho vzniku Objednatel.
Článek VII.

Povinnosti Zhotovitele
1. Zhotovitel odpovídá při provádění Díla za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a bezpečnost provozu podle příslušných právních předpisů.
2. Zhotovitel je při provádění Díla povinen dodržovat právní předpisy o požární ochraně a stanovit potřebná protipožární opatření v prostorách provádění Díla převzatých od Objednatele.
3. Zhotovitel odpovídá za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců k činnostem, které vykonávají při provádění Díla a je povinen vybavit je všemi potřebnými osobními ochrannými pomůckami a prostředky.
4. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání Objednatele provedené v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav prováděného Díla.

5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostorách pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady vzniklé z jeho činnosti a zajistit jejich likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy. 
Článek VIII.
Povinnosti Objednatele

1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy.
2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle této Smlouvy.
Článek IX.
. Předání a převzetí Díla

1. Nejpozději do 7 dnů po dokončení provádění Díla, nejpozději však v poslední den Doby plnění dle článku V. této Smlouvy, vyzve Zhotovitel písemně nebo telefonicky Objednatele k převzetí Díla.
2. Objednatel převezme provedené Dílo do 2 dnů od oznámení Zhotovitele o dokončení provádění Díla.

3. O předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatelem sepíší smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla i případné výhrady Objednatele. 
4. V případě, že Objednatel přebírá Dílo s výhradami, bude součástí předávacího protokolu, na základě dohody se Zhotovitelem, stanovení lhůty pro odstranění takto vytčených výhrad.

5. Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny (včetně certifikátů, zkoušek, atestů, revizí a zaměření, návodů k obsluze a manuálů v českém jazyce), které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením.
Článek X.

Záruka za jakost
1. Zhotovitel poskytuje záruku, že Dílo si zachová všechny smluvené a obvyklé vlastnosti a bude způsobilé k použití pro obvyklý účel odpovídající Projektové dokumentaci a to po dobu 24 měsíců od předání a převzetí předmětu Díla na základě předávacího protokolu.  Pro výrobky a zřízení, která jsou součástí Díla, se však sjednává záruka za jakost v délce, která odpovídá záruce za jakost poskytnuté jejich výrobci nebo dodavateli, minimálně však 24 měsíců od převzetí Díla Objednatelem.
2. Zhotovitel se dále zavazuje, že vady předmětu Díla Smlouvy bude odstraňovat ve lhůtě maximálně 2 dny od nahlášení vady Objednatelem Zhotoviteli, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Lhůta k odstranění vady počíná běžet od oznámení o vzniku vady Objednatelem Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn nahlásit vadu v pracovní dny v době od 8:00 do 17:00 a to některým z následujících kontaktů:


Nebo písemně na doručovací adresu  Zhotovitele uvedenou v článku XV. Bod č.4 Smlouvy.
3. 
V případě změny kontaktních údajů je Zhotovitel povinen sdělit tuto změnu Objednavateli, a to nejdéle do 3 dnů ode dne provedení změny. Změna kontaktních údajů dle tohoto odstavce není změnou Smlouvy a není třeba uzavírat mezi smluvními stranami o této změně dodatek.

4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady po dobu delší než 30 kalendářních dnů je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady sám na náklady Zhotovitele. Takový postup při odstranění vady nemá vliv na trvání záruky dle této Smlouvy.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly po přechodu nebezpečí škody na Díle na základě předávacího protokolu dle článku IX. způsobeny Objednatelem nebo třetími osobami, zejména za vady způsobené jiným než řádným užíváním předmětu Díla, ani za vady Díla, které před přechodem nebezpečí škody na díle způsobili účastníci výstavby, za něž Zhotovitel neodpovídá. 

Článek XI.
Smluvní pokuty
1. V případě porušení povinnosti Zhotovitele s dokončením Díla jak je specifikováno v článku V. této Smlouvy a v případě porušení povinnosti Zhotovitele s předáním bezvadného dokončeného Díla dle článku IX., je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové Ceny za Dílo za každý započatý den prodlení.

2. Při prodlení se splněním kterékoliv z povinností Zhotovitele stanovených v čl. X. této Smlouvy týkající se podmínek záruky, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové Ceny za Dílo za každé jednotlivé porušení předmětné povinnosti a den, v němž bude toto prodlení trvat.

3. Za porušení povinnosti dle čl. XIV. odst. 6 nebo dle čl. XV. odst. 1 této Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za Dílo za každý den, v němž bude Zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti.

4. Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 15 kalendářních dnů od doručení výzvy oprávněné smluvní strany k jejich uhrazení straně povinné a budou uhrazeny bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné smluvní strany uvedený v předmětné výzvě.
5. Smluvní pokutu je Objednatel oprávněn započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele.
6. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody. V případě, že bude výše smluvní pokuty snížena soudem, zůstává právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.
Článek XII.
Nároky z odpovědnosti za vady předmětu plnění

1.
Smluvní strany sjednávají, že jejich práva a povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady Díla se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (§ 2615 a násl., § 2099 a násl.).

2. 
Tam, kde zákon připouští volbu nároku, náleží volba vždy Objednateli.

Článek XIII.

Oprávněné osoby
1. Určeným zástupcem Objednatele při provádění Díla je: Ing. Mgr. Jiří Špička, MBA.
2. Určeným zástupcem Zhotovitele při provádění díla je:  Václav Hubatý
3. Určení zástupci smluvních stran zejména jednají za smluvní strany v technických věcech souvisejících s prováděním Díla, a podepisují předávací protokol dle článku IX. odst. 3 této Smlouvy. Určený zástupce Objednatele též vykonává kontrolu Objednatele při provádění Díla, včetně souvisejících opatření.

Článek XIV.
Platnost a účinnost Smlouvy, závěrečná ustanovení

1.
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami nebo v případě, že nebude podepisována mezi přítomnými, dnem doručení Smlouvy s podpisem poslední ze smluvních stran druhé straně. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).

2.
Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je subjektem, na který se vztahuje povinnost uveřejnit soukromoprávní smlouvy uvedené v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a že zveřejnění této Smlouvy zajistí Objednatel bez zbytečného odkladu po jejím uzavření.  

3.
Zhotovitel prohlašuje, že neuplatňuje žádnou výjimku ze zveřejnění této Smlouvy uvedenou v § 3 
zákona o registru smluv a je tak možné tuto Smlouvu zveřejnit se všemi údaji požadovanými zákonem o registru smluv a způsobem uvedeným v § 5 tohoto zákona.

4.
Zhotovitel bere na vědomí, že po ukončení plnění dle uzavřené Smlouvy je Objednatel povinen, ve smyslu § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, zveřejnit na svém profilu zadavatele skutečně uhrazenou cenu za toto plnění.


5.
Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu Objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.

6.
Zhotovitel je povinen po dobu 10-ti let od uzavření Smlouvy poskytovat pověřeným orgánům a institucím (tj. zejména Ministerstvu financí ČR, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy) na jejich písemnou žádost či výzvu požadované informace či požadovanou dokumentaci související s plněním dle této Smlouvy. 


Článek XV.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dnu platnosti této Smlouvy uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je odpovědnost za škody způsobené jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele třetím osobám, odpovědnost za škody způsobené na věcech nebo zařízeních v prostorách Objednatele, na nichž nese nebezpečí škody, živelními událostmi nebo odcizením ve výši min. 5 000 000 Kč za každou pojistnou událost. Zhotovitel se zavazuje toto pojištění udržovat po celou dobu provádění Díla podle této Smlouvy.
2. Jestliže závazek provést Dílo zanikne jinak než splněním z důvodů, za které neodpovídá Zhotovitel, má Zhotovitel právo na zaplacení části ceny Díla, která připadá na již provedené práce nebo jiná plnění poskytnutá při provádění Díla, pokud Zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak; a na úhradu účelně vynaložených nákladů.
3. Tato Smlouva může být měněna pouze písemnou formou, číslovanými dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran s podpisy účastníků na téže listině. Za písemnou formu tak pro účely této Smlouvy nelze považovat emailovou korespondenci.

4. Veškerá oznámení provedená na základě této Smlouvy budou učiněna písemnou formou (s výjimkami výslovně uvedenými v této Smlouvě) a doručena na níže uvedené adresy stran doporučeným dopisem nebo kurýrem s doručovacími poplatky uhrazenými předem, a budou považována za doručená v okamžiku jejich přijetí stranou, které jsou zaslány, na níže uvedenou 
adresu:


(a)

V případě Zhotovitele je adresa k doručování:





Technické služby a stavby Šestajovice, a.s

                             Šestajovice, 9. května 141/1, Praha –východ, 250 92

(b)

V případě Kupující je adresa k doručování:





Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.





Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

5. Tato Smlouva se řídí a bude vykládána podle právního řádu České republiky, zejména podle 
příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dalších dotčených obecně závazných právních předpisů.

6. Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

· Příloha č. 1 –
Vyplněný výkaz výměr, který je v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele
8. Smluvní strany sjednávají, že práva povinnosti z této Smlouvy, ani tuto Smlouvu jako celek, nelze postoupit či převést bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany na třetí osobu. Za písemnou formu se nepovažuje emailová korespondence.

9. Tato Smlouva je sepsána ve 2 stejnopisech v českém jazyce s platností originálu. Zhotovitel a Objednatel obdrží každý po jednom vyhotovení.

10. Smluvní strany této Smlouvy po jejím přečtení potvrzují, že její obsah, závazky, prohlášení, práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné, poctivé a svobodné vůli, a že Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání.

V Praze dne……………………………………






V Praze dne……………………………………


………………………………………………………





…………………………………………………………………

Technické služby a stavby Šestajovice, a.s.





Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.                 

Pavel Štěpán,předseda představenstva





RNDr. Petr Dráber, DrSc., ředitel


Zhotovitel













Objednatel

2

