# Dodatek č. 4 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Dodatek“)

I.

Smluvní strany

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad

se sídlem: Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice

zastoupená: Ivo Grünerem, předsedou Regionální rady

IČ: 750 86 999

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále též „poskytovatel“

a

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474

se sídlem: Bydlinského 2474, 390 02 Tábor

zastoupená: Mgr. Jaroslavem Petrů, ředitelem

IČ: 75050099

# DIČ: CZ75050099

příjemce je plátcem DPH

příjemce není malým/středním podnikem

dále též „příjemce“

# se dohodly na tomto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Smlouva“)

# Na projekt s názvem: Muzeum pivovarnictví Tábor (dále jen „projekt“)

Prioritní osa: 3 - Rozvoj cestovního ruchu

Oblast podpory: 3.1 - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.1.00/29.02908

uzavřené dne 1. 7. 2014

# II.

Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je změna projektu spočívající ve snížení indikátoru pracovního místa z hodnoty 1 na hodnotu 0,5 (s tím spojená změna článku I odst. 4 Smlouvy) a dále v prodloužení doby udržitelnosti daného projektu (s tím spojené sjednání závazného hamonogramu.

III.

Změna článku I odst. 4 Smlouvy

Článek I odst. 4 Smlouvy se mění následovně:

Monitorovací ukazatele projektu, které se příjemce zavazuje uchovat po dobu minimálně 5 let (v případě malého a středního podniku po dobu minimálně 3 let) ode dne ukončení projektu:

| Ukazatel | Měrná jednotka | Počáteční hodnota | Plánovaná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet nových/zrekonstr. zařízení-kult. vybaven.CR | Počet | 0 | 1 |
| Počet nově vytv. PM v rámci proj. na rozvoj CR | Počet pracovních míst | 0 | 0,5 |

# IV.

# Sjednání závazného harmonogramu

# Na základě výše uvedených skutečností sjednávají smluvní strany tento závazný harmonogram.

| Mezní datum ukončení projektu/Termín předložení závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu | 29. 9. 2015 |
| --- | --- |
| Sledované období 1. monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu | 30. 9. 2015 – 17. 12. 2016 |
| Sledované období 2. monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu | 18. 12. 2016 – 17. 4. 2018 |
| Sledované období 3. monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu | 18. 4. 2018 – 17. 4. 2019 |
| Sledované období 4. monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu | 18. 4. 2019 – 17. 4. 2020 |
| Sledované období 5. monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu | 18. 4. 2020 – 17. 4. 2021 |

Datum konce období udržitelnosti: 17. 4. 2021.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem.

2. Tento Dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro poskytovatele a jedno pro příjemce. Každý stejnopis má platnost originálu a je nedílnou součástí Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4.  Nedílnou součástí vyhotovení tohoto Dodatku je Oznámení příjemce o změně projektu.

5. Příjemce prohlašuje, že se s ustanoveními tohoto Dodatku včetně jeho příloh řádně seznámil, a zavazuje se, že se jím bude řídit.

V …………. dne …….	V Plzni dne ……

Za příjemce	Za poskytovatele

Mgr. Jaroslav Petrů	Ivo Grüner

ředitel	předseda Regionální rady

……………..	……………….

Podpis	Podpis