SMLOUVA

o poskytování konzultantských služeb technické pomoci investorovi pro stavební akci „NPÚ, Žižkova kasárna v Kroměříži – kompletní rekonstrukce“

NPU-450/85805/2024

KLVZ-450/143/2024

# uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „Smlouva“)

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy NPÚ v Kroměříži

bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 59636011/0710 (pro příjem dotace)

ČNB, č. ú. 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži

Sněmovní náměstí 1/2, 767 01 Kroměříž,

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxx, kontakt: xxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

Ing. Josef Pivoda

se sídlem Na Vrchovici 159, 760 01 Zlín - Kudlov

Výkon služeb v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy na základě

živnostenského oprávnění vzniklého dne 10. 6. 1996 a Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na základě živnostenského oprávnění vzniklého dne 18. 5. 2009

IČO:  40944204, DIČ: CZ6610081456

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx. č. ú.: xxxxxxxxx

Jméno autorizované xxxxxxxxxx, autorizace č. ČKAIT 1301383 v oboru Pozemní stavby., kontakt: xxx tel. xxxxxxx

(dále jen „Konzultant“)

Preambule

- Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“), v uzavřené výzvě zveřejněné prostřednictvím Národního elektronického nástroje – NEN, pod číslem N006/24/V000027611, a pod názvem „Rekonstrukce Žižkových kasáren – poskytování konzultačních služeb“.

- Plnění dle této smlouvy je financováno z dotačního programu SMVS vyhlášeného správcem programu Ministerstvem kultury ČR na projekt/akci s názvem „NPÚ, Kroměříž – Žižkova kasárna, vybudování sídla pro ÚOP a ÚPS“, č. 134V151000121.

- Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je stanovení práv a povinností smluvních stran, zejména závazku Konzultanta poskytovat Objednateli odborné konzultační a poradenské služby při realizaci stavby: NPÚ, ÚPS v KR – Rekonstrukce Žižkových kasáren v Kroměříži – kompletní rekonstrukce (dále jen „Stavba“) za níže uvedených podmínek a závazku Objednatele za poskytnuté služby Konzultantovi zaplatit odměnu.

- Stavba bude realizována dle těchto dokumentů:

- projektové dokumentace zpracované společností xxxxxx s názvem NPÚ Kroměříž – Žižkova kasárna

- Stavebního povolení vydaného Městským úřadem Kroměříž dne 10.11.2023 pod č.j.02/334/040288/1558/20/2023/Kub

(dále jednotlivě nebo společně jako „Projektová dokumentace“).

- Místem provádění Stavby je: Hanácké náměstí 476/1, 767 01 Kroměříž (dále jen „Staveniště“).

- Místem provádění činností dle této smlouvy je dle povahy činností buď místo provádění Stavby nebo sídlo Objednatele.

- PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ KONZULTAČNÍCH SLUŽEB

Činnost Konzultanta zahrnuje zejména tyto činnosti:

  - Kontrola Projektové dokumentace a příslušných rozhodnutí nezbytných pro realizaci Stavby včetně spolupráce při odstranění jejích zjištěných závad;

  - kontrola souladu prostorové polohy, tvaru, rozměrů, druhu konstrukcí a technologických zařízení Stavby s Projektovou dokumentací;

  - kontrola dosažené kvality stavebních prací dle příslušných ČSN, Projektové dokumentace včetně specifikací prací;

  - hodnocení navrhovaných změn Stavby. Konzultant bude neprodleně elektronicky (e-mailem) upozorňovat kontaktní osobu určenou Objednatelem na jakékoliv okolnosti, které mohou ovlivnit cenu Stavby, kvalitu Stavby nebo časový harmonogram;

  - kontrola zavedení systému evidence a administrace změn Stavby a následná kontrola tohoto systému včetně sledování kontroly stavebních a montážních deníků;

  - kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí Stavby či její části;

  - kontrola Projektové dokumentace skutečného provedení stavby;

  - nezbytná účast na kontrolních dnech, poradách organizovaných zhotovitelem Stavby, investorem nebo jeho pověřeným zástupce a dále veškerých porad a jednání určených Objednatelem nebo určené státními orgány nebo obecními úřady;

  - sledování hospodárnosti provádění Stavby a zpracování expertiz a stanovisek k nezbytnému rozsahu prací;

  - zpracování expertiz a stanovisek týkajících se úplnosti položkového výkazu výměr podle požadavku Objednatele;

  - zpracování expertiz a stanovisek týkajících se ceny stavebních prací a způsobu stanovení oceňovaných položek;

  - zpracování expertiz a stanovisek k případným uplatňovaným vícepracím z hlediska jak věcného, tak i cenového;

  - zprávy v průběhu realizace činností Konzultanta.

- Podmínky provádění činností

- Konzultant se zavazuje provádět činnosti dle této smlouvy s veškerou odbornou péčí, vyčerpávajícím způsobem při vědomí nezastupitelnosti své úlohy v procesu zabezpečení efektivního využití prostředků dotace a v souladu se zájmy Objednatele.

- Objednatel se zavazuje předat Konzultantovi veškeré podklady a informace nezbytné pro jeho činnost, zejména Projektovou dokumentaci a dále se zavazuje poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele, popřípadě jiné osoby, zejména TDS k součinnosti s Konzultantem po celou dobu realizace Stavby.

- Konzultant prohlašuje, že převezme od Objednatele všechny podklady, dokumenty, informace a zmocnění nutné k řádnému splnění předmětu této smlouvy. Objednatel neodpovídá za žádnou škodu, vzniklou Konzultantovi poškozením, znehodnocením, zničením či ztrátou věcí, potřebných ke splnění smlouvy, jakož i věcí zaměstnanců Konzultanta, ať se tyto věci nacházejí kdekoliv.

- Zprávy v průběhu realizace činnosti Konzultanta budou předávány Objednateli měsíčně, a to vždy nejpozději do 10 kalendářních dnů následujícího kalendářního měsíce za předcházející kalendářní měsíc. Ve zprávě se Konzultant vyjádří zejména k bodům uvedených v čl. II, které jsou relevantní pro aktuální období Stavby. Konzultant ve zprávě o realizaci specifikuje způsob poskytování svých služeb.

- V případě zjištění jakéhokoliv vážného pochybení ze strany investora nebo Zhotovitele Stavby, či jiné osoby, které může vést ke vzniku nevratných škod, např. podezření na neoprávněné čerpání prostředků dotace, závady zjištěné při přejímkách zakrytých částí díla, nutnost k vydání dodatku ke smlouvě o dílo se Zhotovitelem Stavby, nedostatečná provozní opatření k provádění bezpečnosti práce atd., musí Konzultant neprodleně e-mailem informovat Objednatele. V tomto písemném sdělení Konzultant uvede všechny podstatné detaily a popisy, které budou podstatné pro konkrétní charakteristiku každého vážného pochybení, doplněné o odborný názor Konzultanta.

- Objednatel se zavazuje informovat s dostatečným předstihem Konzultanta o všech změnách organizačních a technických podmínek.

- Veškeré výstupy Konzultanta vzešlé z jeho činnosti dle této smlouvy a další dokumenty předá Konzultant zástupci Objednatele vždy v elektronické podobě na nosiči dat v editovatelném formátu, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.

- Konzultant se zavazuje mít po dobu plnění této Smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti. Výše pojistného plnění musí činit minimálně 1.000.000,- korun českých, s max. spoluúčastí 5 %. Pojištění musí pokrývat veškerou možnou odpovědnost za škodu při výkonu činnosti Konzultanta. Konzultant se dále zavazuje udržovat pojistnou smlouvu platnou a účinnou po celou dobu trvání této Smlouvy. Konzultant je povinen kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy předložit Objednateli na jeho na výzvu do 10 kalendářních dnů kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy.

- Termíny plnění

- Konzultant je povinen zahájit výkon činností dle této Smlouvy bezprostředně po její účinnosti.

- Ukončení výkonu činností dle této Smlouvy je závislé na dokončení a předání Stavby všemi dotčenými Zhotoviteli stavby Objednateli; doba realizace Stavby je stanovena na 26 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby.

- Výkon činností dle této Smlouvy se považuje za ukončený, pokud byla provedena (dokončena a předána) Stavba všemi dotčenými Zhotoviteli provádějícími Stavbu bez vad a nedodělků,

- Konzultant je povinen předat Objednateli dokumenty a jiné výstupy, jsou-li stanoveny touto Smlouvou nebo požadovány Zástupcem Objednatele, do 15 dnů ode dne, kdy došlo ke vzniku skutečnosti zakládající požadavek na zpracování takového výstupu Objednatelem nebo od obdržení elektronického (emailového) požadavku od Zástupce Objednatele, nedohodnou-li se strany na jiné lhůtě.

- Kvalifikace klíčových osob

- Konzultant prohlašuje, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, osobou s vysokoškolským vzděláním a kvalifikovanou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, kterou uvedl ve své nabídce k Veřejné zakázce specifikované v čl. I odst. 1 této Smlouvy.

- Konzultant je oprávněn změnit osobu podle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy pouze na základě předchozího písemného souhlasu ze strany Objednatele, který bude udělen za předpokladu, že bude nahrazena osobou se shodnou či obdobnou kvalifikací, a to alespoň v rozsahu, v jakém byla kvalifikace pro danou osobu požadována podle zadávacích podmínek Veřejné zakázky. Konzultant je zároveň povinen předložit Objednateli na vyžádání doklady, které prokazují splnění těchto požadavků. Každá stálá změna osoby je podmíněna uzavřením dodatku k této Smlouvě.

- Odměna Konzultanta

- Konzultantovi přísluší za výkon činností dle této Smlouvy odměna stanovená na základě nabídky Konzultanta ve výši 33 000,- Kč bez DPH měsíčně, tj. za dobu 26 měsíců realizace Stavby částku ve výši 858 000,- Kč bez DPH.

- K odměně bude připočtena DPH ve výši odpovídající legislativní sazbě DPH ke dni zdanitelného plnění.

- Odměna, resp. jednotkové ceny, obsahují veškeré nutné náklady Konzultanta nezbytné pro řádné a včasné provedení plnění včetně všech nákladů souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o nichž lze během provádění plnění uvažovat, včetně dopravy do místa plnění, ceny za pojištění a další náklady.

- Objednatel neposkytuje zálohy na odměnu.

- Odměna za výkon Konzultanta dle této Smlouvy bude hrazena průběžnými měsíčními platbami.

- Nárok na průběžnou měsíční platbu odměny však vzniká pouze v případě, kdy Konzultant v příslušný měsíc skutečně a řádně provedl činnosti v rozsahu a po řádném provedení a předání měsíční zprávy Konzultanta.

- Odměnu lze měnit pouze z těchto důvodů:

    - Odměnu je možné změnit v případě změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty, a to o částku odpovídající této změně zákonné sazby DPH;

    - bude-li skutečná doba realizace Stavby kratší oproti Předpokládané době realizace Stavby, má Konzultant nárok pouze na poměrnou část odměny (měsíční paušál) odpovídající skutečné době realizace Stavby;

    - dojde-li k prodloužení doby realizace Stavby oproti Předpokládané době realizace Stavby, vzniká Konzultantovi nárok na další odměnu za každý další měsíc provádění výkonu činnosti dle této Smlouvy, přičemž výše další průběžné měsíční platby bude stanovena dle měsíční paušální částky uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

Skutečnost, že došlo ke zkrácení nebo prodloužení doby realizace Stavby oproti Předpokládané době realizace Stavby, písemně oznámí Objednatel Konzultantovi bez zbytečného dokladu po uzavření smlouvy nebo dodatku ke smlouvě mezi ním a Zhotovitelem Stavebního díla, z nichž bude vyplývat jiná než Předpokládaná doba realizace Stavby, včetně uvedení nové doby realizace Stavby. Tento postup se použije opakovaně v případě opakujících se změn doby realizace Stavby.

Maximální navýšení rozsahu změn dle tohoto odstavce písm. b) činí 15 % Nabídkové ceny bez DPH Konzultanta.

- Průběžná měsíční odměna bude zaplacena na základě faktury (daňového dokladu) se splatností z důvodů schvalovacích procesů na straně poskytovatele dotace 60 dnů od data vystavení. Faktura – daňový doklad – musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti (musí být uvedeno číslo smlouvy Objednatele a název Díla) a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je Objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že Konzultant je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou.

- Poslední fakturu vystaví Konzultant po úplném předání a převzetí Stavby bez vad a nedodělků mezi Zhotoviteli stavby a Objednatelem, nedohodnou – li se smluvní strany jinak.

- Konzultant doručí fakturu v elektronické podobě na e-mailovou adresu: xxxxxxxxxxx.

- Odměna je považována za uhrazenou odepsáním příslušné částky k úhradě z účtu Objednatele ve prospěch účtu Konzultanta uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

- Objednatel je oprávněn jednostranně započíst vůči Konzultantovi své (i nesplatné) pohledávky plynoucí z této Smlouvy oproti splatné pohledávce Konzultanta vůči Objednateli.

- Konzultant prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

- Konzultant se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Konzultant stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy Objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Konzultant dále souhlasí s tím, aby Objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže Konzultant bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

- Smluvní pokuty a další sankce

- Objednatel je oprávněn požadovat po Konzultantovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč, pokud Konzultant nesplní některou z povinností stanovených v čl. II této Smlouvy, není-li dále stanovena speciální smluvní pokuta.

- Pokud Konzultant poruší povinnost vykonávat činnosti podle této Smlouvy osobou uvedenou v čl. V této Smlouvy a nezajistí její náhradu nebo její změnu, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé takové porušení povinnosti, jakož má právo od této Smlouvy odstoupit.

- V případě prodlení Objednatele s úhradou úplaty dle této Smlouvy je Konzultant oprávněn požadovat uhrazení úroku z prodlení v zákonné výši.

- Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí, výrazná změna právní úpravy a také událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Všechny smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 21 dnů po jejich vyúčtování Objednatelem.

- Ukončení smlouvy

- Konzultant i Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 1 měsíce běžící od prvního dne měsíce následující po měsíci, v němž byla výpověď doručena.

- Při zániku Smlouvy je Konzultant povinen provést vše, co nesnese odkladu, dokud Objednatel neprojeví jinou vůli.

- Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Konzultant nepostupuje v souladu s touto Smlouvou, i poté, co jej Objednatel na porušování povinností ze Smlouvy písemně upozornil.

- Konzultant je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, je-li Objednatel v prodlení s platbou na základě řádně vystaveného dokladu dle této Smlouvy, a to po dobu delší než 30 dnů od jeho splatnosti, i poté, co jej Konzultant na prodlení písemně upozornil.

- Odstoupením od Smlouvy se závazek ruší s účinky do budoucna. V případě pochybností si smluvní strany sjednaly doručení třetím pracovním dnem od odeslání.

- Konzultant je povinen bez zbytečného odkladu po ukončení platnosti této Smlouvy předat Objednateli veškeré datové nosiče, dokumenty, podklady a písemné materiály, které obdržel nebo jiným způsobem získal v souvislosti s výkonem činností dle této Smlouvy.

- Závěrečná ustanovení

- Tuto Smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, vyjma vyhrazených změn závazku ze smlouvy.

- Dle ustanovení § 1765 občanského zákoníku na sebe smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením Smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy.

- Vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy souvisejícími a stavebním zákonem.

- Konzultant není oprávněn postoupit práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, případně postoupit Smlouvu jako celek, třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

- Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této Smlouvě.

- Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu uveřejní v registru smluv Objednatel.

- Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, kdy každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

- Konzultant bere na vědomí, že se podpisem této Smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou díla z veřejných výdajů.

- Smluvní strany se podpisem této Smlouvy zavazují, že budou uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této smlouvy po dobu, která je určena platnými právními předpisy.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

- Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany Objednatele uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

| Objednatel | Konzultant |
| --- | --- |

V Kroměříži dne 23. 9. 2024				Ve Zlíně dne 23. 9. 2024

…………………………………………………					………………………………………………….

Ing. Petr Šubík, ředitel							xxxxxxxxxxxx