DODATEK č. 1

ke KUPNÍ SMLOUVĚ

ze dne 24. 7. 2024

na realizaci zakázky s názvem:

„Modernizace ateliéru a umělecké dílny ZŠ Jižní v Žatci“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

| Kupující: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Základní škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny |  |  |  |
| Sídlo: |  | Jižní 2777, 438 01 Žatec |  |
| Zastoupený: |  | Mgr. Martinem Hnízdilem, ředitelem |  |
| IČ: |  | 61357332 |  |
| DIČ: |  | neplátce DPH |  |
| Bankovní spojení |  |  |  |
| Číslo účtu |  |  |  |
| Zástupce ve věcech technických: |  |  |  |
| tel: |  |  |  |
| e-mail: |  |  |  |
| dále jen „kupující“ (rovněž „objednatel“) |  |  |  |

a

| Prodávající: |  |
| --- | --- |
| HEKRA stavební s.r.o. |  |
| Sídlo: | Cukrovarská 98/55, 196 00 Praha 9 - Čakovice |
| Zastoupený: | Lukášem Kratochvílem - jednatelem |
| IČ: | 24193453 |
| DIČ: | CZ24193453 |
| Bankovní spojení |  |
| Číslo účtu |  |
| Zástupce ve věcech technických: |  |
| tel: |  |
| e-mail: |  |
| zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187395 |  |
| dále jen „prodávající“ (rovněž „dodavatel“) |  |

uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále také „dodatek“).

II.

Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 je úprava celkové kupní ceny v souvislosti s dodatečnými pracemi, neobsaženými v původním výkazu výměr a položkovém rozpočtu při odpočtu nerealizované dodávky.

Z důvodů uvedených v přílohách tohoto dodatku dochází k úpravě ceny díla (snížení) o 13 346,40 Kč bez DPH (16 149,14 Kč včetně DPH).

- Čl. III. Kupní cena, splatnost, smluvní sankce a další podmínky díla bod 1. výše uvedené smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 ruší a nahrazuje následujícím zněním:

|  | cena bez DPH | sazba DPH | výše DPH | cena vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cena celkem | 1 982 606,88,- | 21% | 416 347,45,- | 2 398 954,33,- |

Níže uvedený přehled dokumentuje změnu rozpočtu, která je předmětem uzavíraného Dodatku č. 1.

|  | Smluvní cena v Kč (bez DPH) | DPH (21%) | Smluvní cena v Kč (vč. DPH) |
| --- | --- | --- | --- |
| cena dle KS | 1 995 953,28,- | 419 150,19,- | 2 415 103,47,- |
| dodatek č.1 | - 13 346,40,- | - 2 802,75,- | - 16 149,15,- |
| cena dle dodatku č.1 | 1 982 606,88,- | 416 347,44,- | 2 398 954,32,- |

zdůvodnění změn

- Realizace drobných elektroinstalačních prací v prostorách kabinetu.

- Odpočet dodávky nerealizované fototapety.

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.

- Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti jejím uveřejněním podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven výhradně v elektronické podobě.

Přílohy Dodatku č. 1:

1) položkové rozpočty k VCP a MNP

| V Žatci dne dle data el. podpisu | V Praze dne dle data el. podpisu |
| --- | --- |
| ……………………………………………. | ……………………………………………… |
| Kupující Mgr. Martin Hnízdil ředitel školy | Prodávající Lukáš Kratochvíl jednatel |