11
[image: image1.emf]a.s.

Kvalita z kohoutku










[image: image2.emf]

DODATEK č. 1

k č. SPA-2024-800-000007/1

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: Rekonstrukce vápenného hospodářství ÚV Mariánské Lázně
uzavřené dne 29.1.2024  podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

                                                               SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s., se sídlem Tršnická 4/11, 350 02 Cheb, IČ 49787977, DIČ CZ49787977, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle B, vložce 367
Společnost zastoupená:

předseda představenstva xxxxxxxxxxxxxx
místopředseda představenstva xxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: KB 14102331/0100

                              ČS 218122/0800

Zástupce při jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce při jednání ve věcech provozních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


(dále jen „Objednatel“)
a

F.T.W.O. Zlín, a.s., se sídlem Odboje 712, 76001 Zlín, IČO 25556975, DIČ CZ25556975

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložka 2915
Zastoupen:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx– ředitelem a předsedou představenstva
Bankovní spojení: KB 1461444661/0100
Zástupce při jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 (dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každý jednotlivě pak „Smluvní strana“)

                                              UZAVŘELY TENTO DODATEK K

                                                             SMLOUVĚ O DÍLO:

1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě požadavku Objednatele, změny materiálového provedení tlakových nádrží, dohodly na změně ceny díla dle rozpočtu provedených prací, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku, a tedy na následující změně Smlouvy o dílo č. SPA-2024-800-000007. 

2. Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2024-800-000007 se dohodou smluvních stran tohoto dodatku mění takto:

· Článek 3. Cena díla, celý odstavec 3.2. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

3.2.     Právo na zaplacení ceny díla vzniká Zhotoviteli předáním řádně dokončeného díla. Pokud však Objednatel v předávacím protokolu uvedl výhrady k provedení díla (vytkl vady), pak až odstraněním vad uvedených ve výhradách. Odstranění vad musí být potvrzeno Objednatelem v předávacím protokolu. 

               Základní cena bez DPH
23 589 396,- Kč

3. Závěrečná ustanovení
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2024-800-000007 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č.1 dotčena.

3.2 Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

3.3 Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

Přílohy:
       Příloha č.1: Rozpočet stavby

V Chebu dne                                                                                                      V……… dne

Za Objednatele:                                                                                                 Za Zhotovitele:

……………………..                                                                                 ……………………….

xxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                                         

předseda představenstva                                                                     ředitel a předseda představenstva

…………………………

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
místopředseda představenstva

14

[image: image1.emf][image: image2.emf]