# Dodatek č.1

# Smlouvy o dílo č.j. SNPCS 02963/2023

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1.

Smluvní strany

Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem:	Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46

IČ:		063 42 477

DIČ:		CZ 063 42 477
zastoupená:	Ing. Radkem Tekeljakem, náměstkem ředitele

dále jen „objednatel“

a

ROCKNET s.r.o.
se sídlem:	Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov

IČ:		273 57 694

DIČ:		CZ 273 57 694

zastoupený:	Ladislavem Šmucrem, jednatelem

zapsaný dne 28. dubna 2018 v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25782
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,a.s

č.ú.			2735769477/2700

dále jen „zhotovitel“.

Článek 2.

Předmět dodatku

- Smluvní strany uzavřely dne 30.11.2023 smlouvu o dílo č.j. SNPCS 02963/2023 „Pokácení stromů ohrožujících vysoko-zátěžové bariéry ve Hřensku – úsek Kamenice“ (dále jen „Smlouva“)

- Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení díla, uvedeného v článku 4 odst. 1) Smlouvy, a to do 15.10.2024, s tím, že v termínu od 1.10.2024 do 15.10.2024 budou probíhat pouze vyklizovací práce.

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

- Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku Smlouvy.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

- Obě strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Krásné Lípě, dne	27.9.2024				V Jirkově, dne: 27.9.2024

…………………………………………	…………………………………………
	Ing. Radek Tekeljak	zhotovitel

náměstek ředitele

Správa Národního parku České Švýcarsko