Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. HS 1201

(dále jen „dodatek“)

1. OBJEDNATEL:	Městská část Praha-Satalice

se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15

zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ

IČ: 00240711,  DIČ: CZ00240711

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 10451542/0800

(dále jako „Objednatel“)

2. ZHOTOVITEL:	MC Invest Czech, s.r.o.

sídlo: Jaurisova 515/4, Praha 4

zastoupený: Miloslavem Černým

zapsaný v obchodním rejstříku

vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 237984

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č.ú.: 268760406/0300

IČ: 03813622, DIČ: CZ03813622

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.

- Smluvní strany prohlašují, že dne 15. 4. 2024 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „smlouva“). V souladu s článkem 4. odst. 4.3. smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je ocenění a odsouhlasení víceprací a méněpérací nutných ke zdárnému zhotovení díla. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o ceně díla, tedy ke změně článku 4. odst. 4.1 smlouvy.

II.

Předmět dodatku

- Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o ceně díla, článku IV., odst. 4.1. smlouvy:

- a to oceněním a odsouhlasením méněprací, konkrétně nedodání akustických panelů z důvodu poškození, v rámci plnění ze smlouvy. Ocenění a odsouhlasení méněprací bude provedeno na základě výkazu výměr ve Změnovém listu č. 6 (ZL 06) ve výši 8.902,30 Kč bez DPH. Změnový list č. 6 je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- a to oceněním a odsouhlasením méněprací, které nebyly provedeny Zhotovitelem z důvodů změn v průběhu stavby. Ocenění a odsouhlasení méněprací bude provedeno na základě výkazu výměr ve Změnovém listu č.7 (ZL 07) ve výši 52.339,28,- Kč bez DPH.  Změnový list č. 7 je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

- a to oceněním a odsouhlasením víceprací, konkrétně z důvodů změn v průběhu stavby, které provedl Zhotovitel v rámci plnění ze smlouvy. Ocenění a odsouhlasení víceprací bylo provedeno na základě výkazu výměr ve Změnovém listu č. 8 (ZL 08) ve výši 81.536,28 Kč bez DPH. Změnový list č. 8 je přílohou č. 3 tohoto dodatku.

- a to oceněním a odsouhlasením méněprací, které nebyly provedeny Zhotovitelem z důvodů neosazených lišt. Ocenění a odsouhlasení méněprací bude provedeno na základě výkazu výměr ve Změnovém listu č.9 (ZL 09) ve výši 8.526,-Kč bez DPH.  Změnový list č. 9 je přílohou č. 4 tohoto dodatku.

- Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení navýšení ceny díla v hodnotě 11.768,70 Kč bez DPH.

III.

Závěrečná ustanovení

- V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.

| Mgr. Milada Voborská Městská část Praha-Satalice |  | Miloslav Černý MC Invest, s.r.o. |
| --- | --- | --- |

Příloha č. 1: Změnový list 06 – Méněpráce – nedodání akustických panelů

Příloha č. 2: Změnový list 07 – Méněpráce - z důvodů změn v průběhu stavby

Příloha č. 3: Změnový list 08 – Vícepráce - z důvodů změn v průběhu stavby

Příloha č. 4: Změnový list 09 – Méněpráce - neosazené lišty

V Praze dne _____________2024