|  | Příloha č. 4 - ZL 09 -méněpráce- prahové lišty |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZL č.9 - MP Méněpráce prahové lišty |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rekonstrukce zázemí pro školku a dětskou skupinu - 2. etapa |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MP-Méněpráce |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  |  | Místo: |  | Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9 |  |  | Datum: | 18.09.2024 |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  | MČ Praha - Satalice |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 03813622 |
|  |  |  | MC Invest Czech s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ03813622 |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  | XXXXXX |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | -8 526,00 |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  |  | DPH | základní | 0,00 |  |  | 21,00% | 0,00 |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  |
|  |  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  |  | Objednavatel |  |  | Uchazeč |  |  |  |