# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/0413/24

„MOSTY EV. Č. 4872-5, 4873A-2: HOVĚZÍ, ČIŠTĚNÍ POD MOSTY“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:					Ředitelství silnic Zlínského kraje,

příspěvková organizace

Adresa:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:						70934860

DIČ:						CZ70934860

Zastoupený:					Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxxxxx

Tel.:						xxxxxxxxx

E-mail:					xxxxxxxx

Technický dozor:				xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

Zhotovitel:					Petra Masaříková

Adresa:		Hřbitovní 286/29, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ:						14448700

Zastoupený:	Petra Masaříková

K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxx

E-mail:					xxxxxxxxx

Bankovní spojení:		xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0413/24 ze dne 22.8.2024 z těchto důvodů:

Při realizaci prací bylo zjištěno, že nánosy jsou ve větším objemu (o 92 m3) než se předpokládalo při prohlídce před zadáním prací. Materiál vytěžený z koryta toku pod mostem v objemu 143 m3 byl uložen na vhodných pozemcích, které určila obce Hovězí a zbytek v objemu 92 m3 odvezen na skládku v Ústí u Vsetína společností Správa a údržba silnic Valašska s.r.o. Tyto práce proto byly za zakázky odečteny.

Článek II.

Změny ve smlouvě o dílo

1.  Článek V. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text je nahrazen textem.

- Cena dodatečných a neprovedených prací je stanovena ve výši:

Cena bez DPH celkem					     	 108.610,50 Kč

(slovy: stoosmtisíc šesesetdeset korun českých, 50/100)

- Nová cena za zhotovení díla je pevná a stanovena ve výši:

Cena bez DPH celkem					     	 575.635,50 Kč

(slovy: pětsetsedmdesátpěttisíc šesesettřisetpět korun českých, 50/100)

Zhotovitel není plátcem DPH.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.

- Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tento dodatek projednaly a že nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně dne	17.09.2024				  Ve Valašském Meziříčí dne 18.09.2024

……………………………………			   ……………………………………

za objednatele:					    za zhotovitele:

Ing. Bronislav Malý		     		                Petra Masaříková

ředitel