SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

na realizaci stavby:

- „SÚS Zlín – Administrativní budova a dílny – úprava místnosti č. 003“

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:			Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 			K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČO:		269 13 453

DIČ:		                                    CZ26913453

Registrace:              	            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      			            Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 		PPF banka a.s. č.ú. XXXXXXXXX

Zastoupená:			Libor Lukáš, jednatel společnosti

v technických záležitostech:	XXXXXXXXXX, správa majetku, tel.: XXXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXz

XXXXXXXXXX, hlavní účetní, tel.: XXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXX

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:			LISONĚK, s.r.o.

Adresa: 			Stolařská 491, 688 01 Uherský Brod

IČO:		25345168

DIČ :		CZ25345168

Registrace:              	            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu ve

Brně, oddíl C, vložka 27706

Bankovní spojení: 		ČSOB,a.s., č.ú:XXXXXXX

Zastoupená:			Ing. Josef Lisoněk, jednatel, tel. +XXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXX

/dále jen zhotovitel/

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

  - Název akce: „SÚS Zlín – Administrativní budova a dílny – úprava místnosti č. 003“

  - Místo stavby: areál SÚS, K Majáku 5001, 760 01 Zlín

  - Stavební povolení: akce bude realizována v rámci udržovacích prací stávajících objektů

  - Investor: Správa a údržba silnic Zlínska s.r.o. K Majáku 5001, Zlín

  - Uživatel: SÚS Zlínska s.r.o. stř.60  Zlín – Maják

  - Technický dozor TDS: XXXXXXXXX, odborný referent správy majetku SÚS, mail. XXXXXX, mob. XXXXXX, ČKAIT 1300785

  - Stavbyvedoucí: Ing. Josef Lisoněk

- PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

  - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za podmínek ujednaných v této smlouvě.

  - Rozsah oprav: předmětem díla je celková oprava narušených povrchů podlah a stěn v prostoru místnosti č. 003 v garážích pro osobní vozidla v 1.PP administrativní budovy SÚS Zlín – Maják, která zahrnuje zejména:

- Úpravu betonového podkladu stávající podlahy, penetrace, hydroizolační stěrka a položení nové keramické dlažby 30x30cm vč soklu.

- Opravu povrchů obvodových stěn, narušených vlhkostí a zatékáním: odstranění narušených omítek, izolace nopovou PE-HD folií, nové tenkovrstvé omítky váp štuk. obnovení nátěrů kovových konstrukcí, vč opravy parapetu oken.

- Opravu okapového chodníku a odvodňovacího žlabu podél fasády místnosti.

- Výmalbu stěn a stropů.

Podrobný rozsah prací je uveden v Rozpočtu nabídky zhotovitele viz. Příloha č.1

    - Stavbyvedoucí - Zhotovitel je povinen jmenovat a oznámit objednateli odborně způsobilou a kvalifikovanou osobu, která bude jménem zhotovitele řídit provádění stavby v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže její odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost.

    - Stavební deník – vzhledem k rozsahu a charakteru stavebních úprav povede v souladu s § 104 odst. 1 písm. e) až k) Stavebního zákona č. 183/2006 Sb zhotovitel Jednoduchý záznam o stavbě.

    - Zhotovitel odpovídá za zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu, za dodržování „Zásad organizace výstavby“ a souvisejících  předpisů. Staveniště musí být vyklizeno nejpozději do 7 dnů po ukončení prací.

    - Uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla.

    - Zhotovitel předloží objednateli Doklady z průběhu stavby (Jednoduchý záznam o stavbě, Protokoly o nakládání s odpady, Certifikáty a Prohlášení o shodě u použitých materiálu apd.).

    - Zhotovitel zajistí Důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby.

    - Zhotovitel odpovídá za Zabezpečení podmínek stávajícího provozu, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy. Práce budou probíhat za provozu silniční techniky v areálu SÚS. Veškerá omezení zhotovitel v předstihu projedná s objednatelem.

    - Zhotovitel odpovídá za Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - BOZP v souladu s platnými právními předpisy.

    - Zhotovitel zajistí Ochranu a zajištění stávajících funkčních rozvodů NN a technologie TZB dle požadavků provozu.

    - Zhotovitel bude mít po celou dobu stavby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele ve výši min XXXXXX Kč.

    - Odvoz a likvidace odpadů budou provedeny v souladu se zák.č. 541/2020 Sb. O odpadech.

    - Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál nebo výrobek, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů nebo výrobků, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Dále nepoužije k realizaci díla materiály či výrobky, které nemají požadovanou certifikaci.

    - Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.

- ZMĚNY DÍLA

  - Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:

    - Neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce).

    - provedení dodatečných stavebních prácí, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce).

    - Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována a odsouhlasena objednatelem.

    - Změnový list: Pokud objednatel uplatní své právo, nebo zhotovitel zjistí, že realizace díla vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému dokončení, předloží objednateli neprodleně návrh Změnového listu, zpracovaného dle vzoru objednatele.

    - Ocenění víceprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím cen položkového rozpočtu (Příloha č. 1), popř. objednatelem odsouhlasené individuální kalkulace. K hlavním rozpočtovým nákladům již není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů VRN, koordinační činnost a jiné přirážky.

    - Změny, které budou mít vliv na celkové náklady díla musí být schváleny formou  dodatku k této Smlouvě.

- TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Termín zahájení prací (předpoklad) :            07.10. 2024

  - Termín ukončení prací :           do 31.10. 2024

  - Objednatel i zhotovitel si v odůvodněných případech vyhrazují právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel i objednatel jsou povini na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 1 týden nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla.

  - Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

  - Místem plnění je areál společnosti „Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.“ – středisko 60 Zlín - Maják, K Majáku 5001, parc.č. 4383/1, k.ú. Zlín.

  - Dodržení stanoveného termínu plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo. Rovněž není zhotovitel s termínem plnění v případě okolností vylučujících jeho odpovědnost /tzv. vyšší moc/, zejména pak v případě nepříznivých klimatických podmínek a z důvodů epidemiologických opatření/nové omezení přijatých v souvislosti s COVID-19. Smluvní strany se dohodly, že termín se v uvedených případech prodlužuje o dobu, po kterou nemohl zhotovitel pokračovat v realizaci díla. Takto se staví termíny pro zhotovitele vždy na dobu, po kterou daná překážka trvá, přičemž zhotovitel vždy objednatele o vzniku i pominutí dané překážky bezodkladně vyrozumí.

  - V případě uplatnění návrhu na změnu termínu dokončení díla dle odst. 5.6. je zhotovitel povinen prokazatelně doložit veškeré skutečnosti, které ve zdůvodnění úpravy termínů uvede.

  - V případě rozšíření rozsahu odsouhlasených víceprací, které budou přesahovat původně stanovený rozsah díla o více než XX%, je zhotovitel oprávněn požadovat odpovídající dobu, o kterou bude předání díla posunuto. Tato změna bude předmětem Dodatku smlouvy o dílo.

- CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné ke zhotovení díla a je cenou nejvýše přípustnou:

245.017,-Kč (bez DPH)

51.453, 57,- Kč DPH 21 %

296.470,57,- Kč (včetně DPH)

  - Položkový rozpočet (Příloha č.1) slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

  - Faktura za provedené dílo bude vystavena zhotovitelem po ukončení  díla bez vad a nedodělků a po kontrole a písemném schválení Soupisu provedených prací a dodávek TDS.

  - Splatnost  daňových dokladů je 30 dnů ode dne vystavení jednotlivého dokladu.

  - Cena díla podle odst. 6.1.  je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy.

  - Přílohou faktury musí být :

- Technickým dozorem stavebníka (TDS) písemně odsouhlasený Soupis skutečně provedených prací za fakturované období.

- Přílohou závěrečné faktury bude TDS schválený a objednatelem podepsaný Protokol o předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.

- Další dokumenty, které si TDS či objednatel vyžádá a které souvisejí s předmětem díla.

- PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

  - Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků.

  - O zahájení a ukončení prací musí být vyhotoven písemný protokol (zahájení prací – Předání staveniště lze i zápisem ve Stavebním deníku popř. v Záznamu o průběhu stavby). Nedílnou součástí protokolu jsou doklady o průběhu stavby, zejména:

- Stavební deník – Jednoduchý záznam o průběhu stavby

- Doklady o nakládání s odpady dle zák.č. 541/2020 Sb. O odpadech

- Certifikáty a Prohlášení o shodě použitých materiálů

- Další doklady z průběhu stavby

  - Zhotovitel písemně vyzve zástupce TDS a objednatele k převzetí staveniště a k předání dokončeného díla nejpozději 5 dní před navrženým termínem.

  - Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.

  - Objednatel je oprávněn převzít zhotovené dílo, nebo jeho část i včetně Soupisu vad a nedodělků, které nebrání užívaní stavby, s uvedením termínů jejich odstranění.

  - Dílo, které není řádně dokončeno, není však objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům, technickm normám a této Smlouvě.

  - Přejímací řízení je ukončeno podpisem Protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků jako celku objednatelem.

  - K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit doklady o průběhu stavby (Záznam o průběhu stavby, Certifikáty a Prohlášení o shodě použitých materiálu apd.). Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

  - Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

- ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

  - Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě.

  - Záruční doba na dílo jako celek je zahájena dnem převzetí bezvadného díla objednatelem a je stanovena na dobu 36 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

  - Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré práce a dodaný materiál nebo výrobky budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel je v případě jejich shledání bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady odstraní.

  - Reklamace: Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného materiálu či výrobku nebo provedených prací, oznámí je bez zbytečného odkladu písemně a prostřednictvím e-mailu zhotoviteli. V reklamaci budou shledané vady a jejich rozsah technicky popsány.

  - Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

  - V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vad ve stanovené lhůtě a tyto vady ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám, nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

  - O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

- SMLUVNÍ SANKCE

  - Za každý započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem ukončení díla dle odst.č. 5.2. Smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši XXX,-Kč a zhotovitel je povinen ji zaplatit.

  - V případě, prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle oprávněně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat  na objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši XXX,-Kč za každý den prodlení.

- ZÁNIK SMLOUVY

  - Tato smlouva zanikne:

  - Splněním závazku – převzetí bezvadného díla objednatelem.

  - Odstoupením od smlouvy – jednostranným právním úkonem před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran.

  - Dohodou smluvních stran – návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

  - Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy je považováno:

  - Opakované prodlení zhotovitele se zahájením sjednaných prací ve stanovené lhůtě.

  - Případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, nebo technickými předpisy a zhotovitel přes výzvu objednatele nedostatky neodstraní.

  - Byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

  - Důsledky odstoupení od smlouvy:

  - Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

  - Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

- zhotovitel předloží soupis všech dosud provedených prací a činností;

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a předloží fakturu;

- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky (pokud není uvedeno jinak), které budou očíslovány pořadovým číslem a podepsány oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele.

  - Pokud není sjednáno v této smlouvě jinak, platí v plném rozsahu ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.

  - Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

  - Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel (nebude-li podepsáno elektronicky).

PŘÍLOHY:

XXXXXXXXXXXXX

Ve Zlíně,  dne: 30.9.2024		       	       V Uherském Brodě,  dne 30.9.2024

Objednatel:	                                                       Zhotovitel:

…………………………………                            …………………………..…………………

Libor Lukáš, jednatel společnosti                           Ing. Josef Lisoněk, jednatel společnosti