DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 4/2015-537100 (KoPÚ Krasoňovice)

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,

Sídlo:						nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00  Praha 3 –

Žižkov

Zastoupen:		Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ve smluvních záležitostech oprávněn 	Ing. Jiří Veselý

jednat:

V technických záležitostech oprávněn

jednat:				Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora

Adresa:				Benešova 97. 284 01 Kutná Hora

Telefon:				725949837

E-mail:				j.vrba@spucr.cz

ID DS:				z49per3

Bankovní spojení:				Česká národní banka

Číslo účtu:				3723001/0710

IČO:				01312774

DIČ:				CZ01312774 – není plátce DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:					GEOVAP, spol. s r.o.

Adresa:					Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

Ve smluvních věcech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl - jednatel

V technických věcech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX

Telefon:					XXXXXXXXXX

E-mail:					XXXXXXXXXX

ID DS:						wyx77xh

Bankovní spojení:				CITIBANK Pardubice, číslo účtu: 2020870109/2600

IČ:						61251437

DIČ						CZ61251437

PREAMBULE

- Předmětem Dodatku č. 4 ke smlouvě je:

Doplnění nových služeb na základě odvolání proti rozhodnutí o schválení pozemkové úpravy a jeho zrušení o etapu 1.4. a) – geometrické a polohové určení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – 12 MJ a o kapitolu 1.6. a) – zjišťování hranic pozemků neřešených - 13 MJ. Do celkové ceny bude zahrnuta i cena za neprovedené práce z etapy 1.6. smlouvy o dílo – Zjišťování hranic pozemků neřešených – 21 MJ

Stanovení termínu plnění u etap:

1.4. a);1.6. a); 1.6. ………………………………………….……. do 28.2. 2025

2.4.a) Aktualizace návrhu KoPÚ po odvolání ………………… do 30.6. 2025

Předmět Dodatku

Článek 7.1 se mění takto:

- Znění dle dodatku číslo 1

- Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 277.900,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 380 600,- Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 130 900,- Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 789 400,- Kč |
| DPH 21 % | 165 774,- Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 995 174,- Kč |

- Nové znění:

- Dodatek č. 4

- Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| REKAPITULACE CENY |  |
| --- | --- |
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 470 100,- Kč |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 380 600,- Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 130 900,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 981 600,- Kč |

| DPH 21% | 206 136,- Kč |
| --- | --- |
| CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH | 1 187 736,- Kč |

Nedílnou součástí dodatku č. 4 je aktuální položkový výkaz činnosti.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad                      GEOVAP, spol. s r.o.

Místo: Praha		Místo: Praha

Datum: 02.10.2024		Datum: 25.09.2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Ing. Pavel Cimpl

Funkce: ředitel Krajského pozemkového		Funkce: jednatel

úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá: Ing. Jiří Vrba.

| Příloha ke SoD - KoPÚ Krasoňovice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1) |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 326 | 100 | 32 600 | 30.6.2016 |
| 1.2. | Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | bod | 2 | 500 | 1 000 | 30.8.2015 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí | bod | 5 | 2 000 | 10 000 |  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty | ha | 188 | 300 | 56 400 | 31.1.2016 |
|  | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | ha | 5 | 350 | 1 750 | 31.1.2016 |
|  | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech | ha | 133 | 350 | 46 550 | 31.1.2016 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb. | 100 bm | 60 | 800 | 48 000 | 31.1.2017 |
| 1.4. a) | Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb. | 100bm | 12 | 8 000 | 96 000 | 28.2. 2025 |  |
| 1.5. | Stabilizace katastrální hranice kamennou značkou | ks | 0 | 2 500 | 0 | 31.1. 2017 |  |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou | 100 bm | 21 | 800 | 16 800 | 28.2. 2025 |  |
| 1.6. a) | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou | 100 bm | 13 | 7 400 | 96 200 | 28.2. 2025 |  |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 324 | 200 | 64 800 | 31.3.2017 |  |
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 470 100 |  |  |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 324 | 400 | 129 600 | 30.9.2017 |  |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů | ha | 186 | 200 | 37 200 | 30.9.2017 |  |
|  | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech | ha | 138 | 200 | 27 600 | 30.9.2017 |  |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ | 100 bm | 18 | 1 800 | 32 400 | 30.9.2017 |  |
| 2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 324 | 450 | 145 800 | 30.9.2017 |  |
| 2.4. a) | Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků po odvolání | ha | 324 | 0 | 0 | 30.6. 2025 |  |
| 2.5. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 4 000 | 8 000 | do 1 měsíce od zápisu do KN |  |
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 380 600 |  |  |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 324 | 350 | 113 400 | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |  |
| 3.2. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100 bm | 50 | 350 | 17 500 | do 12 měsíců od zápisu do KN |  |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 130 900 |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 470 100 Kč |  |  |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 380 600 Kč |  |  |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 130 900 Kč |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 981 600 Kč |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 206 136 Kč |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 187 736 Kč |  |  |
| 1)Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum |  |  |  |  |  |  |  |
| V Praze dne |  | V Pardubicích dne |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: 02.10.2024 |  | Za zhotovitele: 25.09.2024 |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý |  | Ing. Pavel Cimpl, jednatel |  |  |  |  |  |
| ředitel KPÚ pro Středočeský kraj |  |  |  |  |  |  |  |
| a hlavní město Praha |  |  |  |  |  |  |  |