**

**P L N Á M O C**

Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405, se sídlem Wilsonova 405, 392 01 Soběslav, IČ 72549572

**z m o c ň u j e (pověřuje)**

**Příkazníka:**  LIMEX CB a.s.

Sídlo: U staré školy 113/6, 110 00 Praha 1

Zastoupený: Ing. Liborem Kulířem, předsedou představenstva

IČ : 26030845

DIČ: CZ26030845

Zápis v obchodním rejstříku městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9327

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon/fax:

e-mail:

ID DS: MFIEYKT

k zastupování Střední školy řemeslné a Základní školy, Soběslav, Wilsonova 405 ve věci zajišťování **investorsko-inženýrských činností** dle příkazní smlouvy uzavřené

dne **13. 07. 2017** mezi Střední školu řemeslnou a Základní školu, Soběslav, Wilsonova 405 jako příkazcem a společností **LIMEX CB a.s., U staré školy 113/6, 110 00 Praha 1**  jako příkazníkem v rozsahu čl. I a čl. II této smlouvy.

V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn:

1. protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku;
2. účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;
3. kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;
4. sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD;
5. sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce;
6. hlásit archeologické nálezy;
7. kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací; organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby
8. účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány
9. jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu   
    o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
10. připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady   
    pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;
11. kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
12. kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provézt zápis;
13. účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení;
14. kontrolovat vyklizení staveniště;
15. projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;
16. prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost   
    a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými   
    ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;
17. pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci;
18. vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;
19. provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu příkazní smlouvy tj. řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými právními předpisy.

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené příkazní smlouvy; je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele.

V Soběslavi dne13. 07. 2017

…………………………………………………..

Ing. Darja Bártová, ředitelka školy

Plnou moc přijímá: …………………………

Ing. Libor Kulíř