# Smlouva o dílo

Uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

## I. Smluvní strany

Objednatel:	Technické služby města Pelhřimova

příspěvková organizace

Myslotínská 1740

393 01 Pelhřimov

Zastoupen Ing. Evou Hamrlovou, ředitelkou

Ve věcech technických : xxx

IČ: 490 56 689

DIČ: CZ49056689

Bankovní spojení: KB Pelhřimov,

Zápis v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka č.1

Zhotovitel:	ROKA Transport s.r.o..

Ústrašín 68

393 01 Pelhřimov

Zastoupena: Romanem Kovářem - jednatelem

ve věcech smluvních: xxx

ve věcech technických: xxx

IČ: 05662851

DIČ: CZ05662851

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 25660

## II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek stanovených touto smlouvou provést sjednané dílo „Recyklace stavebního materiálu“ v rozsahu předmětu veřejné zakázky specifikovaném ve Výzvě z 15.5.2024 dle nabídkového rozpočtu ze dne 27.5.2024 a výsledku e-aukce ze dne 31.5.2024, který je nedílnou součástí této smlouvy a objednatel se zavazuje za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a v termínech sjednaných touto smlouvou.

Zhotovitel dodá dva doklady Certifikáty na výrobek k použití např. na terénní úpravy s názvem „Recyklát k použití jako náhrada kameniva (podle normy ČSN 13242+A1)“ a to pro betony a pro sutě.

## III. Cena a platební podmínky

Cena za poskytnutí služby byla smluvními stranami dohodnuta takto:

1 tuna materiálu vyrobeného recyklací

Předdrcení velkých kusů betonu včetně

pronájmu kladiva a dopravy na místo plnění

Cena za přepravu stroje

Instalace a demontáž linky

Certifikát na výrobky

K takto dohodnutým cenám bude připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů. Cena za poskytnutí služby je cena pevná a konečná.

Po protokolárním předání a převzetí díla (součástí tohoto protokolu bude také údaj o množství předaného a převzatého recyklátu) bude vystavena faktura za zpracovaný materiál dle skutečně zpracovaného množství, přepravu stroje a instalaci a demontáž linky. Faktura za certifikáty na výrobky „Recyklát k použití jako náhrada kameniva (podle normy ČSN 13242+A1)“ bude vystavena po předání obou certifikátů objednateli. Splatnost obou faktur bude 21 dnů.

Na dílo nebude poskytována žádná záloha předem ani v průběhu realizace.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu. Za datum zdanitelného plnění se považuje skutečné datum předání předmětu plnění.

Faktura musí obsahovat následující text čestného prohlášení: „Vystavitel tohoto daňového dokladu čestně prohlašuje, že není v insolvenčním řízení, a že se zavazuje zde vyčíslenou DPH uhradit včas a řádně příslušnému správci daně.“ Prohlášení bude uvedeno nad závěrečnou signací dokladu nebo bude znovu podepsáno.

## IV. Termín a místo provedení díla

Termín provedení díla je stanoven od 21.10. do 25.10.2024..

Místem poskytování služby je zařízení ke sběru a skladování stavebních odpadů Pelhřimov, v ulici Rynárecká v Pelhřimově.

Po řádném ukončení díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma stranami. Do doby předání uvedených dokladů objednateli se dílo považuje za neprovedené a nepředané.

## V. Součinnost poskytovatele a objednatele

Objednatel se zavazuje nedodávat zhotoviteli k recyklaci kontaminovaný materiál.

Objednatel zabezpečí zhotoviteli volný přístup na místo realizace během doby provádění díla. Komunikace s objednatelem včetně sepsání předávacího protokolu je možná v pracovní době objednatele od 6:00 do 14:00 hodin.

Místem předání materiálu určeného k recyklaci i místem předání a převzetí recyklátu je vždy recyklační plocha.

Zhotovitel provádí záznam o průběhu provádění díla v provozním deníku, v němž jsou vedeny údaje o příjmu materiálu určeného k recyklaci, jeho zpracování a odběru recyklátu objednatelem.

Veškerý materiál dodaný k recyklaci a materiál vyrobený recyklací náleží po celou dobu poskytování služby objednateli, který se zavazuje tento materiál průběžně odebírat nebo zajistit jeho meziskladování.

## VI. Smluvní pokuty

V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění z vlastní viny, sjednané v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení a nebude objednateli účtovat částku za přepravu stroje. Smluvní pokuta bude splatná na základě faktury vystavená objednatelem se splatností 14 dnů.

V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednavatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

Pokud Zhotovitel nepředloží do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy platné povolení Krajského úřadu Kraje Vysočina k provozování mobilního zařízení, kterým bude plnit předmět smlouvy uhradí Objednateli smluvní pokutu 20.000,- Kč. Smluvní pokuta bude splatná na základě faktury Objednatele se splatností 21 dnů.

## VII. Ostatní ujednání

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranným písemným ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Případné spory obou stran se budou řešit přednostně dohodou, následně v případě nutnosti soudní cestou.

Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Příloha č.1  : Povolení provozu zařízení

Příloha č.2  : Výsledkový protokol z e-aukce

V Pelhřimově	dne 2.října 2024			V Ústrašíně dne

.....................................................			.......................................................

Ing. Eva Hamrlová				 		Roman Kovář

Technické služby města Pelhřimov, 			          ROKA Transport s.r.o.

příspěvková organizace