#### **S****MLOUVA O DODÁVCE A IMPLEMENTACI TŘÍ NOVÝCH FUNKCIONALIT EKONOMICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU**

uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „***OZ***“) s přihlédnutím k § 2586 a násl. OZ, § 2358 a násl. OZ (dále jen „***Smlouva***“)

**Objednatel č. 1: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.**

se sídlem: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

IČO: 68378050

DIČ: CZ 68378050

ID datové schránky: 5h4nxm4

bankovní spojení: 19-8482430287/0100

zastoupen: [RNDr. Petr Dráber, DrSc.](https://www.img.cas.cz/?populus_person=387&lang=cs), ředitel

e-mail: eis@img.cas.cz

(dále jen „***Objednatel č. 1***“ nebo „***ÚMG***“)

**Objednatel č. 2: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.**

se sídlem: Heyrovského nám. 1888/2, 162 00 Praha 6

zastoupený: xxx ředitel

IČO: 613 89 013

(dále jen „***Objednatel č. 2***“ nebo „**ÚMCH**“)

**Objednatel č. 3: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.**

se sídlem: Květná 8, 603 00 Brno

zastoupený: xxx ředitel

IČO: 680 81 766

(dále jen „***Objednatel č. 3***“ nebo „**ÚBO**“)

**Objednatel č. 4: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.**

se sídlem: Čechyňská 363/19, 602 00 Brno

zastoupený: xxx ředitel

IČO: 680 81 758

(dále jen „***Objednatel č. 4***“ nebo „**ARÚB**“)

**Objednatel č. 5: Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.**

se sídlem: Veveří 97, 602 00 Brno

zastoupený: xxx ředitel

IČO: 680 81 740

(dále jen „***Objednatel č. 5***“ nebo „**PSÚ**“)

**Objednatel č. 6: Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.**

se sídlem: Veveří 967/97, 602 00 Brno

zastoupený: xxx ředitel

IČO: 680 81 715

(dále jen „***Objednatel č. 6***“ nebo „**ÚIACH**“)

**Objednatel č. 7: Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.**

se sídlem: Královopolská 135, 612 00 Brno

zastoupený: xxx ředitelka

IČO: 680 81 707

(dále jen „***Objednatel č. 7***“ nebo „**BFÚ**“)

(společně dále také jen jako „***Objednatelé***“ nebo jednotlivě jako „***Objednatel***“)

a

**Dodavatel: [DOPLNÍ DODAVATEL]**

se sídlem: **[DOPLNÍ DODAVATEL]**

IČO: **[DOPLNÍ DODAVATEL]**

DIČ: **[DOPLNÍ DODAVATEL]**

ID datové schránky: **[DOPLNÍ DODAVATEL]**

bankovní spojení: **[DOPLNÍ DODAVATEL]**

zastoupen: **[DOPLNÍ DODAVATEL]**

e-mail: **[DOPLNÍ DODAVATEL]**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **[DOPLNÍ DODAVATEL]** soudem v **[DOPLNÍ DODAVATEL]**, oddíl **[DOPLNÍ DODAVATEL]**, vložka **[DOPLNÍ DODAVATEL]**

(dále jen „***Dodavatel***“)

(Objednatel a Dodavatel dále jednotlivě též jen „***Strana***“ nebo společně „***Strany***“)

# ÚVODNÍ USTANOVENÍ

* 1. Smlouva se mezi výše uvedenými Stranami uzavírá na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Společný rozvoj EIS Magion o další tři funkcionality**“**, ev.č. VZ 24/849 ÚMG** zadávanou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***ZZVZ***“) v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 63 odst. 3 písm. b) ZZVZ, v němž byl osloven k podání nabídky Dodavatel a byl následně vybrán (dále jen „***veřejná zakázka***“ nebo „***zadávací řízení***“). Služby provozní podpory, údržby a rozvoje Ekonomického informačního systému Magion (dále jen „***EIS Magion***“ nebo „***EIS***“) Dodavatel poskytuje na základě zvláštní smlouvy o poskytování provozní podpory, údržby a rozvoje (dále jen „***Servisní smlouva***“), která již byla mezi jednotlivými Objednateli a Dodavatelem v minulosti uzavřena.
  2. Strany činí nespornými, že jednotliví Objednatelé s Dodavatelem uzavřeli dříve Implementační smlouvu o dodávce a implementaci ekonomického informačního systému, na základě které byl Objednatelům dodán a implementován EIS Magion (dále jen „***Implementační smlouva****“*) a je na základě Servisní smlouvy servisován k datu uzavření této smlouvy.
  3. Dodavatel se touto Smlouvou zároveň zavazuje, že tři nové dodávané funkcionality EIS Magion implementuje do stávajících ekonomických informačních systémů Objednatelů, se kterými Objednatel č. 1 uzavřel Smlouvu o společném zadávání veřejných zadavatelů, a se kterou byl Dodavatel seznámen v rámci zadávacího řízení.
  4. ÚMG bude financovat předmět Smlouvy a nabyde vlastnické právo k  předmětu této Smlouvy. Ostatní Objednatelé nabydou právo užití k  předmětu Smlouvy po celou dobu existence vlastnického práva ÚMG k předmětu Smlouvy za podmínky souběžné účinnosti Servisní smlouvy. Ostatní Objednatelé se nebudou na pořízení předmětu Smlouvy finančně podílet, veškeré finanční plnění bude řešeno prostřednictvím ÚMG.
  5. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o rozšíření systému EIS Magion a nikoliv o dodávku samostatné funkcionality, budou se všechna práva a povinnosti včetně licencí řídit jednotlivými platnými Implementačními a Servisními smlouvami u jednotlivých Objednatelů.
  6. Dodavatel prohlašuje, že:
     1. ke dni uzavření Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat;
     2. se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, včetně všech jejích příloh (dále jen „***ZD***“), a které stanovují požadavky na plnění dle Smlouvy;
     3. je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle Smlouvy;
  7. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě budou mít význam, jenž je jim ve Smlouvě, včetně jejích příloh a dodatků, připisován.
  8. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a ZD jsou stanovena tato výkladová pravidla:
     1. v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky vyjádřený ZD;
     2. v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení ZD;
     3. v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a ZD budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

# ÚČEL SMLOUVY

* 1. Účelem, pro který je Smlouva uzavírána, je provedení díla Dodavatelem spočívajícího v dodávce, instalaci a implementaci konkrétně definovaných úprav EIS Magion (tři nových funkcionalit) obsažených v příloze č. 1 Smlouvy, které plně odpovídají všem funkčním, technickým, legislativním a procesním požadavkům Objednatelů, a souvisejících služeb dle potřeb a požadavků Objednatelů po dobu licenčních oprávnění jednotlivých Objednatelů k provozování EIS Magion vyplývajících z jednotlivých Implementačních smluv.
  2. Cílem je převzetí plně funkčních a integrovaných tří nových funkcionalit EIS Magion Objednateli a řádné proškolení uživatelů – zaměstnanců Objednatelů tak, aby Objednatelé mohli i nadále efektivně, hospodárně a účelně plnit své zákonné či smluvní povinnosti. K dosažení uvedeného cíle je zejména potřeba, aby poptávané nové funkcionality splňovaly požadavky Objednatelů (dle zadání Objednatele č. 1 v zadávacím řízení) uvedené v **příloze č. 1** této Smlouvy – Technická specifikace (dále pouze jako „***příloha č. 1***“) a (dále rovněž jako „***Dílo***“). Součástí řádného provedení Díla dle této Smlouvy je rovněž poskytnutí licenčních oprávnění k provozování daných funkcionalit EIS Magion Objednateli č. 1, a to dle rozsahu uvedeného v čl. IX. této Smlouvy.
  3. Objednatelé očekávají od tří nových funkcionalit EIS Magion, že plně pokryjí funkční požadavky vymezené rámcově **přílohou č. 1** této Smlouvy. Objednatelé požadavky vymezují minimální zadání tří nových funkcionalit EIS Magion, nicméně očekávají, že v rámci implementace těchto funkcionalit, bude nalezen optimální způsob implementace požadavků v podmínkách EIS Magion každého Objednatele s tím, že bude zachována požadovaná funkcionalita EIS, že pro všechny Objednatele bude jednotné programové řešení, případně bude tato funkcionalita rozšířena či vylepšena o další v této smlouvě nespecifikované funkce vytvářející s požadovanou funkcionalitou logický celek.

# PŘEDMĚT SMLOUVY

* 1. Rozšíření EIS Magion se skládá z následujících tří funkcionalit s vymezenými požadavky dle **přílohy č. 1** této Smlouvy:
     1. Evidence práce na dálku (HO)
     2. Hlášení cizinců na úřadu práce
     3. Hlášení DPP na ČSSZ
  2. Předmětem Smlouvy je závazek Dodavatele na vlastní náklady a nebezpečí pro Objednatele provést řádně a včas Dílo, a to za cenu a za podmínek stanovených ve Smlouvě. Plnění předmětu Smlouvy bude probíhat na základě Smlouvy. Předmět plnění Smlouvy musí být u všech Objednatelů řádně dodán, nainstalován a implementován **nejpozději do 29. 11. 2024.** Plnění dle Smlouvy zahrnuje všechny činnosti nezbytné k dodání tří nových funkcionalit EIS Magion dle specifikace, jejich instalaci a implementaci, poskytnutí potřebných licenčních oprávnění, a zajištění služeb souvisejících, to vše v rozsahu stanoveném ve Smlouvě, v zadávacím řízení a v nabídce Dodavatele podané do veřejné zakázky. Souvisejícími službami se pro účely této Smlouvy rozumí služby poskytované v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy (dále jen ***„Služby“***), (Dílo a Služby společně jen jako „***Plnění***“).
     1. *Implementace*

Dodavatel se zavazuje tři nové funkcionality EIS nasadit do stávajícího EIS Magion Objednatelů při splnění funkčních požadavků uvedených v **příloze č. 1** této Smlouvy.

* + 1. *Dokumentace*

Dodavatel se zavazuje zpracovat a předat každému Objednateli uživatelskou příručku. Příručka musí popisovat systém z perspektivy uživatelů a rovněž z perspektivy administrátora systému. Dokumentace zohledňuje veškeré úpravy systému provedené v rámci akceptace.

* 1. Dílo jako celek musí v době zahájení ostrého provozu systému splňovat veškeré požadavky právních předpisů platných na území České republiky a funkční požadavky na EIS.
  2. Objednatel č. 1 se zavazuje zaplatit Dodavateli za řádně a včas provedené Plnění sjednanou cenu dle Smlouvy.

# DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

* 1. Dodavatel se zavazuje provést Plnění dle Smlouvy nejpozději v termínu dle čl. III. odst. 3.2 této Smlouvy. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatelé mají zájem pouze o včasné a řádné Plnění a každé prodlení Dodavatele s předáním Díla k akceptaci (dále jen „***Předání k akceptaci***“) má za následek podstatné porušení Smlouvy, tím se má na mysli nejen prodlení s Předáním k akceptaci celého Díla, ale i prodlení s Předáním k akceptaci jednotlivých etap u jednotlivých Objednatelů.
  2. Místem Plnění je sídlo a pracoviště Objednatele č. 1 na adresách: Vídeňská 1083,  
     142 20 Praha 4; Průmyslová 595, 252 50 Vestec, budova SO 002 a zároveň sídla ostatních Objednatelů.
  3. Některé služby a činnosti poskytované na základě Smlouvy mohou být poskytovány i vzdáleně prostřednictvím sítí elektronických komunikací (ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů), pokud to povaha poskytovaného plnění umožňuje..

# ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

* 1. Kterákoliv ze Stran je oprávněna písemně navrhnout změny specifikace Díla před jeho dokončením. Objednatel č. 1 není povinen změnu navrhovanou Dodavatelem akceptovat. Dodavatel se zavazuje vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby změnu požadovanou Objednateli akceptoval.
  2. Dodavatel se zavazuje provést hodnocení dopadů kteroukoliv Stranou navrhovaných změn na termíny Plnění, cenu a součinnost Objednatelů. Dodavatel je povinen toto hodnocení provést bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení návrhu.
  3. Změna specifikace Díla musí být detailně popsána ve zvláštním dokumentu (dále jen „***Protokol o změně“***), ve kterém budou rovněž uvedeny veškeré aspekty změny Díla uvedené v předchozím odstavci. V případě, že bude Protokol o změně odsouhlasen Objednateli, kterých se změna týká,, přijme se jako dodatek ke Smlouvě.
  4. Jakékoliv změny Díla musí být sjednány v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ, a to zejména v souladu s vyhrazenou změnou závazku ve smyslu § 100 ZZVZ, resp. za podmínek ustanovení § 222 ZZVZ.

1. AKCEPTACE
   1. Dílo nebo jeho část, tvořící logický a funkční celek, budou Objednateli akceptovány na základě interní akceptační procedury, která proběhne u každého Objednatele samostatně. Akceptační procedura zahrnuje ověření, zda Dodavatelem poskytnuté dílčí plnění neboli etapa je výsledkem, ke kterému se Dodavatel zavázal. Akceptaci díla jako celku nebo etapy bude Dodavateli akceptovat Objednatel č.1, který bude Dodavateli také podepisovat závěrečné akceptační protokoly, jejichž přílohou budou Akceptační protokoly k akceptačním etapám u jednotlivých Objednatelů.
   2. Termíny k Předání k akceptaci etapy či dokumentů budou mezi Dodavatelem a Objednatelem č. 1, popř. jednotlivými Objednateli, předem dohodnuty, tak aby mohl být dodržen termín dle čl. III. odst. 3.2 této Smlouvy.
   3. **Akceptace etap**
      1. Objednatel č.1 provede akceptaci etapy do 10 (deseti) pracovních dnů od Předání k akceptaci ze strany Dodavatele.
      2. Pokud kterékoliv z etap splňuje akceptační kritéria s vadami, které jsou přípustné, uvede Objednatel č. 1 své připomínky písemně Dodavateli v akceptačním protokolu. Tyto připomínky musí být ze strany Dodavatele vypořádány nejpozději do dalšího Předání k akceptaci. Nesdělení připomínek nebo neoznámení některé vady při akceptaci nemá vliv na povinnost Dodavatele tuto vadu odstranit, pokud o ní ví, dodatečně ji zjistí či mu bude dodatečně oznámena.
      3. Při nesplnění akceptačních kritérií je Objednatel č. 1 povinen uvést v akceptačním protokolu seznam nedostatků bránících akceptaci etapy a Dodavateli bude poskytnuta přiměřená lhůta k jejich odstranění a dohodnut nový termín k Předání k akceptaci. Akceptační procedura se bude opakovat, dokud příslušná etapy nesplní akceptační kritéria.
      4. V případě, že Objednatel č. 1 v rámci akceptačního kritérií neidentifikuje žádnou vadu, podepíše „Akceptační protokol bez výhrad“, a to nejpozději v poslední den lhůty stanovené pro akceptační řízení dle Harmonogramu.
      5. Nebude-li do 10 (deseti) pracovních dní po Předání k akceptaci doručen Dodavateli od Objednatele č. 1 akceptační protokol ať už s výhradami, či bez výhrad nebo nebude Dodavateli sděleno, že etapa pro nesplnění akceptačních kritérií nelze akceptovat, a Objednatel č. 1 nereaguje ani do pěti (5) pracovních dní na následnou písemnou žádost Dodavatele na dodání akceptačního protokolu, má se za to, že Objednatel č. 1 neshledal nedostatky a etapa se považuje za Objednatelem č. 1 akceptovanou.
      6. Dohodnuté termíny pro akceptaci etapy nejsou dotčeny trváním akceptační procedury ani jakýmkoli jejím prodloužením z důvodu vad bránících akceptaci.
      7. Nejpozději v den zahájení ostrého provozu všech tří nových funkcionalit je Dodavatel povinen předat každému Objednateli uživatelskou příručku dle čl. 3.2.2 této Smlouvy.
   4. Dílo jako celek se považuje za dokončené, bylo-li řádně převzato Objednatelem č.1, tedy pokud došlo k poslední akceptaci a následnému protokolárnímu převzetí všech dílčích plnění tvořících tři nové funkcionality EIS Magion u všech Objednatelů a Objednatel č. 1 nabyl licence k celému Dílu. Podmínkou akceptace Díla jako celku je skutečnost, že Dílo již nebude u žádného Objednatele vykazovat žádnou vadu typu A nebo B a bude vykazovat maximálně 3 vady typu C.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kategorie | | Vymezení |
| A | Kritický dopad | Vada, při níž systém není použitelný ve svých základních funkcích. Není možné pokračovat ve standardním způsobu práce, neexistuje dostupný a přiměřený náhradní způsob. |
| B | Vysoký dopad | Vada, kdy je systém ve svých funkcích degradován tak, že tento stav omezuje běžný provoz, tuto situaci je však možné řešit nebo zmírnit dostupným a přiměřeným náhradním způsobem. |
| C | Střední dopad | Vada, která svým charakterem neovlivňuje významným způsobem běžný provoz systému a nepoškozuje data. Omezuje některé uživatelské funkce systému, které jsou ale dosažitelné jinými uživatelskými funkcemi. |

* 1. Akceptační protokol k Dílu jako celku podepisuje oprávněný zástupce Objednatele č. 1 a oprávněný zástupce Dodavatele. Akceptační protokoly k akceptačním etapám u jednotlivých Objednatelů podepisují osoby k tomu pověřené jednotlivými Objednateli a osoba k tomu pověřená za Dodavatele. Protokoly a dokumenty prokazující provedení postupových výstupů z klíčových činností nepodléhající předání, akceptaci nebo převzetí a jejich provedení schvalují podpisem společně osoby oprávněné jednat za Strany ve věcech technických.

1. DALŠÍ POVINNOSTI DODAVATELE
   1. Dodavatel se dále zavazuje:
      1. poskytovat Plnění podle této Smlouvy s péčí řádného hospodáře odpovídající podmínkám sjednaným v této Smlouvě; upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady či výpadky svého Plnění, jakož i poskytovat Objednatelům veškeré informace, které jsou pro Plnění Smlouvy nezbytné;
      2. neprodleně oznámit písemnou formou překážky, které mu brání v Plnění dle Smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s Plněním Smlouvy;
      3. upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně dle svých možností provést taková opatření, která riziko vzniku škod zcela vyloučí nebo sníží;
      4. i bez pokynů Objednatele provést nutné úkony, které, ač nejsou předmětem Smlouvy, budou s ohledem na nepředvídané okolnosti pro Plnění Smlouvy nezbytné nebo jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody; jde-li o zamezení vzniku škod nezapříčiněných Dodavatelem, má Dodavatel právo na úhradu nezbytných a účelně vynaložených nákladů.
   2. Dodavatel se dále zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti Smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Dodavatelem třetí osobě (zejména Objednatelům), a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než 500.000,- Kč za rok. Pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce nebo pojistku potvrzující uzavření takové smlouvy je Dodavatel povinen předložit Objednateli č. 1 nejpozději do 10 pracovních dnů po uzavření Smlouvy a dále kdykoliv bezodkladně po písemném vyžádání Objednatele č. 1.
   3. Dodavatel je povinen kdykoliv v průběhu trvání platnosti Smlouvy na vyzvání Objednatele č. 1 prokázat, že disponuje kapacitami (realizačním, resp. pracovním týmem a jeho jednotlivými expertními členy, technickými zařízeními apod.), o kterých uvádí, že jimi k okamžiku podpisu této Smlouvy disponuje, nebo u kterých uvádí, že jimi bude disponovat k určitému budoucímu okamžiku. Dodavatel je povinen strpět kontrolu Objednatele č. 1 v místech, kde Dodavatel Plnění zajišťuje, nebo kde uvádí, že Plnění bude poskytovat. Objednatel č. 1 je oprávněn pověřit provedením kontroly třetí osobu nebo ostatní Objednatele.
   4. Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v rozsahu daném Servisní smlouvou. Dodavatel se zavazuje ve stejném rozsahu, jak je uveden v čl. 7.4 a této Smlouvy, spolupůsobit a umožnit kontrolu ze strany zřizovatele Objednatelů tedy Akademie věd ČR.
2. CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY
   1. Cena se skládá:
3. z celkové ceny za Plnění **[DOPLNÍ DODAVATEL]** Kč (slovy: **[DOPLNÍ DODAVATEL]** korun českých) bez DPH, tj. **[DOPLNÍ DODAVATEL]** Kč (slovy: **[DOPLNÍ DODAVATEL]** korun českých) včetně DPH ve výši **[DOPLNÍ DODAVATEL]** %;
4. z ceny za licenci **[DOPLNÍ DODAVATEL]** Kč (slovy: **[DOPLNÍ DODAVATEL]** korun českých) bez DPH, tj. **[DOPLNÍ DODAVATEL]** Kč (slovy: **[DOPLNÍ DODAVATEL]** korun českých) včetně DPH ve výši **[DOPLNÍ DODAVATEL]** %

(cena dle čl. 8.1.1 a dle čl. 8.1.2 této Smlouvy dohromady uváděno jako „***Cena***“).

* 1. Ceny uvedené v tomto článku Smlouvy jsou uvedeny jako maximální, nejvýše přípustné, nepřekročitelné a zahrnující veškeré náklady Dodavatele nutné k řádnému a včasnému Plnění (např. správní a místní poplatky, vedlejší náklady, náklady spojené s dopravou do místa Plnění, včetně nákladů souvisejících s celními poplatky a s provedením všech zkoušek a testů prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů Plnění, apod.). Součástí Ceny Plnění jsou i služby a dodávky, které v ZD nebo ve Smlouvě nejsou výslovně uvedeny, ale Dodavatel jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení Díla a poskytování Služeb, ač nejsou Objednateli výslovně požadovány v **příloze č. 1** této Smlouvy. Dodavatel nese veškeré náklady nutně nebo účelně vynaložené při plnění závazku ze Smlouvy včetně správních poplatků. Cenu Díla a Služeb je možné upravit pouze za níže uvedených podmínek dle Smlouvy. Cena na základě této Smlouvy bude hrazena Objednatelem č. 1.
  2. V případě jiné sazby DPH bude Dodavatel Objednateli č. 1 účtovat sazbu DPH ve výši odpovídající platným a účinným právním předpisům ke dni zdanitelného plnění. Cena za plnění bez DPH tímto není dotčena.
  3. Vyúčtování Ceny za provedení Plnění provede Dodavatel na základě daňových dokladů vystavených Dodavatelem (dále jen „***Faktura***“ či „***Faktury***“). Dodavateli vzniká oprávnění fakturovat Cenu **Díla nebo jeho části** v návaznosti na akceptaci etapy, avšak vždy až poté, co bude etapa akceptována, a to na základě příslušných akceptačních protokolů ve smyslu čl. VI. této Smlouvy. Dodavatel je oprávněn vystavit za každou akceptovanou etapu fakturu na částku dle **přílohy č. 2** této Smlouvy. Dodavatel bere na vědomí, že Faktura bude obsahovat rovněž cenu za udělení Licence ke třem novým funkcionalitám EIS v rozsahu dle čl. IX. této Smlouvy..
  4. Splatnost řádně vystavené Faktury, obsahující stanovené náležitosti, musí činit nejméně 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli č. 1. Faktury budou doručeny elektronickou poštou na adresu xxx
  5. Faktury musí obsahovat číslo Smlouvy a veškeré údaje vyžadované právními předpisy, zejména ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***zákon o DPH***“), a § 435 OZ. Dodavatel je povinen k Fakturám připojit kopie příslušných akceptačních protokolů dle čl. VI. této Smlouvy odsouhlasených Objednatelem č. 1 či jiných dokladů, pokud je Smlouva vyžaduje jako předpoklad předání Plnění nebo jeho části.
  6. Nebude-li jakákoliv Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována Cena nebo DPH, je Objednatel č. 1 oprávněn Fakturu před uplynutím lhůty splatnosti bez uhrazení vrátit Dodavateli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Dodavatel provede opravu vystavením nové Faktury. Odesláním vadné Faktury Dodavateli přestává běžet původní lhůta splatnosti, přičemž nová lhůta splatnosti bude stanovena v souladu s čl. 8.5 této Smlouvy.
  7. Ceny se považují za uhrazené okamžikem odepsání fakturované Ceny z bankovního účtu Objednatele č.1 ve prospěch účtu Dodavatele. Všechny částky poukazované v korunách českých vzájemně Stranami na základě Smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů druhé Strany spojených s převodem na jejich účty.
  8. Objednatel č. 1 neposkytuje Dodavateli na Plnění jakékoliv zálohy.
  9. Objednatel č. 1 bude hradit přijaté Faktury pouze na bankovní účty Dodavatele zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH. V případě, že Dodavatel nebude mít svůj bankovní účet tímto způsobem zveřejněn, postupuje Objednatel č. 1 v souladu s ustanovením zákona o DPH, které upravuje zvláštní způsob zajištění daně.
  10. Dodavatel prohlašuje, že správce daně před uzavřením Smlouvy nerozhodl, že Dodavatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH (dále jen „***Nespolehlivý plátce***“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Dodavatel je Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Dodavatel o tomto informovat Objednatele č. 1 do tří (3) pracovních dní od vydání takového rozhodnutí. Stane-li se Dodavatel Nespolehlivým plátcem, postupuje Objednatel č. 1 v souladu s ustanovením zákona o DPH, které upravuje zvláštní způsob zajištění daně.
  11. Dodavatel není oprávněn započítat jakékoliv pohledávky proti nárokům Objednatele č. 1. Pohledávky a nároky Dodavatele vzniklé v souvislosti se Smlouvou nesmějí být postoupeny třetím osobám, zastaveny, nebo s nimi jinak disponováno. Jakékoliv právní jednání učiněné Dodavatelem v rozporu s tímto ustanovením Smlouvy bude považováno za příčící se dobrým mravům a současně za podstatné porušení Smlouvy.

1. LICENCE
   1. Vzhledem k tomu, že Dílo dle Smlouvy naplňuje rovněž znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*autorský zákon*“), je k těmto součástem Díla, které mají znaky autorského díla dle autorského zákona (dále jen „***Autorské dílo***“), poskytována licence (dále jen „***Licence***“).
   2. Dodavatel uděluje Objednateli č. 1 Licenci k užití Díla jako celku či jeho jednotlivým částem s účinností od okamžiku akceptace implementace nových funkcionalit a uhrazení Dodavatelem vystavené Faktury. Licence je dále udělena k právu užití tří nových funkcionalit EIS Magion dalšími Objednateli k naplnění účelu této Smlouvy. Pro vyloučení všech pochybností to znamená, že Licence se Objednateli č. 1 uděluje v  rozsahu Implementační a Servisní smlouvy celého EIS Magion.
2. ZDROJOVÝ KÓD
   1. Strany se ohledně software vytvořeného na zakázku pro Objednatele dohodly, aby nedošlo k softwarovému uzamčení Objednatelů, že Dodavatel je povinen se řídit Implementační a Servisní smlouvou jednotlivých Objednatelů.
3. ZÁRUKA
   1. Dodavatel poskytuje záruku, že Dílo má ke dni jeho akceptace jako celku a následném převzetí Objednateli funkční vlastnosti stanovené touto Smlouvou a je způsobilé k použití pro účely stanovené ve Smlouvě. Podmínky záruky se řídí Implementační a Servisní smlouvou u jednotlivých Objednatelů.
4. REALIZAČNÍ TÝM A OPRÁVNĚNÉ OSOBY
   1. **Realizační tým**
      1. Dodavatel se zavazuje zajistit Plnění prostřednictvím kvalifikovaných osob a současně se Dodavatel zavazuje alokovat tyto osoby na dobu Plnění této Smlouvy až do předání Díla jako celku. V případě změny osob podle předchozí věty je Dodavatel povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas Objednatele č. 1. Nová osoba Dodavatele musí splňovat požadavky na kvalifikaci stanovené příslušnými právními předpisy, což je Dodavatel povinen Objednateli č. 1 na základě jeho žádosti doložit odpovídajícími dokumenty.
      2. Současně si Objednatel č. 1 vyhrazuje právo požádat o výměnu člena realizačního týmu pro opakovanou nespokojenost s kvalitou jím odváděné práce nebo pro nedostatečnou komunikaci s Objednatelem č. 1. Veškeré případné náklady související s výměnou člena realizačního týmu nese výlučně Dodavatel.
5. Ochrana DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ
   1. Strany se dohodly, že za důvěrné informace se budou považovat pouze takové informace, které jedna ze Stran za důvěrné označí. (dále jen ***„Důvěrné informace“***);
   2. Strany se dohodly, že Důvěrné informace nikomu nesdělí a přijmou taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám.
   3. Závazek k mlčenlivosti a ochraně Důvěrnosti informací je nadále platný bez ohledu na ukončení účinnosti Smlouvy.
6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
   1. Strany jsou si vědomy, že v rámci Plnění této Smlouvy budou Dodavateli zpřístupněny osobní údaje, které spravují Objednatelé, aby Dodavatel mohl řádně splnit své povinnosti ze Smlouvy, bude muset tyto osobní údaje zpracovávat, čímž se stane vůči Objednateli zpracovatelem ve smyslu čl. 4 bod 8) nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „***GDPR***“).
   2. Dodavatel je oprávněn ke zpracování osobních údajů po dobu účinnosti Smlouvy, je však povinen tak činit v souladu s GDPR a řídit se pokyny Objednatelů jako správců. Na žádost Objednatele je Dodavatel povinen spolupracovat při výkonu práv subjektu údajů a plnění povinností Objednatele a rovněž prokázat Objednateli, že zpracovává osobní údaje v souladu s tímto článkem a povinnostmi vyplývajícímu Dodavateli jako zpracovateli přímo z GDPR a ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
   3. Dodavatel se zavazuje přijmout taková technická a organizační opatření, aby dodržel požadavky čl. 32 GDPR tedy zejména, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Za tímto účelem Dodavatel zajistí závazek mlčenlivosti všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této Smlouvy, a splnění tohoto závazku doloží jejich podpisem na dohodě o mlčenlivosti. Dodavatel je povinen provádět migraci dat nebo testování systému výhradně osobami proškolenými v oblasti GDPR při vědomí, že výše uvedené osoby budou zpracovávat osobní údaje týkající se mzdových a personálních údajů a je potřeba k těmto údajům přistupovat se zvýšenou obezřetností. Tyto povinnosti platí i po ukončení zpracování osobních údajů Dodavatelem.
   4. Dodavatel není oprávněn osobní údaje kopírovat, zpřístupňovat, upravovat nebo pozměňovat, používat, předávat, šířit, zveřejňovat, vyměňovat, třídit, kombinovat, nahlížet do nich, nebo s nimi nakládat za jiným účelem, než pro plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy. Dodavatel je povinen určit při zpracování taková opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány.
   5. Dodavatel je povinen při ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvu vymazat nebo provést export veškerých osobních údajů, které na základě Smlouvy či Servisní smlouvy zpracovával, a to dle volby Objednatele, tak aby pozbyl veškeré možnosti s nakládáním s osobními údaji.
7. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ
   1. V případě prodlení Dodavatele s Předáním k akceptaci Díla jako celku v termínu stanoveném v čl. III. odst. 3.2 Smlouvy vzniká Objednateli č. 1 nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z Ceny za každý i započatý den prodlení. Další sankce se řídí Servisními smlouvami u jednotlivých Objednatelů.
8. NÁHRADA ŠKODY
   1. Každá ze Stran je povinna nahradit způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

Strany se dohodly, že omezují právo na náhradu škody, která může při Plnění Smlouvy jedné Straně vzniknout, a to na celkovou částku odpovídající 20 % z celkové Ceny.

# SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

* 1. Strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této Smlouvy. Strany jsou povinny informovat druhou Stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné Plnění Smlouvy.
  2. Strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků.
  3. Oznámení adresovaná na adresu či e-mailovou adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo osobám oprávněným jednat za Strany se považují za doručená
     1. dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***ZDS***“), je-li oznámení zasíláno prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo
     2. dnem, kdy bylo převzetí oznámení zasílané e-mailem potvrzeno e-mailem druhé Strany; nebo
     3. dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo doručováno osobně; nebo
     4. dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou; nebo
     5. dnem, kdy bude, v případě, že doručení výše uvedeným způsobem nebude  z jakéhokoli důvodu možné, oznámení zasláno doporučenou poštou na adresu Strany, avšak k jeho převzetí z jakéhokoli důvodu nedojde, a to ani ve lhůtě 3 (tří) pracovních dnů od jeho uložení na příslušné pobočce pošty.

# PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

* 1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi Stranami. V případě, že Smlouva není podepisovaná současně všemi Stranami, nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel č. 1, a to do pěti pracovních dnů od nabytí platnosti.
  2. Smlouva může být ukončena: (i) písemnou dohodou Stran, (ii) odstoupením od Smlouvy jednou ze Stran za podmínek uvedených v čl. XVIII. této Smlouvy. V případě odstoupení do Smlouvy pouze jednou nebo některými z Objednatelů, zůstane tato Smlouva nadále v platnosti a účinná pro zbývající Objednatele s tím, že odstupující Objednatel bude povinen vypořádat své závazky vůči Objednateli č. 1 a Dodavateli.
  3. Objednatel č. 1 je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od Smlouvy v případě:
     1. nedojde k dohodě ohledně požadavků Dodavatele na doplnění technické infrastruktury nezbytné pro řádný provoz tří nových funkcionalit EIS Magion;
     2. prodlení Dodavatele s předáním k akceptaci celého Díla dle termínu uvedeném v Harmonogramu po dobu delší než 7 (sedm) kalendářních dnů;
     3. prodlení Dodavatele s předáním k akceptaci jakékoliv části Díla po dobu delší než 14 (čtrnácti) kalendářních dnů oproti termínu stanovenému čl. III. odst. 3.2 nebo na základě Smlouvy, pokud Dodavatel nezjedná nápravu ani v dodatečně dohodnuté lhůtě, kterou si Objednatel č. 1 a Dodavatel dohodnou ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 10 (deset) pracovních dnů od doručení takovéto výzvy, ustanovení čl. 18.3.1 této Smlouvy tímto není dotčeno;
     4. že celková výše smluvních pokut, na jejichž zaplacení by měl Objednatel č. 1 dle této Smlouvy nárok, dosáhne 5 % z Ceny Plnění.
  4. Objednatelé jsou dále oprávněni bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od Smlouvy, pokud:
     1. bylo příslušným orgánem vydáno pravomocné rozhodnutí zakazující Plnění této Smlouvy;
     2. na majetek Dodavatele je prohlášen úpadek nebo Dodavatel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení;
     3. Dodavatel vstoupí do likvidace; nebo
     4. proti Dodavateli je zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Dodavatel si je vědom skutečnosti, že jestliže Objednatel č. 1 odstoupí od Smlouvy, nebude mít Dodavatel nárok na finanční plnění za etapy, u kterých ještě nedošlo k akceptaci.
  6. Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě prodlení Objednatele č. 1 se zaplacením jakékoliv splatné částky dle Smlouvy po dobu delší než 60 (šedesát) kalendářních dnů, pokud Objednatel č. 1 nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Dodavatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 15 (patnáct) kalendářních dnů od doručení takovéto výzvy.
  7. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Straně. V případě odstoupení od Smlouvy jsou Strany povinny vzájemně si vypořádat své pohledávky a závazky.
  8. Ukončením účinnosti Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se Licencí, záruk, práv z vady, povinnosti nahradit škodu a povinnosti hradit smluvní pokuty, pokud na ně do doby odstoupení vznikl oprávněné straně nárok, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti Smlouvy.

# ŘEŠENÍ SPORŮ

* 1. Práva a povinnosti Stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem a příslušnými právními předpisy souvisejícími.
  2. Strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, včetně sporů o její výklad či platnost a usilovat o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců.
  3. Strany se dohodly na volbě místní příslušnosti soudu v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, tak že případné spory ze Smlouvy budou rozhodovány Obvodním soudem pro Prahu 4 v případě, že bude v prvním stupni věcně příslušný okresní soud, a Městským soudem v Praze v případě, že v prvním stupni má věcnou příslušnost krajský soud. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

* 1. Strany si podpisem Smlouvy sjednávají, pokud Smlouva nestanoví jinak, že závazky Smlouvou založené budou vykládány výhradně podle obsahu Smlouvy, bez přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala a/nebo byla sdělena, jednou Stranou druhé/další Straně před uzavřením Smlouvy.
  2. Strany prohlašují, že před uzavřením Smlouvy řádně splnily všechny hmotněprávní podmínky pro platné uzavření Smlouvy vyplývající z platných právních předpisů, jakož i z jejich platných vnitřních předpisů, a dále prohlašují, že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení jakýchkoliv jejich zákonných či smluvních povinností.
  3. Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Stran učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran. Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných dodatků Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci všech Stran.
  4. Dodavatel není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči Objednateli č. 1 na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele č. 1.
  5. Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení Smlouvy. Strany se tímto zavazují nahradit do 5 (pěti) pracovních dnů po doručení výzvy druhé strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam.
  6. Strany předpokládají, že Smlouva bude podepsána elektronicky. V případě, že by tato Smlouva byla uzavírána v listinné podobě, bude vyhotovena v 8 (osmi) vyhotoveních, z nichž každý z Objednatelů obdrží 1 (jedno) vyhotovení a Dodavatel rovněž 1 (jedno) vyhotovení.
  7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace\_Konkrétní definování úprav EIS MAGION

Příloha č. 2 – Položkový ceník **[DOPLNÍ DODAVATEL]**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Praze dne \_\_\_ |  | V \_\_\_\_ dne \_\_\_\_ |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. [DOPLNÍ DODAVATEL]**

RNDr. Petr Dráber, DrSc., ředitel **[DOPLNÍ DODAVATEL]**

V Brně dne V Brně dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

xxx xxx

ředitel ARÚB ředitel PSÚ

V Brně dne V Brně dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Xxx xxx

ředitel ÚIACH ředitelka BFÚ

V Brně dne V Praze dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

xxx xxx

ředitel ÚBO ředitel ÚMCH

Příloha č. 2 – Položkový ceník **[DOPLNÍ DODAVATEL]**

Etapy díla dle smlouvy

Etapa č. 1

Cena za část předmětu plnění „Evidence práce na dálku (HO)“ činí ………………… Kč bez DPH.

z toho cena za plnění (8.1.1. smlouvy) činí ………………… Kč bez DPH

z toho cena za licenci (8.1.2. smlouvy) činí ………………… Kč bez DPH

Cena za část předmětu plnění „Evidence práce na dálku (HO)“ činí ………………… Kč včetně DPH.

Etapa č. 2

Cena za část předmětu plnění „Hlášení cizinců na úřad práce“ činí ………………..… Kč bez DPH.

z toho cena za plnění (8.1.1. smlouvy) činí ………………… Kč bez DPH

z toho cena za licenci (8.1.2. smlouvy) činí ………………… Kč bez DPH

Cena za část předmětu plnění „Hlášení cizinců na úřad práce“ činí ………………..… Kč včetně DPH.

Etapa č. 3

Cena za část předmětu plnění „Hlášení DPP na ČSSZ“ činí ………………….. Kč bez DPH.

z toho cena za plnění (8.1.1. smlouvy) činí ………………… Kč bez DPH

z toho cena za licenci (8.1.2. smlouvy) činí ………………… Kč bez DPH

Cena za část předmětu plnění „Hlášení cizinců na úřad práce“ činí ………………..… Kč včetně DPH.

**Celková cena za Plnění smlouvy činí …………………………..Kč bez DPH**

**Celková cena za Plnění smlouvy činí …………………………..Kč včetně DPH**