SMLOUVA O DÍLO

(uzavřená podle § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

dále jen „Smlouva“

Č.j. MUZ/262/2024

Yord s.r.o.

IČ: 07787537, DIČ: CZ07787537,

se sídlem Křižíkova 163/33, Karlín, 186 00 Praha 8

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 307593,

zastoupená Adamem Rajnohou a Davidem Mařákem, jednateli

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Muzeum hlavního města Prahy,

příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou

IČO: 00064432

DIČ: CZ 00064432

se sídlem Kožná 475/1, 110 00 Praha 1 – Staré Město

zastoupená RNDr. Ing. Ivo Mackem, ředitelem

bankovní spojení ČSOB a.s., č. ú.

je plátcem DPH

(dále jen „Objednatel“)

(dále společně jen jako „Smluvní strany“, každý samostatně pak jako „Smluvní strana“)

Preambule

- Objednatel prohlašuje, že je v souladu se zřizovací listinou příspěvkové organizace Muzea hlavního města Prahy vydané Radou hlavního města Prahy a právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky, zejm. zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze oprávněn tuto Smlouvu uzavřít.

- Zhotovitel prohlašuje, že:

- je právnickou osobou disponující veškerými potřebnými oprávněními pro realizaci díla, jak je specifikováno v této Smlouvě,

- je odbornou osobou s odpovídajícími zkušenostmi v oboru pro provedení díla, specifikovaného v této Smlouvě, způsobilou k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy a schopnou zvládnout veškeré odborné a technické nároky jeho provedení a jednat se znalostí a pečlivostí, která je s touto profesí spojena,

- disponuje potřebnými znalostmi a zařízením, jakož i dostatečnou vlastní kapacitou nutnou ke splnění závazků z této Smlouvy vyplývajících.

- Tato Smlouva uzavírá na základě rozhodnutí Objednatele o schválení veřejné zakázky na dodávky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v řízení s názvem „Interaktivní projekt – metahuman – výstava Karla Kryla“, a evidované pod č. 41 ze dne 30.7.2024.

Článek 1

Předmět Smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo, vymezené ve článku 2 Smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle článku 5, a to vše za podmínek uvedených v této Smlouvě. Součástí plnění dle této Smlouvy je rovněž závazek Zhotovitele poskytnout Objednateli licenci k užití Díla.

Článek 2

Dílo

- Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele vytvořit projekt modelu Karla Kryla (dále jen „Dílo“). Tento závazek zahrnuje veškeré potřebné práce a úkony směřující k vytvoření, implementaci a úspěšnému provozu Díla, vyjma prací a úkonů, které zařizuje Objednatel či třetí strany, zejména pak pořízení hardware pro prezentaci Díla. Součástí Díla jsou následující etapy a činnosti:

  - UX design - příprava projektu: Zhotovitel se zavazuje provést podrobnou analýzu a návrh uživatelského rozhraní (UX) Díla. Tento proces zahrnuje průzkum a pochopení potřeb výstavního projektu a definici funkčních požadavků. Cílem této etapy je zajistit, aby uživatelský zážitek estetickým a funkčním požadavkům Smlouvy.

  - Tvorba modelu: V rámci této etapy Zhotovitel vytvoří trojrozměrný model Karla Kryla na základě dostupných podkladů, včetně fotografií, videí nebo jiných relevantních zdrojů, které se zavazuje poskytnout Objednatel. Model bude vytvořen, by odpovídal reálné podobě Karla Kryla. Součástí této etapy je také texturování modelu. a jeho prostředí.

  - Animace modelu: Po dokončení 3D modelu bude Zhotovitel provádět animaci modelu, která bude zahrnovat pohyby, výrazy obličeje a další dynamické prvky, které přispějí k realistickému dojmu. Animace budou vytvořeny tak, aby co nejvěrněji připomínaly odrážely charakter a osobnost Karla Kryla. Zhotovitel zajistí, že animace budou plynulé, synchronizované s případným audio doprovodem a odpovídat záměru Objednatele dle scénáře využití Díla, který je Přílohou č. 2 této      Smlouvy.

  - Instalace a nastavení projektu v rámci muzea: Zhotovitel nainstaluje hotové Dílo v prostorách muzea, kde bude Dílo umístěno. Tato etapa zahrnuje fyzickou instalaci hardwaru, jako jsou zobrazovací zařízení nebo jiné potřebné technologie, a následné nastavení softwarového řešení, aby byl zajištěn správný chod a interaktivita Díla. Zhotovitel bude spolupracovat s technickým personálem muzea, aby byla instalace provedena v souladu s technickými požadavky a bezpečnostními normami.

  - Testing a optimalizace Díla: Po instalaci bude Zhotovitel provádět důkladné testování Díla, zahrnující funkční testy, testy výkonu, a uživatelské testování. Na základě výsledků testování bude Zhotovitel provádět optimalizace, aby bylo zajištěno, že Dílo funguje efektivně, spolehlivě a bez chyb. Tato fáze je klíčová pro dosažení nejvyšší možné kvality a uživatelské spokojenosti.

- Řízení a koordinace projektu: Zhotovitel je odpovědný za kompletní řízení a koordinaci všech činností souvisejících s realizací Díla. To zahrnuje plánování časového harmonogramu, řízení zdrojů, komunikaci s Objednatelem a případnými třetími stranami, a řešení vzniklých problémů. Zhotovitel zajistí, že projekt bude realizován v souladu se smluvními podmínkami, termíny a rozpočtem stanoveným Objednatelem.

Článek 3

Zhotovení díla

- Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést Dílo na svůj náklad a nebezpečí. Zhotovitel má právo přenechat provádění Díla třetím osobám (subdodavatelům). Zhotovitel je povinen započít s realizací Díla nejpozději do 3 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za odborné a kvalifikované provedení Díla. Při provádění Díla se zavazuje řídit právními předpisy, jakož i pokyny Objednatele v rámci kol zpětné vazby, ledaže by byly v rozporu se zákonem anebo nevhodné; v takovém případě je Zhotovitel povinen na nevhodnost nebo nezákonnost pokynů Objednatele neprodleně písemně upozornit a nevhodnými pokyny Objednatele se řídit pouze v případě, kdy Objednatel na pokynech výslovně trvá. Zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s provedením pokynů Objednatele, na jejichž nevhodnost byl Objednatel upozorněn.

- V případě, že bude Zhotoviteli jakákoliv část zadání Díla nejasná, má Zhotovitel právo požadovat dodatečné informace od Objednatele. Objednatel má povinnost poskytnout Zhotoviteli informace a veškerou potřebnou součinnost, a to bez zbytečného odkladu. Jestliže Objednatel neposkytne součinnost do 48 hodin od doručení písemné výzvy k poskytnutí takové součinnosti, je Zhotovitel oprávněn:

- prodloužit termíny plnění, lhůty a doby stanovené touto Smlouvou o dobu odpovídající celkové době prodlení Objednatele. Celková doba prodlení se počítá od okamžiku marného uplynutí lhůty k poskytnutí součinnosti do okamžiku skutečného poskytnutí součinnosti Objednatelem,

- nezapracovat ty části Díla, ke kterým mu nebyla poskytnuta nezbytná součinnost.

- O prodloužení termínů dle čl. 3 odst. 2 písm. a) této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednatele neprodleně písemně informovat, včetně odůvodnění a uvedení nových termínů plnění.

- Objednatel má právo vznést námitky proti prodloužení termínů dle čl. 3 odst. 2 písm. a) této Smlouvy, a to do 3 pracovních dnů od doručení informace o prodloužení. V takovém případě se smluvní strany zavazují jednat o nalezení vzájemně přijatelného řešení. Tyto námitky nikterak neovlivňují prodloužení termínů.

- Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli zdůvodnění nezpracování části Díla dle čl. 3 odst. 2 písm. b) této Smlouvy. Zhotovitel je povinen toto zdůvodnění poskytnout písemně do 5      pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele.

- Po dobu kdy není poskytována součinnost Objednatelem dle předchozího ustanovení této Smlouvy není Zhotovitel v prodlení s provedením Díla.

- Objednatel se dále zavazuje poskytnout Zhotoviteli a jím určeným osobám Zhotovitelem specifikované přístupy, zejména, nikoliv však pouze přístupy k interním softwarům a výpočetním systémům Objednatele, k fyzickým prostorům, datovým úložištím, aplikacím, účtům či dalším srovnatelným médiím, která budou potřebné k řádnému dokončení Díla.

- Objednatel se dále zavazuje poskytnout před zahájením provádění Díla veškerou potřebnou dokumentaci k provedení Díla, která bude označena dle Smlouvy.

- Zhotovitel je povinen dbát, aby v souvislosti s prováděním Díla nebylo poškozováno dobré jméno Objednatele. Zhotovitel je při provádění Díla povinen chránit majetek, práva a oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo nebude obsahovat prvky, které mohou bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů třetích osob nebo mohou být v rozporu se zákonem či dobrými mravy vč. dobrých mravů hospodářské soutěže.

Článek 4

Předání Díla

- Před předáním Díla je Zhotovitel povinen poskytnout Dílo Objednateli k testování a za účelem poskytnutí zpětné vazby. Termíny testování smluvní strany určí dohodou.

- Objednatel má právo na poskytnutí dvou termínů pro testování a poskytnutí zpětné vazby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- V rámci jednotlivých termínů testování je Objednatel povinen písemně vytknout vady a nedostatky Díla, které má Dílo v okamžiku testování. Zhotovitel je povinen takto vytknuté vady a nedostatky Díla odstranit před konečným předáním Díla. Nevytknuti vady během testování Objednatele nezbavuje práva uplatnit nároky z vad Díla po jeho převzetí v souladu s ustanoveními občanského zákoníku. Zjevné vady, které Objednatel nevytkne v prvním možném termínu testování, ačkoliv zcela zjevně mohl, nemá právo vytknout v rámci druhého kola.

- Zhotovitel je povinen Objednateli Dílo předvést a prokázat jeho způsobilost sloužit svému účelu.

- Smluvní strany ujednávají, že Dílo je provedeno jeho řádným dokončením, předvedením a předáním Objednateli, o čemž Smluvní strany sepíší předávací protokol.

- Objednatel je povinen převzít Dílo, jestliže Dílo odpovídá v plném rozsahu Smlouvě.

- Zhotovitel je povinen předat Dílo Objednateli nejpozději do 31.10. 2024, a to způsobem: instalace na místě dle této Smlouvy a dodáním 3D modelu na pevném nosiči dat (dále jen „Termín předání“). Místem předání Díla je objekt Objednatele - suterénu Domu U Zlatého prstenu na adrese: Týnská 630/6, 110 00 Staré Město, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- V případě, že bude Dílo způsobilé k předání a převzetí a Objednatel bude v prodlením s převzetím Díla, má se za to, že Dílo převzal v Termínu předání. Tím není dotčeno právo Objednatele uplatnit nároky z vad Díla.

- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla pouze pokud má Dílo vady, které brání jeho řádnému užití k účelu sjednanému v této Smlouvě. Objednatel je povinen převzít Dílo s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla, a tyto vady uvést do předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady v dohodnuté lhůtě.

- O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol.

- Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele okamžikem jeho předání a převzetí.

Článek 5

Cena Díla

- Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo částku 440 500 Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet tisíc pět set korun českých) + DPH v zákonné výši (dále jen “Cena”).

- Objednatel se dohodl se Zhotovitelem, že uhradí Cenu na základě faktury vystavené Zhotovitelem po provedení Díla. Smluvní strany se dohodly na elektronické fakturaci se splatností 15 dnů.

- Faktury se Zhotovitel zavazuje Objednateli zasílat v elektronické podobě ve formátu PDF na e-mail Objednatele:

Článek 6

Vady Díla

- Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitou nebo rozsahem této Smlouvě.

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání Objednateli, jakož i za vady, které se vyskytnou v záruční době. Záruka za jakost se sjednává v délce 24 měsíců od předání Díla.

- Objednatel je povinen Dílo při předání náležitě zkontrolovat a vytknout Zhotoviteli případné zjevné vady Díla. Neoznámení zjevných vad při předání Díla nemá vliv na práva Objednatele z odpovědnosti za vady.

- Objednatel je oprávněn uplatnit práva z vad Díla bez zbytečného odkladu. Za vytknutí vad Díla se považuje i zaznamenání vad Díla do předávacího protokolu, případně jejich jiné písemné vytknutí.     Zhotovitel je povinen písemně potvrdit přijetí oznámení o vadách do 5      pracovních dnů od jeho doručení.

- Zhotovitel se zavazuje vytknuté vady Díla odstranit bezplatně a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn:

  - požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla, nebo

  - odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele, v takovém případě je Zhotovitel povinen vyúčtované náklady na odstranění vad Objednateli uhradit, a to na základě Objednatelem vystaveného daňového dokladu se splatností 30 kalendářních dnů od doručení Zhotoviteli, nebo

  - odstoupit od Smlouvy, pokud se jedná o podstatné porušení Smlouvy.

- Uplatněním práv z vadného plnění není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené vadným plněním.

- Zhotovitel neodpovídá za žádné vady, které mají byť částečný původ v hardwaru či v činnosti zaměstnanců Objednatele či jiných osob, kterým Objednatel umožnil přístup k Dílu, ať již vědomě či nevědomě.

Článek 7

Autorská práva k Dílu

- Zhotovitel předáním Díla Objednateli poskytuje ​výhradní, časově i územně neomezenou ​licenci k užití Díla, a to vcelku i po částech, jakož i k užití veškerých výsledků činnosti Zhotovitele předaných Objednateli dle této Smlouvy, pro účely komerční i nekomerční, a to v následujícím rozsahu:

  - k užití samostatně, ve spojení s jinými autorskými díly, značkami, logy, texty a jakýmikoli obdobnými prvky, včetně oprávnění Dílo sám nebo prostřednictvím třetí osoby upravit, zpracovat, změnit, zařadit do jakéhokoli díla souborného či do díla audiovizuálního, a to staticky či dynamicky (animace);

  - k užití v původní podobě nebo v podobě dle písm. a) tohoto odstavce Smlouvy jakýmkoli způsoby užití (rozmnožování, rozšiřování, půjčování, pronájem, vystavování, sdělování veřejnosti a jiné), bez omezení technologie (tedy vč. užití prostřednictvím sítě Internet), bez omezení počtu či množství užití, pro všechny účely související s prezentací Objednatele;

  - k užití v původní podobě nebo v podobě dle písm. a) tohoto odstavce Smlouvy bez omezení teritoria, tj. na celém světě;

  - k užití v původní podobě nebo v podobě dle písm. a) tohoto odstavce Smlouvy bez omezení času, tj. na celou dobu trvání autorských majetkových práv.

- Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně poskytnout třetí osobě (podlicence) nebo licenci zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně postoupit třetí osobě.

- Objednatel není povinen licenci dle této Smlouvy využít.

- Zhotovitel uděluje Objednateli svolení ke zveřejnění Díla a souhlasí s tím, aby Dílo, resp. jakákoliv jeho dílčí část byla zveřejněna či užita i bez uvedení jeho autorství.

- Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k výkonu majetkových práv k Dílu a veškerým poskytnutým materiálům a výstupům dle této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je k poskytnutí této licence ve výše uvedeném rozsahu oprávněn a že Dílem ani jeho užitím dle této Smlouvy nejsou porušena autorská, osobnostní ani jiná práva třetích osob. Pokud budou vůči Objednateli uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoliv nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím Díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.), je Zhotovitel povinen je na svůj náklad vypořádat, jakož i uhradit další škodu tím Objednateli vzniklou.

- V případě že bude Zhotovitel či některý z autorů chtít užít Dílo či jeho dílčí části za účelem své prezentace, je povinen předem vyžádat souhlas Objednatele. Ten se zavazuje udělení souhlasu bez vážných důvodů neodepřít.

- Zhotovitel prohlašuje, že Dílo nebylo dosud veřejně užito. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy neudělil třetí osobě žádnou licenci k užití Díla, a to ani výhradní, ani nevýhradní. Zhotovitel není oprávněn poskytnout licenci k užití Díla nebo jeho dílčí části třetí osobě a sám se zdrží výkonu práva, ke kterému udělil výhradní licenci.

- Smluvní strany prohlašují, že úplata za poskytnutí licence odpovídá částce ve výši 10% z Ceny bez DPH a je zahrnuta v Ceně. Pro vyloučení případných pochybností smluvní strany prohlašují, že odměna za Licenci je stanovena jako jednorázová.

Článek 8

Práva a povinnosti Smluvních stran

- Zhotovitel je oprávněn používat obchodní firmu Objednatele pro marketingové účely jako tzv. reference, a to hlavně na webových stránkách a v nabídkových materiálech Zhotovitele. Zhotovitel je zejména oprávněn užívat obchodní firmu Objednatele a obecný popis a části Díla (v rozsahu, aby nedošlo k narušení obchodního či jiného tajemství, nebo k narušení záměru Objednatele) při propagaci své činnosti nebo právních nebo doplňkových služeb, které poskytuje nebo jejichž poskytnutí zajišťuje (reference), a to i po skončení účinnosti této smlouvy. Pro každé takové zveřejnění je třeba předchozí písemný souhlas Objednatele.

- Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.

- Strany berou na vědomí, že při tvorbě Díla může být užito nástrojů umělé inteligence a dalších technologických prostředků třetích stran potřebných pro dokončení Díla. V této souvislosti Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn používat nástroje dle předchozí věty pro účely vytvoření Díla, jejich použitím neporušuje práva duševního vlastnictví třetích osob a získal veškeré potřebné licence a oprávnění k užití výstupů těchto nástrojů pouze v rozsahu nezbytném pro plnění dle této Smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že umělá inteligence či další technologické prostředky mohou poskytnout k dílčím částem Díla jen nevýhradní licenci a tím berou na vědomí možnou výjimku z článku 7 Smlouvy, přičemž se Zhotovitel zavazuje bez zbytečné odkladu informovat Objednatele případných omezeních rozsahu licence k výstupům Díla, vytvořeným pomocí těchto nástrojů, včetně uvedení zdůvodnění nutnosti použití těchto nástrojů pro plnění dle této Smlouvy.

.

Článek 9

Smluvní pokuty

- V případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla nebo jeho části vzniká Objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z Odměny bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení Objednatele se zaplacením části Odměny, k němuž je dle dohody smluvních stran povinen, vzniká Zhotoviteli nárok na úhradu smluvního úroku z prodlení ve výši 0,05 % z výše dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení.

- V případě nepravdivosti prohlášení dle čl. 8 odst. 5. nebo 7. této Smlouvy nebo v případě porušení závazku dle čl. 3 odst. 1. nebo 11. nebo čl. 12 odst. 8 této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).

- Smluvní pokuty uplatněné v souladu s tímto článkem Smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury vystavené příslušnou Smluvní stranou druhé Smluvní straně, a to na účet uvedený v takové faktuře.

- Zánik smluvního vztahu založeného touto Smlouvu se nedotýká platnosti a účinnosti tohoto článku 7 Smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že výše smluvních pokut dle této Smlouvy je přiměřená s přihlédnutím k významu a důležitosti povinnosti, na kterou se vztahuje. Uhrazením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčeno právo oprávněné Smluvní strany požadovat náhradu škody anebo odškodnění za jinou majetkovou nebo nemajetkovou újmu v plné výši. V případě snížení smluvní pokuty soudem zůstává Smluvní straně zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dlužníka povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.

Článek 10

Ukončení smluvního vztahu

- Smluvní strany se dohodly na následujících možnostech ukončení této Smlouvy, a to za podmínek v této Smlouvě uvedených:

  - dohodou smluvních stran,

  - výpovědí smlouvy

  - odstoupením od smlouvy.

- Smluvní strany se mohou kdykoliv dohodnout na ukončení této Smlouvy ke sjednanému datu. Dohoda o ukončení Smlouvy musí mít písemnou formu a musí obsahovat způsob vzájemného vypořádání závazků mezi smluvními stranami.

- Zhotovitel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět pouze z důvodu podstatného porušení smluvních povinností Objednatelem, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 20 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele s upozorněním na nesplnění konkrétní povinnosti, a to s výpovědní dobou jednoho (1) měsíce ode dne, kdy byla výpověď doručena Objednateli.

- Objednatel je oprávněn od tuto Smlouvu vypovědět, a to s výpovědní dobou jednoho (1) měsíce ode dne, kdy byla výpověď doručena Zhotoviteli     :

  - v případě neplnění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, pokud Zhotovitel nezjedná nápravu ani do 20 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele s upozorněním na neplnění konkrétní povinnosti; nebo

  - v případě, že z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele hrozí nebo vzniká Objednateli škoda a Zhotovitel neprovede nápravu (tj. neodstraní hrozbu škody či nenahradí vzniklou škodu) bez zbytečného odkladu, a to bez ohledu na absenci předchozího upozornění ze strany Objednatele; nebo

  - v případě nepravdivosti prohlášení Zhotovitele uvedeného v čl. 7 odst. 5 nebo 7 této Smlouvy nebo v případě porušení závazku dle čl. 3 odst. 1 nebo nebo čl. 11 odst. 8 Smlouvy.

- Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy pouze ze zákonných důvodů či z důvodů uvedených v této Smlouvě. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na již Objednatelem nabytá licenční oprávnění dle této Smlouvy.

- Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se licencí, náhrady škody, smluvních pokut a jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

Článek 11

Závěrečná ustanovení

- Tato Smlouva obsahuje veškerá ujednání Smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje veškerá předchozí písemná, e-mailová či ústní ujednání Smluvních stran v souvislosti s předmětem této Smlouvy. Jakékoliv změny či doplňky této Smlouvy je možné činit po vzájemné dohodě Smluvních stran, a to formou číslovaných písemných dodatků.

- Tato Smlouva, jakož i právní vztah z ní vyplývající se řídí českým právním řádem, respektive příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a jeho prováděcími předpisy.

- Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze smlouvy, ani postoupit tuto smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.

- Zhotovitel prohlašuje, že nic z obsahu této Smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.

- Není-li dohodnuto jinak, veškerá podání, oznámení, návrhy, prohlášení či jiné úkony ve vztahu k některé ze Smluvních stran, které musí či mohou být učiněny v souvislosti s touto Smlouvou, musí být učiněny písemně, přičemž písemná forma je zachována při využití elektronické pošty. Pro tyto účely smluvní strany sjednávají tyto kontaktní adresy, není-li ve Smlouvě pro konkrétní úkon uvedena adresa jiná:

  - Za Objednatele:

  - Za Zhotovitele:

- V případě, že se kterékoliv z ustanovení této Smlouvy ukáže být neplatným či neúčinným, nemá tato skutečnost vliv na platnost a účinnost této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto ustanovení nahradit ustanovením novým, platným a účinným, které bude svým významem nejblíže vystihovat záměr Smluvních stran.

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že případné spory vyplývající z této Smlouvy se budou řešit dohodou. Nedojde-li k dohodě a vznikne-li spor, pak při řešení sporů budou Smluvní strany postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

- Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv svá práva z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započítat své pohledávky proti pohledávkám Objednatele.

- Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Cenová kalkulace

- Příloha č. 2 - Návrh scénáře k užití technologie modelu ve výstavě Ahoj občani!

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží jeden podepsaný výtisk. Pro případ, že tato smlouva je uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, je vyhotovena v jednom (1) provedení, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran oprávněných tuto smlouvu uzavřít.

- Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva a její dodatky budou uveřejněny prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tato smlouva i jakékoliv dodatky k této Smlouvě se po nabytí účinnosti zákona o registru smluv stanou účinnými nejdříve dnem jejich uveřejnění ve smyslu § 5 zákona o registru smluv.

- Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně jejích změn a dodatků v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Souhlas uděluje Zhotovitel na dobu neurčitou.

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsahu této Smlouvy porozuměly a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

| V Praze dne 30.9.2024 za Zhotovitele __________________ Adam Rajnoha, jednatel | V ___________ dne 19.9.2024 za Objednatele __________________ Muzeum hlavního města Prahy RNDr. Ivo Macek, ředitel |
| --- | --- |

V Praze dne 30.9.2024

za Zhotovitele

__________________

David Mařák, jednatel

MUZ/262/2024

Příloha č. 1

MUZ/262/2024

Příloha č. 2

Návrh scénáře k užití technologie modelu ve výstavě Ahoj občani!

Návrh scénáře METAHUMAN Karel Kryl

Info: postava Kryla v životní velikosti – měřil 158 cm.

- Místnost M8 její část za mixážním pultem

SPOUŠTĚNÍ KRYLA KAŽDÝM TLAČÍTKEM V MIXÁKU (formou šavle na mixáku) na schůzce 11.9. konzultace D. Mařáka a M. Kindernaye – tato varianta je možná

Scéna, kterou vidí návštěvník, když přichází – jede stále dokola, dokud není Kryl „spuštěn“ návštěvníkem (v tomto případě jednotlivými tlačítky).

Sedící Kryl (na stoličce) má před sebou mikrofon a čte si z papíru, jako by se připravoval na živý vstup. Papír je na subtilním pultíku něco jako stojan na noty. Bez zvuků, jelikož tak to ve studiích bývá, než se zapne některé tlačítko.

- Scéna cca 10 s.

Přijde návštěvník, na stole je mixážní pult s pěti funkčními tlačítky. Pod každým je jiná audio linka, a u každého má Kryl úvod (jinou promluvu – zajistit YORD) – uvede skladbu a poté skladba začne hrát.

Spustí se scénka – Kryl zpozorní, dívá se přímo na návštěvníka, který sedí za mixážním pultem. A na návštěvníka hovoří a představuje mu, co si může ve studiu sám pustit.

1) Teď uslyšíte znělku mého pořadu Padesátka, který jsem vysílal na Rádiu Svobodná Evropa více než dvacet let.

2) Poslechněte si úryvek rozhovoru, který jsem v rádiu vedl v roce 1983 s dalším exulantem, hercem a režisérem Pavlem Landovským.

3) Vybrali jste si vzkaz od mojí fanynky, podobné mi mnoho mladých lidí zasílalo z Československa, přes železnou oponu, do Německa.

4) Zazpívám Vám píseň Martině v sedmi pádech, ke které mě inspirovaly právě dopisy fanoušků zasílané z domova.

5) Poslední volba je píseň Zkouška dospělosti, kterou jsem napsal v roce 1986 pro maturanty, kteří mne přes železnou oponu poprosili o vymyšlení motta na jejich stužkovanou.

- Každá věta je cca 10 s. – dohromady cca 50-60 s. animace s řečí, zvukový efekt mluvení přes mikrofon

- Po promluvě k jednotlivé audio stopě postava Kryla výrazně ztmavne a celou audio stopu je méně viditelná, aby se nestalo, že divák dlouho kouká na krátkou úvodní scénu (může to být ztmavená úvodní scéna nebo vytvořená další krátká scéna; potřeba ještě doladit v průběhu práce na projektu)

Po vypnutí audio stopy nebo po jejím konci se postava vrací do původní scény v původní jasu.

ANINOMOVAT:

Kryla – ano

Židli – ano

Mikrofon – možné dle konzultace, co bude vypadat lépe

Pultík – možné dle konzultace, co bude vypadat lépe

2) Místnost M12 – PRACOVNA – ČÍDLO

Scéna, kterou vidí návštěvník v průhledu, když přichází, jede stále dokola (je to děj-pohyby na cca 10 s), dokud není Kryl „spuštěn“ návštěvníkem.

Kryl sedí na židli za stolem a „šátrá“ v zásuvkách – mírný autentický pohyb, je skloněný a je mu vidět hlava a část ramen. Zvuk konvenuje ze situací – papíry, zavírání zásuvky, vrzání židle.

- Scéna cca 10 s.

Tato scéna se spouští čidlem – vstupem návštěvníka do výklenku.

Kryl zvedne hlavu, zpozorní, zadívá se na návštěvníka s otázkou: „Nevíte, co jsem chtěl ještě dodělat? (mírná pauza) Jo, přepsat závěrečnou část básně Lot.“ – přitom pohyby – při první větě volně položené ruce před strojem, při druhé šáhne po papíru, na kterém je napsaná báseň. Dá do psacího stroje papír, začne psát a občas koukne na papír s ručně psanou básní.

Je slyšet šustění papíru, nasouvání papíru do stroje a klapání stroje.

Text se objevuje nad jeho hlavou jako kdyby přibýval na psacím stroji, po 3 řádcích mizí pohybem nahoru nad jeho hlavu. A znovu se píší další 3 řádky básně (viz níže rozdělení čárou), dokud ji nedopíše.

Co s tím, když povaleči

z Ďáblova orchestru

kydají na vzpomínku

--------------------

hnůj slovních polucí

a servilitu zvratků -

"vše pro revoluci!"?

--------------------

Když vryli na oplatku

kladivo s provazem

a v chrámu cvika mastí?!...

----------------------

Zní koncert od Brahmse

pět minut před popravou.

Jsem Lot - a neptám se.

---------------------------

Jdu - s odvrácenou hlavou -

usvědčen, že ta zem -

je – vskutku – mojí vlastí...

- Scéna cca 30 s. (délku upravit dle toho, aby se to dalo stihnout přečíst)

Následně postava mizí – tma – a po cca 5 s. znovu naběhne scéna „šátrajícího“ Kryla, dokud nepřijde někdo další do výklenku.

Během obou scén hraje podkres hudba od Brahmse (upřesníme skladbu).

ANIMOVAT:

Kryla – ano

Psací stroj – ano

Papíry na stole – možné dle konzultace, co bude vypadat lépe

Stůl a židle budou koupené – lze vrtat do nábytku i do stěn