|  |
| --- |
|  |
|  | **Městský úřad Kroměříž** | tel. xxx |
|  | Velké náměstí 115 | fax xxx |
|  | 767 01 Kroměříž | www.mesto-kromeriz.cz |
|  |  |
|  |  | **TDI-Projekt s.r.o.** |
|  |  | nám. T. G. Masaryka 1281 |
| **Odbor investic** | 76001 | Zlín |
|  | IČ: | 09799273 |
|  | DIČ: | CZ09799273 |
|  |
| Váš dopis značky | / | ze dne | vyřizuje | / | linka | V Kroměříži |
|  | / | 0.0.0000 | xxx | / |  | 9.8.2024 |
|  |
| **OBJEDNÁVKA č.** | **OBJ/2024/1363/INV** |
|  |
| **Objednatel:** | **Město Kroměříž** |  |
|  | Velké nám. 115/1 |  |
|  | 76701 Kroměříž |  |
|  | IČ: | 00287351 |  |
|  | DIČ: | CZ00287351 |  |
|  |
|  |
| Objednáváme u Vás autorský dozor (dále jen AD) v průběhu realizace stavby: „Plavecký bazén v Kroměříži – rekonstrukce – I. etapa“.Rozsah činností:Autorský dozor projektanta:• účast na odevzdání staveniště, odevzdání a převzetí stavby nebo její části, na kontrolních dnech a provádění zápisů do stavebního deníku, popřípadě udílení závazných pokynů dodavateli stavby jinou smluvně s klientem sjednanou formou;• dodržení souladu dokumentace (tvarového, materiálového, technického a technologického, dispozičního a provozního řešení) s prováděnou stavbou s přihlédnutím k podmínkám určeným stavebním povolením a poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby;• kontrola a odsouhlasování vzorkovacích protokolů a změnových listů;• posuzování návrhů zhotovitelů stavby na změny a odchylky v částích dokumentace zpracovaných zhotoviteli stavby z pohledu dodržení technicko – ekonomických parametrů stavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů;• vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené dokumentaci;• sledování postupu výstavby z odborného technického hlediska.Termín plnění:po dobu výstavby (předpoklad 6 měsíců od předání staveniště zhotoviteli stavby) Cena: 221.430,- Kč vč. DPH (183.000,- Kč bez DPH)Fakturace proběhne po protokolárním převzetí/měsíčně stavebních prací/dodávky/dodání služby.Splatnost faktury 30 dnů od dodání faktury objednateli. Fakturace proběhne jednorázově po uplynutí závazku.Akceptace objednávky: |
|  |
| **05.09.2024****xxx** |  |
|  |