|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **Městský úřad Kroměříž** | | | | | | | tel. xxx |
|  | | | | | | | | | Velké náměstí 115 | | | | | | | fax xxx |
|  | | | | | | | | | 767 01 Kroměříž | | | | | | | www.mesto-kromeriz.cz |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | **TDI-Projekt s.r.o.** | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | nám. T. G. Masaryka 1281 | | | | | | |
| **Odbor investic** | | | | | | | | | | 76001 | | | | Zlín | | |
|  | | | | | | | | | | IČ: | | | | 09799273 | | |
|  | | | | | | | | | | DIČ: | | | | CZ09799273 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Váš dopis značky | | / | | | ze dne | | vyřizuje | | | | / | | linka | | | V Kroměříži |
|  | | | / | | | 0.0.0000 | | xxx | | | | / |  | | | 9.8.2024 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJEDNÁVKA č.** | | | | **OBJ/2024/1363/INV** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objednatel:** | **Město Kroměříž** | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Velké nám. 115/1 | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | 76701 Kroměříž | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | IČ: | | | | | 00287351 | | | | | | | | |  | |
|  | DIČ: | | | | | CZ00287351 | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objednáváme u Vás autorský dozor (dále jen AD) v průběhu realizace stavby: „Plavecký bazén v Kroměříži – rekonstrukce – I. etapa“.  Rozsah činností: Autorský dozor projektanta: • účast na odevzdání staveniště, odevzdání a převzetí stavby nebo její části, na kontrolních dnech a provádění zápisů do stavebního deníku, popřípadě udílení závazných pokynů dodavateli stavby jinou smluvně s klientem sjednanou formou; • dodržení souladu dokumentace (tvarového, materiálového, technického a technologického, dispozičního a provozního řešení) s prováděnou stavbou s přihlédnutím k podmínkám určeným stavebním povolením a poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby; • kontrola a odsouhlasování vzorkovacích protokolů a změnových listů; • posuzování návrhů zhotovitelů stavby na změny a odchylky v částích dokumentace zpracovaných zhotoviteli stavby z pohledu dodržení technicko – ekonomických parametrů stavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů; • vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené dokumentaci; • sledování postupu výstavby z odborného technického hlediska.  Termín plnění: po dobu výstavby (předpoklad 6 měsíců od předání staveniště zhotoviteli stavby)   Cena: 221.430,- Kč vč. DPH (183.000,- Kč bez DPH)  Fakturace proběhne po protokolárním převzetí/měsíčně stavebních prací/dodávky/dodání služby. Splatnost faktury 30 dnů od dodání faktury objednateli. Fakturace proběhne jednorázově po uplynutí závazku.  Akceptace objednávky: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **05.09.2024**  **xxx** | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |