**Harmonogram**

Předpokládané termíny realizace II. etapy NC Aventin Jihlava, cyklostezek a zastávek BUS.

Zahájení výstavby cyklostezek je podmíněno zahájením II. etapy NC, z důvodu přesunu hmot odtěžených z NC II. etapy.

Předpokládané termíny realizace:

**Stavební záměr**

- zahájení prací…………………………… …červenec 2025

- ukončení prací………………………………….červen 2027

**Infrastruktura**

cyklostezky

- zahájení prací………………………………..červenec 2025

- ukončení prací ……………………………….prosinec 2025

zastávky

- zahájení prací………………………………..červenec 2025

- ukončení prací ……………………………….prosinec 2025