DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ

uzavřený mezi

- Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace

sídlo:	Denisova 824/47, 771 11Olomouc

zastoupená:	Mgr. Ondřej Zatloukal, ředitel

IČO:	750 79 950

DIČ:	CZ75079950 (není plátce DPH)

Bankovní spojení:	x

x

Číslo účtu: x

BIC (SWIFT): x

IBAN: xx

IČO: 	750 79 950

(„Objednatel”)

a

- prof. Ing. akad. arch. Jan Šépka

sídlo:	Heyrovského náměstí 7, Praha 6, 162 00

zastoupený:	prof. Ing. Akad. arch. Jan Šépka

IČO:	63647508

DIČ:	CZ6910290486

Bankovní spojení:	x

(„Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně označováni jen jako „Strany“, a každý jednotlivě jako „Strana")

PREAMBULE

- Strany uzavřely dne 11. 1. 2024 smlouvu na zpracování projektové dokumentace a výkon souvisejících činností, jejímž předmětem je zajištění projektové a inženýrské činnosti pro projekt stavby „Přístavba Středoevropského fóra Olomouc a související rekonstrukce stávající budovy Muzea umění Olomouc“ („Smlouva“). Zhotovitel se Smlouvou zavázal zhotovit projektovou dokumentaci a poskytnout související služby pro stavbu podle pokynů Objednatele („Projektová dokumentace”).

- V průběhu plnění Smlouvy bylo identifikováno, že je nutné docílit rychlejšího postupu v přípravě a odevzdání Projektové dokumentace. Zároveň s ohledem na prognózu vysokých cen energií, analýzu možností a dostupných technologií je nezbytné dosáhnout i vyššího, resp. maximálně možného energetického standartu za účelem minimalizace nákladů životního cyklu Stavby. Uvedené okolnosti nebylo možné na straně Objednatele objektivně předpokládat a zohlednit již v zadávacích podmínkách zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které předcházelo uzavření Smlouvy.

- V návaznosti na nové okolnosti je nutné zajistit (i) intenzivnější zapojení realizačního týmu, dalších pracovníků a poddodavatelů Zhotovitele a současně (ii) rozšířit míru analytických a projekčních prací nad rámec  Smlouvy a nabídky Zhotovitele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

- Dále se Strany dohodly na primárním využití digitální podoby u zpracovávané Projektové dokumentace a tímto minimalizovat dopad na životní prostředí.

- V souvislosti s nutností změny rozsahu předmětu Smlouvy se Strany rozhodly uzavřít tento dodatek č. 1 („Dodatek“), prostřednictvím kterého v souladu s čl. 13.5 Smlouvy mění některá smluvní ustanovení. Na změnu Smlouvy realizovanou tímto Dodatkem se aplikuje ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Předmětné změny jsou v původním textu Smlouvy vyznačeny tučně.

ČLÁNEK I.

PŘEDMĚT DODATKU

- Strany mění dosavadní znění čl. 1.1. Smlouvy následujícím způsobem:

„Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat a poskytnout Objednateli:

- projektovou dokumentaci všech požadovaných stupňů tak, jak je blíže specifikována v článku 2 této Smlouvy;

- inženýrskou činnost – služby pro získání všech nezbytných rozhodnutí, souhlasů a povolení tak, jak jsou blíže specifikovány v článku 4 této Smlouvy a v Příloze č. 1;

- autorský dozor tak, jak je blíže specifikován v článku 6 této Smlouvy;

- spolupráci při výběru zhotovitele Stavby;

- další dílčí plnění, a to zejména

- provedení přípravných prací, potřebných stavebně technických průzkumů a vyhotovení Dokumentace průzkumu;

- projektová dokumentace interiéru stavby (projekt interiéru), která bude v odpovídající míře podrobnosti zpracována a předána Objednateli vždy společně s DÚSP a DPS tak, jak jsou níže definovány v této Smlouvě.

Bližší popis činností dle bodu (e) je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy. Na vypracování, předání, připomínkování a převzetí výstupů z dílčích činností dle tohoto článku 1.1 písm. (e) se přiměřeně použije článek 2.

Součást předmětu plnění tvoří rovněž část nabídky Zhotovitele, kterou podal do Zadávacího řízení. Relevantní část nabídky rozhodnou pro předmět plnění tvoří přílohy č. 10 a č. 11 této Smlouvy.

Zhotovitel je ve vztahu k výše zmíněným přílohám Smlouvy především povinen naplňovat v co nejvyšší možné míře v nich uvedené projektové cíle. Těmi jsou zejména:

- zajištění realizace projektu, navazujících schvalovacích procesů a zahájení výstavby v co nejkratším čase;

- dosažení maximální udržitelnosti stavby a minimalizace nákladů životního cyklu.

Předmětem Smlouvy jsou dále činnosti k dosažení vyššího energetického standardu Stavby za účelem minimalizace budoucích nákladů životního cyklu. Tyto činnosti jsou rozdělené do dvou fází, a to:

1. Fáze

analytické činnosti týkající se podrobného vyhodnocení prostředí, aktuálně dostupných podkladů, průzkumu (zejména vrtného pole a výsledků vrtů) a nových informací od dotčených orgánů, a to za účelem minimalizace budoucích nákladů životního cyklu a dosažení vyššího energetického standardu Stavby.

2. Fáze

Doplnění a dopracování všech stupňů Projektové dokumentace o výsledky analytické činnosti dle 1. Fáze a navazující inženýrské činnosti za účelem dosažení maximální udržitelnosti Stavby, a to zejména se zohledněním aktuálních výsledků zkušebních vrtů.

Předmětem Smlouvy je dále závazek Objednatele poskytnout Zhotoviteli za řádně poskytnuté plnění Cenu ve výši a za podmínek blíže specifikovaných v článku 9 Smlouvy.“

- Strany mění dosavadní znění čl. 2.2. Smlouvy následujícím způsobem:

„Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v digitální podobě nebo po předchozí domluvě s Objednatelem ve třech (3) vyhotoveních v listinné podobě Dokumentaci průzkumu (výsledky činnosti Zhotovitele dle tohoto článku 2.2 Smlouvy) ve lhůtě uvedené v Harmonogramu uvedeném v Příloze č. 3 této Smlouvy. Zhotovitel není v prodlení se zajištěním Dokumentace průzkumu, pokud prokáže, že prodlení je způsobeno ze strany dotčených dožádaných subjektů, které Zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil a nemohl ani nijak ovlivnit.“

- Strany mění dosavadní znění čl. 2.3 Smlouvy následujícím způsobem:

- „[…]

- Dokumentaci pro společné povolení poskytne Zhotovitel Objednateli v digitální podobě nebo po předchozí domluvě s Objednatelem ve čtyřech (4) vyhotoveních v listinné podobě ke kontrole a schválení ve lhůtě uvedené v Harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy. Součástí takto zpracované Dokumentace pro společné povolení bude kontrolní položkový rozpočet s agregovanými položkami.

[…]“

- Strany mění dosavadní znění čl. 2.4 Smlouvy následujícím způsobem:

„[…]

Dokumentaci pro provádění Stavby poskytne Zhotovitel Objednateli v digitální podobě nebo po předchozí domluvě s Objednatelem ve čtyřech (4) vyhotoveních v listinné podobě ke kontrole a schválení ve lhůtě uvedené v Harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy.“

- Strany mění dosavadní znění čl. 2.5 Smlouvy následujícím způsobem:

„[…]

Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli Projekt interiéru v digitální podobě nebo po předchozí domluvě s Objednatelem ve čtyřech (4) vyhotoveních v listinné podobě ve lhůtě uvedené v Harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy.“

- Strany mění dosavadní znění čl. 2.7 Smlouvy následujícím způsobem:

„[…]

Nestanovuje-li tato Smlouva (včetně jejích příloh, zejm. Přílohy č. 1 jinak, Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli každý stupeň Projektové dokumentace v písemné formě v českém jazyce, a to v digitální podobě (ve formátu *.doc nebo *.docx, tabulky ve formátu *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg, a současně kompletní Projektová dokumentace ve formátu *.pdf) nebo po předchozí domluvě s Objednatelem ve čtyřech (4) vyhotoveních v listinné podobě.

[…]“

- Strany mění dosavadní znění čl. 4.3 Smlouvy následujícím způsobem:

„Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podmínky a připomínky příslušného úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a příslušnou Dokumentaci pro společné povolení a v návaznosti na to případně i Dokumentaci pro provádění stavby upravenou ve smyslu těchto podmínek a připomínek v digitální podobě nebo po předchozí domluvě s Objednatelem v listinné podobě v počtu a formátu dle článku 2 této Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů poté, co takové podmínky a připomínky obdrží.

[…].“

- Strany mění dosavadní znění čl. 9.1 Smlouvy následujícím způsobem:

„Za zhotovení Projektové dokumentace, provedení inženýrských činnosti a Autorský dozor a za všechny ostatní závazky Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a za služby poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvu, uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou maximální cenu ve výši 22.600.000 bez DPH („Cena”), a to v následujícím členění:

| - Celková Cena bez DPH: | - 22.600.000 Kč |
| --- | --- |
| - DPH: | - 5.117.700 Kč |
| - Celková Cena včetně DPH: | - 27.346.000 Kč |

(Dále uváděné ceny jsou vždy bez DPH)

Cena se skládá z těchto Cen dílčích plnění:

- 1.100.000 Kč za dodání Dokumentace průzkumu dle článku 2.2 této Smlouvy;

- 7.000.000 Kč za dodání Dokumentace pro společně povolení dle článku 2.3 této Smlouvy;

- 8.900.000 Kč za dodání Dokumentace pro provádění stavby dle článku 2.4 této Smlouvy;

- 1.000.000 Kč za dodání Projektu interiéru dle článku 2.5 této Smlouvy;

(položky (1) až (4) výše dále společně „Cena za Projektovou dokumentaci“);

- 1.100.000 Kč za inženýrské činnosti pro získání Společného povolení dle článku 4 této Smlouvy („Cena za inženýrské činnosti“);

- 1.100.000 Kč za provedení úkonů při výběru zhotovitele Stavby dle článku 5 této Smlouvy („Cena za součinnost při výběru zhotovitele Stavby“);

- 2.400.000 Kč za poskytnutí služeb Autorského dozoru dle článku 6 éto Smlouvy („Cena za Autorský dozor“).

[…].“

- Strany mění dosavadní přílohu č. 3 Smlouvy – Harmonogram, a to novým, Aktualizovaným harmonogramem plnění, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku. Zhotovitel bere na vědomí, že z hlediska dalšího plnění závazků dle Smlouvy je nadále závazný nový Aktualizovaný harmonogram plnění dle přílohy č. 1 Dodatku.

ČLÁNEK II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a dvě vyhotovení jsou určena pro Objednatele.

- Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž strany za tímto účelem prohlašují, že Dodatek neobsahuje obchodní tajemství žádné ze stran a strany s takovým uveřejněním souhlasí. Strany se dále dohodly, že zaslání Dodatku do registru smluv provede Objednatel neprodleně po podpisu tohoto Dodatku.

- Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení Smlouvy a její přílohy, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem, zůstávají nezměněny. Pojmy s velkými písmeny, jež nejsou definovány v tomto Dodatku, mají význam uvedený ve Smlouvě.

- Strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, seznámily se s jeho obsahem a se všemi podklady, které jsou v tomto Dodatku uvedeny, a souhlasí s jeho obsahem, na důkaz čehož připojují své podpisy.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Aktualizovaný harmonogram plnění.

| Za Objednatele: | Za Zhotovitele: |
| --- | --- |
| V Olomouci dne …………………. | V Olomouci dne ……………… |
| ____________________________________ | ______________________________________ |
| Mgr. Ondřej Zatloukal, ředitel | prof. Ing. akad. arch. Jan Šépka |

Příloha č. 1 Dodatku

Příloha č. 3 Smlouvy

AKTUALIZOVANÝ Harmonogram plnění

| Milník | Fáze / část předmětu plnění | Začátek | Dodavatelem garantovaný konec činnosti |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Poskytnutí Dokumentace průzkumu (výsledky činnosti Zhotovitele dle článku 2.2 závazného návrhu smlouvy) | S0 (účinnost smlouvy) | S1 = S0 + 3 měsíce |
| S2 | Poskytnutí Dokumentace pro společné povolení (výsledky činnosti Zhotovitele dle článku 2.3 závazného návrhu smlouvy) | S1 | S1 = S1 + 8 měsíců |
| S3 | Lhůta pro poskytnutí inženýrské činnosti a vydání společného povolení (dle článku 4 této Smlouvy) | S2 | S3 = S2 + 3 měsíců |
| S4 | Poskytnutí Dokumentace pro provádění Stavby (výsledky činnosti Zhotovitele dle článku 2.4 Smlouvy) | S3 | S4 = S3 + 5 měsíců |
| S5 | Poskytnutí spolupráce při výběru zhotovitele stavby (výsledky činnosti Zhotovitele dle článku 5 závazného návrhu smlouvy) | S4 | S5 = S4 + 3 měsíce |