Smlouva o dílo

(podle Občanského zákoníku  č. 89/2012 sb., v platném znění)

tuto smlouvu uzavírají

1. **Technické muzeum v Brně**

Purkyňova 105, Brno 612 00

zastoupené: **Ing. Ivo Štěpánkem**, ředitelem

bankovní spojení: Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město, č.ú. 197830621/0710

IČ: 001 01 435

ID datové schránky: cmgp8ec

Správce zakázky: **Mgr. Lubomír Anděl**

GSM: 778 522 505, e-mail: [andel@tmbrno.cz](mailto:andel@tmbrno.cz)

**Technický referent: Ivo Katolický**

**GSM: 770 184 614**, e-mail: [katolicky@tmbrno.cz](mailto:katolicky@tmbrno.cz)

[www.tmbrno.cz](http://www.tmbrno.cz)

Technické muzeum v Brně je státní příspěvkovou organizací, zřízenou Ministerstvem kultury ČR, Zřizovací listinou č.j.17474/2000 ve znění Rozhodnutí ministryně kultury č. 40/2012 ze dne 20.12.2012 a je oprávněno nakládat s majetkem státu dle z.č. 219/2000 Sb. Technické muzeum v Brně je plátcem DPH, muzejní činnost je kulturní činností od DPH osvobozenou dle § 61 ZDPH.

**(dále jen objednavatel, nebo TMB)**

a

**2. LOMAX & Co s.r.o.**

Bořetice č.p. 417, 691 08 Bořetice

zastoupená: **Bc. Radkem Dufkem**, jednatelem společnosti

IČ: 269 03 920

ID datové schránky: efsizt2

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

**Kontaktní osoba zhotovitele: Bc. Dušan Kincl**

**GSM: +420 xxxxxxxxxx**, e-mail: [xxxxxxxxxxxxx](mailto:dusan.kincl@lomax.cz)

**Technický poradce: Pavel Kovář**

**GSM: +420 xxxxxxxxxxxx**, e-mail: [xxxxxxxxxxxxxx](mailto:kovar@lomax.cz)

[www.lomax.cz](http://www.lomax.cz)

**(dále jen zhotovitel)**

**I. Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) je oprava vrat obslužné nákladové rampy západní fasády budovy TMB na Purkyňově ul. 105. Oprava bude provedena výměnou vrat za nová ven otvíravá dvoukřídlá vrata AL LT50, TYP 2.1P s 3í bodovým panikovým zámkem a kováním **dle nabídky zhotovitele 24AZ0039W/1 ze dne 12. 8. 2024**, která je součástí této smlouvy, a zednickým zapravením ostění. Nedílnou součástí díla jsou dále, mj., doprava, související práce PSV, demontáž a likvidace starých vrat a stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla a úklid staveniště.

Smlouva o díle je uzavřena na základě výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu podle vnitřní směrnice objednavatele.

Provedení díla zahrnuje veškeré práce a úkony nezbytné pro jeho úplné a bezvadné provedení v celém, vč. dodávek drobného spotřebního materiálu, průběžný a závěrečný úklid staveniště, veškeré související administrativní a organizační úkony, včetně závěrečné kompletace a předání kompletní dokumentace díla.

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v souladu se všemi relevantními ustanoveními zákonů, předpisů a vztahujících se norem ve znění účinném k datu podpisu smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje k provádění díla osobami odborně kvalifikovanými, resp. způsobilými, nebo pod přímým dohledem a na odpovědnost takových osob.

Zhotovitel plně zodpovídá za BOZP na staveništi a to jak ve vztahu k vlastním pracovníkům, smluvním spolupracovníkům, nebo i třetím osobám, na staveništi se ev. v době výstavby nacházejícím. Dobou výstavby se rozumí nepřetržitě celá doba od zahájení prací na díle v místě stavby, resp. od předání staveniště do předání a převzetí díla, tedy i doba mimo pracovní směny.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli odpovídající zázemí.

Zhotovitel odpovídá za ev. škody na díle, nebo jím způsobené na majetku objednatele při provádění díla, do dokončení a předání díla bez vad a nedodělků.

**II. Cena a způsob placení**

Za splnění předmětu této smlouvy zaplatí objednavatel zhotoviteli dohodnutou cenu, a to v celkové výši **81.744,- Kč bez DPH**, odpovídající částce 98.910,24 Kč s DPH**.**   
(slovy: osmdesátjedentisícsedumsetčtyřicetčtyři Korun českých bez DPH, odpovídající částce devadesátosmtisícdevětsetdeset korun českých s DPH) za realizaci předmětu smlouvy, na účet uvedený na titulní straně této smlouvy**.**

Na dílo se vztahuje přenesená daňová povinnost.

Platba bude provedena jednorázově bankovním převodem, po splnění předmětu této smlouvy zhotovitelem, ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení faktury obsahující veškeré zákonné náležitosti, jednoznačné označení této smlouvy (díla) a připojený protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Faktura bude předaná zhotovitelem elektronicky na adresu [faktury@tmbrno.cz](mailto:faktury@tmbrno.cz) , nebo v listinné podobě na adrese sídla TMB uvedené na titulní straně této SOD.

Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu díla, ani dílčí platby ceny díla.

**III. Doba plnění, předání a převzetí díla, záruky a smluvní sankce**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat) dle bodu I. této Smlouvy objednateli **do 16. 12. 2024**.

Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků.

K předání a převzetí díla dojde nejpozději do 5 dnů od jeho úplného dokončení, nebo při jeho dokončení a to na výzvu zhotovitele.

O předání a převzetí díla bude smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Zhotovitel poskytuje **záruku v délce 10 let na vratové panely (výplně vratových křídel), na vše ostatní 2 roky**. Poskytování záruk přesahující zákonné záruky a jejich úpravu stanovenou občanským zákoníkem se řídí interním ustanovením výrobce.

Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednateli.

V případě prodlení zhotovitele s provedením díla má objednatel vůči zhoitoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním řádně dokončeného díla.

V případě prodlení objednatele s uhrazením ceny díla je zhotovitel oprávněn po objednavateli požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost smluvní strany k náhradě škody druhé smluvní straně, a to v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele k řádnému dokončení díla a jeho předání objednateli.

**IV. Závěrečná ustanovení**

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží poskytovatel. Smlouvu lze měnit, upravovat a doplňovat pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma stranami. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy (zejm. evidenčních označení smlouvy, kontaktních údajů smluvních stran nebo osob jednajících v technických záležitostech) je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, o ní průkazným způsobem informovat druhou smluvní stranu, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k příslušné změně došlo.

Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se vztahy stran řídí ustanoveními občanského zákoníku a provádění díla obecně závaznými předpisy.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR odešle Objednavatel a to bezprostředně po jejím uzavření.

Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění smlouvy v registru smluv souhlasí.

Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

.......................................................... ...........................................................

objednavatel zhotovitel

v Brně dne ……………….. v Bořeticích dne 25.09.2024