|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | Studio Prokon s.r.o.  Plzeňská 131/15  353 01 Mariánské Lázně  IČ: 08688192 |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaše značka: | Naše značka: | Vyřizuje/linka: | V Mariánských Lázních |
|  | ORID/24/1543/SP | Ing. Stanislav Pajer / 354 922 158 | 4.10.2024 |

**Objednávka – Provádění autorského dozoru pro akci „Konektivita na ZŠ Vítězství Mariánské Lázně – stavební práce“**

Objednáváme u vás provádění autorského dozoru pro akci „Konektivita na ZŠ Vítězství Mariánské Lázně – stavební práce“ dle vaší nabídky ze 26.8.2024

## **Předmět plnění objednávky**

## Provádění autorského dozoru pro akci „Konektivita na ZŠ Vítězství Mariánské Lázně – stavební práce“ dle vaší nabídky ze 26.8.2024.

## Plnění se sestává z těchto základních částí:

## Účast na kontrolních dnech stavby dle potřeby

## Činnosti autorského dozoru (AD) mimo stavbu (např. projektová činnost na základě zadání na stavbě)

Předpoklad:

- 20 docházek na KD

- 16 hodin projektové práce

## **Cena**

## Cena Díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

cena celkem bez DPH **85.600,00 Kč**

sazba DPH **21** **%**

výše DPH **17.976,00 Kč**

cena celkem včetně DPH **103.576,00 Kč**

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu Díla.

## Cena Díla dle článku 2.1 je stanovena maximální. Činnost bude fakturována dle skutečně provedené činnosti

## Cena se skládá z cen jednotlivých fází. Dílčí ceny včetně DPH za jednotlivé části jsou tyto:

## Účast na kontrolních dnech (20 x 3.000,00 Kč) 60.000,00 Kč bez DPH

## Činnosti AD mimo stavbu (24 x 650,00 Kč + 10 x 1.000,00 Kč) 25.600,00 Kč bez DPH

## **Termín**

Činnost bude prováděna po dobu provádění stavby „Konektivita na ZŠ Vítězství Mariánské Lázně – stavební práce“ v období cca od 10/2024 do 01/2025.

## **Platební podmínky**

Činnost bude fakturována dle skutečně provedené činnosti, tj. počtu docházek na stavbu a celkového počtu hodin projektové činnosti na této akci.

## **Ostatní podmínky**

Zhotovitel se zavazuje po dobu účinnosti této objednávky provádět činnost dle této objednávky v souladu s příslušnými právními předpisy, s těmito technickými a dodacími podmínkami objednávky, dobrými mravy, účelem této objednávky, zájmy objednatele a podle pokynů objednatele, které jsou zhotoviteli známy nebo které musí znát.

## **Příloha**

Nabídka ze dne 26.8.2024

……………………………….

     Ing. Petr Řezník

           vedoucí odboru