# SMLOUVA č. 0508/2017/OI

o provedení projektových prací pro akci

# „Zázemí fotbalového stadionu Střelnice“

uzavřená podle § 2358 a násl., § 2586 a následujících a § 2430 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.

SMLUVNÍ STRANY

Město Aš

Se sídlem:	Kamenná 52, 352 01 Aš

IČ:                               	00253901

DIČ:                                 CZ 00253901

Zastoupeno:	Mgr. Daliborem Blažkem, starostou města

Bankovní spojení:	ČSOB a. s.

Číslo účtu:	13371337/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:	Radim Křístek

telefon: 	354 524 263

e-mail: 	kristek.radim@muas.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Arch. Václav Zůna

Se sídlem:	Nemocniční 49, 352 01 Aš

IČ:	722 02 327

DIČ: 	CZ 7412021804

Zastoupený: 	Ing. Arch. Václavem Zůnou

Bankovní spojení:	KB – Aš

Číslo účtu:	78-2182470247/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:	Ing. Arch. Václav Zůna

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto Smlouvu  následovně:

II.
VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

- Podklady pro uzavření této smlouvy jsou

  - Zpracované požadavky na náplň stavby

  - Zákres řešené lokality v KN mapě, které Objednatel předal Zhotoviteli při podpisu této smlouvy a Zhotovitel tímto potvrzuje jejich převzetí.

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY

- Studie stavby

- Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést dílo, spočívající ve zpracování přípravné dokumentace stavby – studie stavby:

# „Zázemí fotbalového stadionu Střelnice, Aš“

(dále jen „dílo“)

- Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené studie stavby a zaplacení dohodnuté ceny za provedení díla dle čl. V odst. 1. této smlouvy.

- Místem realizace stavby uvedené v čl. III. odst. 1. této smlouvy bude pozemek p. č. 329/1, 329/2, 329/10, 329/11, 329/12, 3571/15 k. ú. Aš.

- V průběhu zpracování studie Zhotovitel může navrhovat architektonická řešení, která budou konzultována, upřesněna a odsouhlasena na schůzce mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

- Přípravná dokumentace stavby (studie stavby) bude zpracována v obsahu a rozsahu Standard profesních výkonů a souvisejících činností ČKA / ČKAIT, VF 2.

- Studii Zhotovitel doručí na podatelnu Městského úřadu v Aši v termínu uvedeném v čl. IV. 2. Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen dostavit se v termínu určeném Objednatelem a podrobně prezentovat Dílo a zodpovědět všechny dotazy Objednatele týkající se Díla.

- Podrobný rozsah předmětu díla, který se zhotovitel zavazuje splnit, je následující:

Zpracování přípravné dokumentace stavby (studie stavby):

Studie bude zpracována členěním dle Standard profesních výkonů a souvisejících činností ČKA / ČKAIT, VF 2, projektová činnost standardní.

- Studie bude vypracována v 6 vyhotoveních v písemné formě a v 1 vyhotovení v digitální formě (na CD): formát výkresů: *.pdf a *.dwg; formát textů: *.doc; formát odhadu nákladů stavby: *.xls

Závazné podmínky pro zpracování studie, jejich obsah a závazná grafická či jiná úprava

Grafická část bude obsahovat:

- základní situaci obsahující celkové řešené území v měřítku 1 : 1000,

- situaci řešení veřejného prostoru v území v měřítku 1 : 200

- minimálně dva perspektivní zákresy do vlastní fotografie

- charakteristické pohledy 1 : 100,

- půdorysy všech podlaží 1 : 100

- charakteristické řezy (min. 2) 1 : 100.

- další výkresy či schémata dle uvážení (např. schéma provozu, perspektiva interiéru)

Textová část bude obsahovat zejména:

a) zdůvodnění zvoleného komplexního urbanisticko-architektonického řešení stavby

b) popis konstrukčního řešení s důrazem na řešení tepelně–izolačních vlastností budovy

- c) propočet investičních nákladů. V propočtu musí být uvedeny kubatury na rekonstrukce a novostavby.

d) Jména autorů studie a spolupracujících osob

e) osvědčení o autorizaci

- Výběr studie stavby pro projektování vyšších stupňů projektové dokumentace

- Objednatel má právo objednat dílo uvedené v bodě A tohoto článku ještě u dalších třech zhotovitelů samostatnými smlouvami. Z těchto celkem 4 děl, pokud budou řádně a včas zhotovena a předána objednateli, bude objednatel mít právo vybírat jedno, které bude použito pro projektování vyšších stupňů projektové dokumentace. Objednatel bude vybírat dílo, které bude použito pro projektování vyšších stupňů projektové dokumentace, zcela dle svého uvážení, a součástí tohoto právo je i nevybrat dílo žádné. Objednatel informuje zhotovitele o tom, zda jejich dílo bylo vybráno, a to písemně, nejpozději do 21 dnů ode dne řádného předání díla, tj. bez vad a nedodělků.

- V případě, že dílo zhotovitele nebude objednatelem vybráno, není zhotovitel oprávněn pokračovat v díle dle bodu C nebo D a objednatel není povinen hradit nevybranému zhotoviteli cenu za předmět díla dle bodů C nebo D.

- Pro zlepšení podmínek pro kvalitní vypracování díla má Zhotovitel nárok na konzultaci s Objednatelem. Termín konzultace bude určen Objednatelem na nejbližší možný termín.

- Dopracování projektové dokumentace stavby a autorská práva k dílu

V případě, že dílo ve formě studie podle části A vypracované Zhotovitelem bude Objednatelem vybráno pro projektování vyšších stupňů projektové dokumentace a objednatel písemně požádá zhotovitele o dopracování projektové dokumentace stavby, zhotovitel dopracuje dílo do stupně pro vydání stavebního povolení a provádění stavby včetně výkazu výměr pro výběr zhotovitele

Zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb. včetně zajištění všech stanovisek pro vydání stavebního povolení. Dokumentace bude objednateli předána v počtu 1 pare tištěné verze a 1x v PDF verzi na datovém nosiči. Do tohoto počtu nejsou započteny tisky potřebné pro jednání s dotčenými účastníky a OSS.

Zpracování dokumentace pro provádění stavby v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb., která bude objednateli předána v počtu 4 pare tištěné verze, 1x v PDF formátu a 1x v DWG formátu na datovém nosiči.

Rozpočet a výkaz výměr bude zpracován v položkách ÚRS ve formátu XLS.

Bez předchozího písemného požadavku objednatele podle předchozí věty zhotovitel práce provádět nebude a nevzniká mu vůči objednateli žádný nárok.

- Autorský dozor (dále jen „AD“) při realizaci stavby

- V případě, že Dílo zhotovitele ve formě podle části C bude vybráno pro realizaci stavby  a objednatel písemně požádá zhotovitele o autorský dozor při realizaci stavby, je Zhotovitel povinen provádět architektonický autorský dozor během stavby. Bez předchozího písemného požadavku objednatele podle předchozí věty zhotovitel práce provádět nebude a nevzniká mu vůči objednateli žádný nárok.

- AD bude poskytován zhotovitelem za těchto podmínek:

      - Součástí předmětu plnění je výkon AD, který bude probíhat od zahájení stavby až do vydání kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na výzvu Objednatele. Rozsah činností AD je dán zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění.

      - Poskytovatel AD bude provádět posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky oproti schválené projektové dokumentaci, zejména s ohledem na dodržení technicko-ekonomických parametrů předmětného díla.

      - Zjistí-li poskytovatel AD při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, Objednatele. Zhotovitele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení či v případě nebezpečí vzniku škody. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

      - Objednatel zajistí pro Poskytovatele AD nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD, v tomto smyslu zejména oznámí Poskytovatele jako osobu vykonávající AD zhotoviteli stavby a zajistí, aby Poskytovatel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.

      - Poskytovatel ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na výkonu AD nebude připravovat ani se podílet na přípravě realizační dokumentace této stavby pro zhotovitele stavby.

- Společné ustanovení

- 1. 	Povinnosti zhotovitele dle ustanovení bodu C. nebo D. platí výlučně tehdy, bude-li k jejich splnění objednatelem předem písemně vyzván.

- 2. 	Vzhledem k tomu, že objednatel získá podle této smlouvy vždy výhradní licence k předmětu díla podle části A nebo C, může objednatel požadovat realizaci části C. nebo D. i od třetích osob a zhotovitel není oprávněn z tohoto důvodu vůči objednateli cokoliv nárokovat.

- IV.
TERMÍN PLNĚNÍ

- Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. III. A. je do 4 týdnů od podpisu smlouvy.

- Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. III. C. je do 9 měsíců od oznámení o výběru zhotovitele pro vypracování vyšších stupňů projektové dokumentace.

- Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. III. D. fáze do konce realizace stavby.

- Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy a jeho předáním objednateli v rozsahu uvedeném rovněž v čl. III. této smlouvy.

Předáním se rozumí předání díla objednateli v sídle objednatele.

V.
CENA

- Cena za plnění dle čl. III. A. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění a činí:

Studie stavby	30 000,00 Kč

DPH 21%	6 300,00 Kč

cena celkem s DPH	36 300,00 Kč

(slovy: třicetšesttisíctřista korun českých)

- Cena za plnění dle čl. III. C. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění a činí:

- Dopracování studie stavby a autorská práva k dílu                   	500 000,00 Kč

DPH 21%	105 000,00 Kč

cena celkem s DPH	605 000,00 Kč

(slovy: šestsetpěttisíc korun českých)

- Cena za plnění dle čl. III. D této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění a činí:

Architektonický a autorský dozor	40 000,00 Kč

DPH 21%	8 400,00 Kč

cena celkem s DPH	 48 400,00 Kč

(slovy: čtyřicetosmtisícčtyřista korun českých)

- Ceny uvedené v odst.1, 2 a 3 jsou cenami nejvýše přípustnými a obsahují veškeré náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu smlouvy dle čl. III. této smlouvy.

- Cenu je možno překročit pouze v případě, že dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla.

VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.	Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur, a to vždy po řádném ukončení fáze díla dle bodu A, C nebo D. V případě, že dílo dle bodu A nebude objednatelem vybráno, není objednatel povinen hradit nevybranému zhotoviteli cenu za předmět díla dle bodů C a D.

2.	Splatnost daňového dokladu (faktury) je 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

3.	Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.

- 4.	V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.

VII.
SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

- Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací dle bodu A konzultovat řešení s objednatelem.

- Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatelem do čistopisu studie zapracovat.

- Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to ve lhůtách umožňujících splnění ujednaného termínu plnění v čl. IV., této smlouvy.

VIII.
ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

1.	Zhotovitel zodpovídá za vady díla, byly-li způsobeny porušením jeho povinností vyplývajících z této smlouvy nebo porušením právních předpisů a norem, platných v době předání díla objednateli. Vadou se rozumí i vada právní.

2.	Záruční doba na dílo provedené zhotovitelem dle této smlouvy je v souladu s ust. § 2629 odst. 1 obč. zák. v délce 5 let a začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně oznámit zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj náklad a v dohodnutém termínu, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejich oznámení zhotoviteli.

IX.
SANKCE

    - V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost v termínu dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení se splněním své povinnosti.

    - V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost v termínu dle čl. IV. odst. 2. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení se splněním své povinnosti.

    - V případě prodlení s odstraněním vad díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každou vadu a každý den prodlení s jejím odstraněním.

    - V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení dle platných právních předpisů.

    - Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy, jejich vyúčtováním a zaplacením není dotčeno ani omezeno právo smluvních stran na náhradu vzniklých škod, ani výše těchto škod. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

X.
Autorská práva

- Pro případ, že by dílo nebo některá jeho část naplnila znaky autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, touto smlouvou poskytuje zhotovitel objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu.

  - Objednatel má právo užívat výsledky (dokumentaci) v souladu s účelem Smlouvy a v souladu s charakterem poskytovaných služeb. Objednatel je v tomto ohledu také oprávněn poskytnout výsledky služeb třetím osobám či na ně výsledky služeb převést spolu se všemi právy, kterými bude Objednatel disponovat. Objednatel je tak oprávněn postoupit na třetí osobu veškeré licence, převést právo vlastnické k hmotným podkladům a poskytnout veškeré nezbytné souhlasy ve smyslu právních předpisů, které Zhotovitel Smlouvou udělil Objednateli v souvislosti s výsledky služeb, aniž by se k tomu vyžadovalo další svolení či vyjádření Zhotovitele.

- Zhotovitel tedy poskytuje objednateli svůj neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas a výhradní licenci k užití díla uvedeného v bodě A smlouvy a poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva jakkoliv v maximální míře dovolené právními předpisy, pořizování kopií, provádění změn, doplňků a/nebo úprav díla (či jakékoliv jejich části), včetně jejích rozmnoženin, pro jakékoliv účely, spojení díla s jiným dílem, zařazení díla beze změny nebo po zpracování do libovolného souborného díla, k užití díla, a to i upraveného či zpracovaného, včetně provádění změn a úprav pro účely jakýchkoliv řízení vedených ohledně výstavby stavby.

- Objednatel je jakožto nabyvatel licence oprávněn upravovat či měnit v rozsahu licence projektovou dokumentaci – dílo bez předchozího svolení zhotovitele jakožto poskytovatele licence, resp. autora díla.

- Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout. Objednatel není povinen licenci využít.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dohodnuté v této smlouvě.

XI.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- Zhotovitel provede celé dílo v souladu s platnými a závaznými právními předpisy, ČSN, EN, oborovými normami ON a Technickými kvalitativními podmínkami (TKP) pro dokumentaci staveb.

- Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Za tyto osoby zhotovitel odpovídá tak, jako by plnění vykonával sám.

- Zhotovitel díla neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit (jedná se například o nedodržení lhůty pro rozhodnutí ve  stavebním řízení stavebním úřadem apod.). Je však povinen na vzniklou skutečnost objednatele upozornit a v dostatečném předstihu (min. 5 dnů před uplynutím dohodnutého termínu plnění) zažádat objednatele o změnu termínu plnění.

- Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění k neomezenému bezplatnému užití díla dle čl. III odst. A., této smlouvy všemi způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění, včetně případného provedení úprav a změn, a to po dobu trvání autorských práv a to na základě úhrady dle čl. V., odst. 2. Objednatel není povinen dílo využít. Cena uvedená v čl. V., odst. 2 této smlouvy zahrnuje rovněž odměnu zhotovitele za užití díla objednatelem. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění poskytnout.

- Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu díla (snížení rozsahu). Pokud toto právo objednatel uplatní, je zhotovitel povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu díla přistoupit, přičemž dojde poměrně ke snížení ceny za předmět díla

- Od smlouvy lze odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem. Poruší-li některá ze stran podstatně své povinnosti z této smlouvy vyplývající, má druhá strana právo od této smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení povinností se považuje, zejména pokud zhotovitel bude déle jak 30 dnů v prodlení s termínem dokončení díla, objednatel bude déle jak 30 dnů v prodlení se zaplacením ceny díla nebo pokud předmět díla předaný zhotovitelem bude vykazovat takové vady a nedodělky pro které není možno objednatelem dílo řádně užívat k účelu dle této smlouvy.

XII.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Smluvní strany si pro účely této smlouvy jakož i pro otázky touto smlouvou výslovně neupravené sjednaly užití zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

- Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky.

- Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich uzavření.

- Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

- Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy není ve smyslu ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, obchodním tajemstvím a souhlasí s případným zveřejněním této smlouvy.

- Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

- Smluvní strana, která je na základě této smlouvy ve vztahu s Městem Aš, bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva, případně její dodatky a související smluvní dokumenty, budou uveřejněny v registru smluv v případě, že nespadají pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv, přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Město Aš. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy, případně další údaje, které stanoví příslušná právní úprava.

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

- V souladu s  § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Město Aš potvrzuje, že byly splněny podmínky pro uzavření této smlouvy. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením RM č.06/253/17 ze dne 12. 6. 2017

V Aši dne:		V ……................. dne:

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |