Příloha č.1 - Oceněný soupis prací změn závazku číslo:

2

Základní informace

Objekt:

Místo:

Nechranice

Datum:

05.04.2024

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč:

Sdružení VD Nechranice

Zpracovatel:

1

2

ZMĚNOVÝ LIST

VD Nechranice - rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu - pravé pole

REKAPITULACE

Popis

Vícepráce

VD Nechranice, ukazatel polohy klapky - pravé pole

768 125,65

Cena celkem za ZL č2

VD Nechranice-rekonstrukce krajních plí bezpečnostního přelivu 01 Záchytný žlab průsaků 02 Krycí lišta dilatační spáry cena

539 281,02

228 844,63

Strana 3 z 3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

05.04.2024

Zadavatel:

IČ:

70889988

Povodí Ohře, státní podnik

DIČ:

CZ70889988

Uchazeč:

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

Projektant:

IČ:

26475081

Sweco Hydroprojekt a.s.

DIČ:

CZ26475081

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

539 281,02

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

DPH základní

539 281,02

21,00%

113 249,01 snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v

CZK

652 530,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis:

Razítko

VD Nechranice, ukazatel polohy klapky - pravé pole

01 - ukazatel polohy klapky - pravé pole

Sdružení VD Nechranice

Strana 1 z 3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Datum:

05.04.2024

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč:

Sdružení VD Nechranice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

539 281,02

HSV - Práce a dodávky HSV

3 976,72

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 974,27

997 - Přesun sutě

2,45

PSV - Práce a dodávky PSV

402 651,80

742 - Elektroinstalace - slaboproud

402 651,80

OST - Ostatní

68 770,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

63 882,50

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

- 382,50

VRN4 - Inženýrská činnost

57 500,00

01 - ukazatel polohy klapky - pravé pole

VD Nechranice, ukazatel polohy klapky - pravé pole Strana 2 z 3

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Datum:

05.04.2024

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Sdružení VD Nechranice

Zpracovatel:

PČ

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

539 281,02

D

HSV

Práce a dodávky HSV

3 976,72

D

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 974,27

1

K

977151114

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm m

0,700

- 677,53

3 974,27

CS ÚRS 2023 01

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151114

VV

průvrt do žb D 60 mm

VV

0,7"m"

0,700

VV

Součet

0,700

D

997

Přesun sutě

2,45

2

K

99732151R.2

Odvoz suti a vyb. hmot na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy t

0,004

613,00

2,45

R-položka

D

PSV

Práce a dodávky PSV

402 651,80

D

742

Elektroinstalace - slaboproud

402 651,80

3

K

74223000R

Kamera - zapojení a oživení

kpl

2,000

20 132,59

40 265,18

R-položka

4

M

3847000R

kamera vč. kabeláže - materiál

kpl

2,000

181 193,31

362 386,62

R-položka

D

OST

Ostatní

68 770,00

5

K

Pol1

Montáž ukazatele na klapku

kus

2,000

- 351,25

- 702,50

R-položka

6

M

Pol2

ukazatele na klapce - nerez, výroba kus

2,000

12 161,25

24 322,50

R-položka

7

K

Pol3

Proměření polohy klapky horolezeckou metodou kpl

2,000

- 680,00

- 360,00

R-položka

8

K

Pol4

Provedení úprav štítu a dalších prací z plošiny kpl

1,000

- 520,00

- 520,00

R-položka

P

Poznámka k položce: Provedení úprav štítu a dalších prací z plošiny, předpoklad 8 hodin / 1 pozice - náklady na provedení prací z lešení / plošiny (pronájem, instalace, deinstalace)

9

M

Pol5

úpravy štítu - materiál kus

2,000

632,50

1 265,00

R-položka

10

K

Pol6

Provádění stavebních a montážních prací z plošiny

hod

16,000

1 725,00

27 600,00

R-položka

P

Poznámka k položce: Provádění stavebních a montážních prací z plošiny (8 hod / 1 pozice pro úpravu štítů, instalace kamer a kabeláže)

D

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

63 882,50

D

VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

- 382,50

11

K

013254000

Zpracování dokumentace skutečného provedení a související dokumenty kpl

1,000

- 382,50

- 382,50

D

VRN4

Inženýrská činnost

57 500,00

12

K

043103000

Generální zkoušky polohy klapky

kpl

1,000

57 500,00

57 500,00

VD Nechranice, ukazatel polohy klapky - pravé pole

01 - ukazatel polohy klapky - pravé pole

Strana 3 z 3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

05.04.2024

Zadavatel:

IČ:

70889988

Povodí Ohře, státní podnik

DIČ:

CZ70889988

Uchazeč:

IČ:

11637471

DIČ:

CZ11637471

Projektant:

IČ:

26475081

Sweco Hydroprojekt a.s.

DIČ:

CZ26475081

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

57 630,47

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

DPH základní

57 630,47 21,00%

12 102,40 snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v

CZK

69 732,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis:

Razítko

VD Nechranice-rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu SO 02 - Pravý přeliv

01 - Záchytný žlab průsaků

Sdružení VD Nechranice příloha D.1.2.7.25

Strana 1 z 3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

Datum:

05.04.2024

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:

Sdružení VD Nechranice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

57 630,47

HSV - Práce a dodávky HSV

9 083,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

- 623,00

998 - Přesun hmot

460,00

PSV - Práce a dodávky PSV

48 547,47

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

- 475,00

764 - Konstrukce klempířské

41 072,47

VD Nechranice-rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu

SO 02 - Pravý přeliv

01 - Záchytný žlab průsaků

Strana 2 z 3

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

Datum:

05.04.2024

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:

Sdružení VD Nechranice

PČ

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

57 630,47

D

HSV

Práce a dodávky HSV

9 083,00

D

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

- 623,00

1

K

985331211

Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m

1,000

8 200,00

8 200,00

CS ÚRS 2024 01

PP

Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 8 mm Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985331211

VV

20"ks"*0,05

1,000

VV

Součet

1,000

2

M

5487943R

šroub kotevní pro chemickou kotvu M8x50mm

kus

20,000

21,15

423,00

R-položka

VV

20"ks"

20,000

VV

Součet

20,000

D

998

Přesun hmot

460,00

3

K

998323011

Přesun hmot pro jezy a stupně t

0,002

230 000,00

460,00

CS ÚRS 2024 01

PP

Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998323011

D

PSV

Práce a dodávky PSV

48 547,47

D

722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

- 475,00

4

K

72217500R

Potrubí vodovodní plastové PP- DN40

m

2,500

2 990,00

- 475,00

R-položka

D

764

Konstrukce klempířské

41 072,47

5

K

76405141R

Nerezový záchytný žlab průsaků rš 390mm, plech tl.2mm, výroba

m

4,900

- 095,00

29 865,50

R-položka

VV

nerezový záchytný žlab průsaků, plech tl.2mm

VV

4,9"m"

4,900

VV

Součet

4,900

6

M

1375661R

plech nerezový tl 2,0mm tabule

t

0,034

272 616,70

- 268,97

R-položka

VV

nerezový záchytný žlab průsaků, plech tl.2mm

VV

0,034"t"

0,034

VV

Součet

0,034

7

K

998764101

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m

t

0,034

57 000,00

1 938,00

CS ÚRS 2024 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764101

01 - Záchytný žlab průsaků

VD Nechranice-rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu

SO 02 - Pravý přeliv

Strana 3 z 3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

05.04.2024

Zadavatel:

IČ:

70889988

Povodí Ohře, státní podnik

DIČ:

CZ70889988

Uchazeč:

IČ:

11637471

DIČ:

CZ11637471

Projektant:

IČ:

26475081

Sweco Hydroprojekt a.s.

DIČ:

CZ26475081

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

171 214,16

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

DPH základní

171 214,16 21,00%

35 954,97 snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v

CZK

207 169,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis:

Razítko

VD Nechranice-rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu SO 02 - Pravý přeliv

02 - Krycí lišta dilatační spáry

Sdružení VD Nechranice příloha D.1.2.7.26

Strana 1 z 3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

Datum:

05.04.2024

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:

Sdružení VD Nechranice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

171 214,16

HSV - Práce a dodávky HSV

38 973,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

18 029,70

- - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 745,80

997 - Přesun sutě

2 898,00

998 - Přesun hmot

2 300,00

PSV - Práce a dodávky PSV

68 990,66

764 - Konstrukce klempířské

68 990,66

OST - Ostatní

63 250,00

VD Nechranice-rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu

SO 02 - Pravý přeliv

02 - Krycí lišta dilatační spáry

Strana 2 z 3

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

Datum:

05.04.2024

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:

Sdružení VD Nechranice

PČ

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

171 214,16

D

HSV

Práce a dodávky HSV

38 973,50

D

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

18 029,70

1

K

63491000R

Řezání dilatačních spár š. 40 mm, do hl. 30mm m

23,400

770,50

18 029,70

R-položka

VV

11,7"m"*2

23,400

VV

Součet

23,400

D

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 745,80

2

K

985331211

Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m

5,520

- 450,00

13 524,00

CS ÚRS 2024 01

PP

Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 8 mm Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985331211

VV

46"ks"*2*0,06

5,520

VV

Součet

5,520

3

M

5487943R

šroub kotevní pro chemickou kotvu M8x60mm

kus

92,000

24,15

2 221,80

R-položka

VV

46"ks"*2

92,000

VV

Součet

92,000

D

997

Přesun sutě

2 898,00

4

K

99732151R.2

Odvoz suti a vyb. hmot na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy t

0,056

51 750,00

2 898,00

R-položka

VV

11,7*2*0,04*0,03*2

0,056

D

998

Přesun hmot

2 300,00

5

K

998323011

Přesun hmot pro jezy a stupně t

0,010

230 000,00

2 300,00

CS ÚRS 2024 01

PP

Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998323011

D

PSV

Práce a dodávky PSV

68 990,66

D

764

Konstrukce klempířské

68 990,66

6

K

76405142R

Dilatační připojovací lišta z nerezového plechu rš 285 mm , výroba m

23,400

1 840,00

43 056,00

R-položka

VV

nerezová krycí lišta dilatační spáry tl. 2 mm

VV

11,7"m"*2

23,400

VV

Součet

23,400

7

M

1375661R

plech nerezový tl 2,0mm tabule t

0,107

185 380,00

19 835,66

R-položka

VV

nerezová krycí lišta dilatační spáry tl. 2 mm

VV

0,0534"t"*2

0,107

VV

Součet

0,107

8

K

998764101

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t

0,107

57 000,00

6 099,00

CS ÚRS 2024 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764101

D

OST

Ostatní

63 250,00

9

K

OST_1

Manipulace a zajištění práce ve výškách

kpl

1,000

63 250,00

63 250,00

R-položka

02 - Krycí lišta dilatační spáry

VD Nechranice-rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu

SO 02 - Pravý přeliv

Strana 3 z 3