# Smlouva o dílo

(stavebně-řemeslnické práce)

**1. Objednatel**

Pelhřimovská sportovní s.r.o., se sídlem Nádražní 1536, 393 01 Pelhřimov IČO: 14043220, zastoupená jednatelem Martinem Marešem.

**2. Zhotovitel**

Duchoň Roman, se sídlem Táborská 345, 394 70, Kamenice nad Lipou, IČO: 45031789.

uzavřeli tuto

smlouvu o dílo

1. **Předmět smlouvy**

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: opravu zpevněné plochy sportovního areálu v Pelhřimově, a to v rozsahu uvedeném v příloze této smlouvy (poptávka objednatele ze dne 4. 6. 2024), která je její nedílnou součástí; dále jen „Dílo“.

Zhotovitel bude při provádění smluvních prací používat materiál a vybavení v souladu s touto smlouvou. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

1. **Cena díla a způsob úhrady**

Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla v rozsahu článku I. Byla stanovena dle rozpočtu ve výši **391.070,-** Kčbez DPH.

Ve faktuře bude vykázáno DPH (přenesená daňová povinnost) v zákonné výši.

Cena díla byla stanovena na základě rozpočtu, který je součástí této smlouvy v příloze.

Splatnost faktur se stanovuje na 14 dní.

1. **Termín zhotovení díla**

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu od 10. 9. 2024 –

11. 10. 2024.

Smluvní strany souhlasí s tím, že termín zhotovení se může prodloužit kvůli následujícím událostem:

- špatnému počasí,

- výjimečným a nečekaným událostem technického charakteru.

1. **Předání a převzetí díla**

K předání a převzetí Díla dojde neprodleně od jeho zhotovení, nejpozději však bude Dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.  
  
Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny Díla za každý den prodlení.

1. **Odpovědnost za vady**

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 5 let od předání Díla objednateli.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

1. **Závěrečná ustanovení**

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran.

V Pelhřimově, dne 9. 9. 2024.

|  |  |
| --- | --- |
| **Za objednatele** | **Za zhotovitele** |
| Martin Mareš | Roman Duchoň |
| jednatel |  |