Smlouva o dílo č. SML/0394/24

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, následovně:

- Smluvní strany

- Objednatel:

|  | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno |
| Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 |  |
| IČO: | 46347275 |
| DIČ: | CZ46347275 |
| Zastoupený: XXX. |

- Zhotovitel:

|  | VHZ-DIS, spol. s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Mírová 25, 618 00 Brno |
| Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6350 |  |
| IČO: | 46961445 |
| DIČ: | CZ46961445 |
| Zastoupený: Ing. Liborem Šebestou, jednatelem |  |

- Podklady k uzavření smlouvy

  - Smlouva je uzavřena na základě nabídky zhotovitele ze dne 12. 8. 2024 a výzvy k podání nabídek ze dne 19. 7. 2024, č. SML/0394/24.

- Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje osobně provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v obnově a doplnění servopohonů na hrubém předčištění na Čistírně odpadních vod Brno-Modřice (dále jako „ČOV Brno-Modřice“) v následujícím rozsahu:

    - Obnova servopohonů na stavidlech na nátoku do 6 drah česlí zahrnující tyto požadavky:

- náhrada za původní servopohony Schiebel AB80 a kuželové převody;

- krouticí moment 350 Nm, 45 ot/min, pracovní zdvih 89 otáček;

- napájení AC 3~ 400V, režim S2-15 min;

- integrované řízení AUMATIC vč. tyristorové reverzační jednotky;

- včetně matice A s řezaným ACME závitem (1 3/4“-4ACME-2G-LH);

- demontáž původních pohonů a kuželových převodů vč. likvidace, montáž nových pohonů;

- výměna motorových spouštěčů v rozvaděči RM01, přepojení napájecích kabelů, odpojení a zakončení signalizačních kabelů v nové rozvodnici a přivedení komunikačního kabelu (ProfiNET, stíněný kabel Cat 5e) stávajícím kabelovým vedením z rozvaděče ED1.

- součástí je dále prodloužení výtlaku z jímky pod lisem shrabků tak, aby byl vyústěn před stavidlo dráhy česlí č. 3, tj. prodloužení o 6 metrů potrubí DN 80 (materiál 1.4301) včetně jednoho podpěrného sloupku (výška cca 3 m).

    - Doplnění tří servopohonů na výtlak vratné vody ze separátorů písku zahrnující tyto požadavky:

- náhrada za původní měkce těsnící šoupata DN150 PN16 s ručním ovládáním;

- napájení AC 3~ 400V, režim S2-15 min;

- integrované řízení AUMATIC vč. tyristorové reverzační jednotky;

- demontáž původních armatur vč. likvidace, montáž nových pohonů s armaturami;

- instalace nového kombinovaného nerezového rozvaděče pro silové napájení pohonů a instalaci switche SCALANCE s 8 ks ETHERNET porty a 2 ks optické porty;

- zapojení servopohonů k rozvaděči a přivedení komunikačního kabelu (ProfiNET, optický kabel z nového rozvaděče stávajícím kabelovým vedením do ED1 a stíněné kabely Cat 5e z nového switche k servopohonům).

    - Doplnění servopohonů na přívod vzduchu k 6 drahám lapáků písku zahrnující tyto požadavky:

- náhrada za původní uzavírací klapky DN100 PN16 s ručním ovládáním;

- napájení AC 3~ 400V, režim S2-15 min;

- integrované řízení AUMATIC vč. tyristorové reverzační jednotky;

- demontáž původních armatur vč. likvidace, montáž nových pohonů s armaturami;

- instalace nového kombinovaného nerezového rozvaděče pro silové napájení pohonů a instalaci switche SCALANCE s 8 ks ETHERNET porty a 2 ks optické porty;

- zapojení servopohonů k rozvaděči a přivedení komunikačního kabelu (ProfiNET, optický kabel z nového rozvaděče stávajícím kabelovým vedením do rozvaděče ve strojovně separace písku a stíněné kabely Cat 5e z nového switche k servopohonům).

    - Doplnění nově instalovaných servopohonů do vizualizace SW AVEVA (dále také jako „SW“ nebo „SW ŘS“), příslušné úpravy SW v PLC a doplnění algoritmů pro řízení nových pohonů, včetně poskytnutí práv k duševnímu vlastnictví (viz čl. 9 této smlouvy).

- (dále jako „předmět smlouvy“ nebo „dílo“).

  - Součástí předmětu smlouvy jsou dále revize elektrozařízení.

  - Součástí předmětu smlouvy je rovněž dodání veškerého dalšího ve smlouvě neuvedeného materiálu potřebného ke splnění díla, doprava všech výše uvedených komponentů na místo plnění a z místa plnění, likvidace vzniklého odpadu při plnění díla a dodání veškeré dokumentace (provozní, uživatelské dokumentace a dokumentace o skutečném provedení) a revizních zpráv.

  - Objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

  - Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

- Doba plnění

  - Realizace díla bude probíhat od podpisu smlouvy do 31. 12. 2024.

  - Dílo bude plněno po částech.

  - Objednatel si vyhrazuje právo posunout termín dokončení realizace plnění v závislosti na souvisejících zakázkách probíhajících na místě plnění, přičemž v případě potřeby dokončení realizace plnění v pozdějším termínu, bude sjednán dodatek ke smlouvě, v němž bude nový termín plnění mezi stranami dohodnut. Smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek před uplynutím stanoveného termínu dokončení plnění dle bodu 3.1. této smlouvy.

- Místo plnění, požadavky na provedení díla a jeho předání

  - Místem plnění je ČOV Brno – Mořice, Chrlická 552, 664 42 Modřice.

  - Objednatel provede kontrolu provedení díla ihned při předání dílčího plnění, aby mohl bezprostředně uplatnit případné vady díla.

  - O dokončení a předání dílčího plnění objednateli vyhotoví smluvní strany předávací protokol, z něhož bude zřejmý rozsah provedených pracích a případné výhrady objednatele k dokončenému dílčímu plnění.

  - Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem jeho předání.

- Cena díla

  - Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za splnění předmětu smlouvy v částce 3 853 708,- Kč bez DPH.

  - K ceně bude připočítána DPH v platné výši.

  - Celková cena za splnění předmětu smlouvy zahrnuje veškeré i vedlejší náklady na splnění díla, vč. dopravy do místa plnění, likvidace opadu, dodání dokumentace, revizních zpráv a poskytnutí práv dle čl. 9 této smlouvy.

- Platební podmínky

  - Datem zdanitelného plnění se rozumí den předání dílčího plnění.

  - Cena díla bude uhrazena na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem vždy dle předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami po předání dílčího plnění. Splatnost dílčích faktur se sjednává na 45 dní od doručení faktury objednateli. V případě prodlení s platbou je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok ve výši stanovené právním předpisem.

  - Zhotovitel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele. Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený ve faktuře.

  - Adresa pro doručování faktur a písemností je sídlo objednatele. Elektronická faktura se doručuje na adresu faktury@bvk.cz.

  - V případě, že zhotovitel získá v době průběhu zdanitelného plnění, rozhodnutím správce daně, status nespolehlivého plátce, v souladu s ustanovením § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradí objednatel DPH z poskytnutého plnění dle § 109a téhož zákona přímo příslušnému správci daně namísto zhotovitele a následně uhradí zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnění, poníženou o takto zaplacenou daň.

Objednatel tuto skutečnost využití „zvláštního způsobu zajištění daně“ písemně oznámí zhotoviteli do 5 dnů od úhrady a zároveň připojí kopii dokladu o uhrazení DPH včetně identifikace úhrady podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel se zavazuje uvést na faktuře účet zveřejněný správcem daně způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Je-li na faktuře vystavené zhotovitelem uvedený jiný účet, než je účet uvedený v předchozí větě, je objednatel oprávněn zaslat fakturu zpět zhotoviteli k opravě. V takovém případě se lhůta splatnosti zastavuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury s uvedením správného účtu zhotovitele, tj. účtu zveřejněného správcem daně.

- Záruka za jakost

  - Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce trvání 30 měsíců od předání dokončeného díla.

- Odpovědnost za vady

  - Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno řádně, včas a bude mít vlastnosti stanovené smlouvou.

  - Objednatel oznámí vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání díla.

  - Tímto nejsou dotčena práva z vadného plnění a právo na náhradu škody dle platných právních předpisů.

- Práva k duševnímu vlastnictví

  - Zhotovitel převádí touto smlouvou na objednatele veškerá převoditelná práva duševního vlastnictví, týkající se díla, dokumentace, software (resp. SW AVEVA v rozsahu příslušné úpravy provedené zhotovitelem, která obsahuje doplnění nově instalovaných servopohonů do vizualizace SW, úprava SW v PLC a doplnění algoritmů pro řízení nových pohonů) nebo jiného výsledku činnosti zhotovitele. Pro účely nepřevoditelných práv duševního vlastnictví zhotovitel touto smlouvou objednateli poskytuje výhradní právo a převoditelnou výhradní licenci tak, jak je specifikována dále v této smlouvě.

  - Část díla, která je předmětem autorskoprávní ochrany a k níž nejsou práva duševního vlastnictví převoditelná, je považována za dílo ve smyslu práva autorského a bude zhotovitelem vytvořena na základě této smlouvy dle § 61 zák. č. 121/2000 Sb. (dílo vytvořené na objednávku) a platí, že zhotovitel poskytl předáním díla objednateli licenci k užití v rozsahu dále uvedeném.

  - Licence udělené touto smlouvou jsou neomezené územně, množstevně, způsobem nebo rozsahem užití a jsou poskytovány na dobu určitou - po dobu trvání majetkových práv autora k předmětu licence. Objednatel je oprávněn licence převést na jinou osobu, a to na základě jakéhokoli právního jednání, včetně přeměn společnosti. Souhlas zhotovitele se nevyžaduje.

  - Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je na základě udělené výhradní a neomezené licence poskytnuté zhotovitelem na základě této smlouvy, oprávněn dílo jako celek nebo samostatně jeho jednotlivé části užít (včetně zdrojového kódu úprav SW AVEVA provedených zhotovitelem, úprav SW v PLC a doplnění algoritmů pro řízení nových pohonů) libovolným způsobem, jenž jeho povaha připouští.

  - Cena za poskytnutí výše uvedených práv k duševnímu vlastnictví je součástí celkové ceny uvedené v čl. 5.1 této smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání díla či v den předání díla k předběžnému užívání příslušného plnění, případné zdrojové kódy jednotlivých plnění tvořících dílo (kopie bude uložena na vývojovém serveru objednatele), spustitelné v prostředí objednatele a zaručující možnost ověření, že zdrojové kódy jsou kompletní a ve správné verzi, tzn. umožňující kompilaci, instalaci, spuštění a ověření funkcionality. Tato povinnost se přiměřeně použije i pro jakékoliv opravy, změny, doplnění, upgrade nebo update zdrojových kódů, k nimž dojde v důsledku změny díla v souladu se smlouvou o dílo nebo v rámci záručních oprav.

  - Zhotovitel je povinen předat (kopie bude uložena na vývojovém serveru objednatele) objednateli aplikační zálohy SW ŘS každého jednotlivého plnění tvořícího dílo, spustitelný ve vývojovém prostředí výrobců ŘS (vývojové prostředí není součástí díla), zaručující možnost ověření, že SW aplikace je nezamčená a ve správné verzi, tzn. umožňující instalaci, spuštění a ověření funkcionality.

  - Zhotovitel zajistí, že k předmětu smlouvy nevzniknou autorská práva třetích stran, ani že dílo nebude zatíženo právy třetích osob, ze kterých by pro objednatele plynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích stran. Pokud by taková práva přesto existovala či v průběhu plnění vznikla, je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady vypořádání nároků třetích stran.

  - Práva objednatele z duševního vlastnictví k dílu poskytnuté na základě této smlouvy přecházejí při zániku objednatele na právního nástupce objednatele.

  - Práva a povinnosti stran smlouvy uvedená v tomto článku trvají i po skončení této smlouvy, a to i v případě, kdy by došlo k předčasnému ukončení smlouvy.

- Ostatní ujednání

  - Vznikne-li zhotoviteli při plnění předmětu smlouvy odpad, je zhotovitel považován za jeho původce a je povinen takto vzniklý odpad začlenit do své evidence odpadů a dále s ním nakládat v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel se stává vlastníkem vzniklého odpadu nejpozději okamžikem jeho vzniku. Objednatel není původcem odpadu.

  - Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu plnění předmětu smlouvy sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností s jednorázovým pojistným plněním za jednu škodní událost nejméně ve finančním objemu této smlouvy. Objednatel je oprávněn požadovat doložení dokladu pojištění kdykoliv během plnění smlouvy a zhotovitel je povinen jej předložit. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatelem a uzavírá smlouvu při svém podnikání a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jako „občanský zákoník“).

  - Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolnosti podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

  - Zhotovitel se zavazuje, že:

- zajistí provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí (ŽP),

- zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami a jejich proškolení předpisy BOZP a PO,

- bude v areálech objednatele jednat v souladu s pokyny objednatele, se kterými bude prokazatelně seznámen a v souladu s právními předpisy.

  - Smluvní strany prohlašují, že dostojí svým závazkům, vyplývajícím ze zásady společensky odpovědného zadávání dle § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to zejména:

- •	při plnění zakázky budou dodrženy zákonné požadavky, s důrazem na předpisy v oblasti BOZP, životního prostředí a zaměstnanosti, bude použito odpovídající vybavení a zdroje pro plnění zakázky, budou dodrženy mezinárodní úmluvy o lidských právech, sociálních či pracovních právech,

- •	při plnění zakázky bude preferováno ekonomicky nejpřijatelnější řešení, umožňující být při plnění zakázky šetrnější k životnímu prostředí, zejména takové, které povede k omezení spotřeby energií, vody, surovin, produkce znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší, vody, půdy, omezení uhlíkové stopy,

- •	při plnění zakázky bude preferováno ekonomicky přijatelné řešení, které umožní využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin, snížení množství odpadu, zohlednění nákladů životního cyklu či zapojení jiných aspektů cirkulární ekonomiky,

- •	při plnění zakázky bude preferováno ekonomicky přijatelné řešení pro inovaci, tedy pro implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu nebo služby,

- •	při plnění zakázky bude kladen důraz na dodržení postupů a použití materiálů zajišťujících kvalitu dodávky a tento postup doloží příslušnými doklady.

  - Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že porušování uvedených povinností může být bráno jako podstatné porušení smluvního vztahu.

  - Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o jakékoliv aktualizaci či změně jeho oprávnění k podnikání a to prokazatelným způsobem.

- Účinnost smlouvy, odstoupení, sankce, ukončení smlouvy

  - Tato smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

  - Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

  - Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- prodlení zhotovitele s plněním v dohodnutém termínu delší než 15 dnů z viny na straně zhotovitele,

- prodlení objednatele s uhrazením faktury delší než 15 dnů.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, že je proti zhotoviteli vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), přičemž je tak možné učinit pouze v případě, že nebude v zákonné lhůtě prohlášen insolvenční návrh za zjevně bezdůvodný.

  - Smlouvu lze ukončit:

- písemnou dohodou obou smluvních stran,

- zánikem jedné ze smluvních stran bez právního nástupce.

  - V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením od smlouvy se smluvní strany zavazují k následujícím úkonům:

    - zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud objednatel neurčí jinak;

    - zhotovitel provede soupis všech jím provedených prací vedoucích ke splnění jeho závazků dle této smlouvy, a to od začátku zahájení prací na díle do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným způsobem, jako byla sjednána cena dle této smlouvy, přičemž se bude vycházet z cen uvedených v nabídce zhotovitele (dále jen „soupis provedených prací“);

    - zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí plnění uvedeného v soupisu provedených prací;

    - jestliže bude soupis provedených prací obsahovat nesprávné údaje, objednatel jej pro účely předání a převzetí plnění nebude akceptovat - v tom případě je zhotovitel povinen vypracovat nový soupis provedených prací, v němž budou obsaženy správné údaje;

    - o předání a převzetí plnění uvedeného v soupisu provedených prací bude sepsán protokol o předání a převzetí plnění, který musí být podepsán všemi smluvními stranami;

    - ocenění soupisu prací bude odsouhlaseno oběma smluvními stranami. V případě sporu bude ocenění soupisu provedených prací učiněno nezávislým znaleckým subjektem.

  - Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle čl. 10.6. této smlouvy se i po ukončení této smlouvy vztahují ujednání o záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti za vady, smluvní pokuty a náhrady škody.

  - V případě nedodržení termínu provedení díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokuta se stává splatnou 7. den po vyzvání k její úhradě. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody a povinnost plnit řádně předmět smlouvy. Sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

- Dodatky a změny smlouvy

  - Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma účastníky smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva a stanou se její integrální součástí. Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými technickými prostředky vyjma elektronického podpisu smlouvy. Smluvní strany vylučují přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

- Závěrečná ujednání

  - Smluvní strany prohlašují, že pro účely plnění této smlouvy si navzájem a v nezbytném rozsahu zpřístupňují osobní údaje svých zaměstnanců. Každá ze smluvních stran bude jí zpřístupněné osobní údaje na základě této smlouvy zpracovávat jako samostatný správce pouze pro účely plnění této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že subjekty údajů, jejichž osobní údaje budou předány druhé smluvní straně, budou či byly předávající smluvní stranou o této skutečnosti informovány. Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. na svých internetových stránkách www.bvk.cz a v sídle společnosti.

  - Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. podporuje rovný přístup, spravedlnost, legálnost, slušnost a etické chování ve všech obchodních vztazích v souladu s Etickou chartou a Etikou ve vztazích s dodavateli, kterou vydal SUEZ, a která je umístěna na internetových stránkách společnosti www.bvk.cz. Pro oznámení nelegálního a neetického chování je možné použít emailovou adresu: ethics@suez.com.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  - Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

  - Tato smlouva byla uzavřena v běžném obchodním styku právnickou osobou, která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Přestože smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), pro naplnění zásady transparentnosti při uzavírání smlouvy se smluvní strany dohodly, že Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zajistí zveřejnění smlouvy v registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

  - Zhotovitel dále výslovně uvádí, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

  - Objednatel výslovně uvádí, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, souhlasí s ním a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své podpisy.

| V Brně, | dne | 27.9.2024 |  | V Brně, | dne 30.9.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Za objednatele |  |  |  | Za zhotovitele |  |  |
| Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. XXX |  |  |  | VHZ-DIS, spol. s.r.o. Ing. Libor Šebesta jednatel |  |  |