**SMLOUVA O DÍLO**

**Evid. č. SD/2024/1041**

**Objednatel Dodavatel**

statutární město Jablonec nad Nisou Ing. Jan Rosina

Mírové náměstí 3100/19,466 01 Jablonec n.N. Prosečská 1871, 463 11 Liberec – Vratislavice n.N.

IČO: 00262340 IČO: 19984090

DIČ:CZ00262340 DIČ: neplátce DPH

Číslo účtu: 121451/0100 Číslo účtu: 5012060003/5500

Bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou Bankovní ústav: Raiffeisenbank a.s.

tel.: 483 357 350 tel.: 728 900 825

e-mail: dufkova@mestojablonec.cz e-mail: rosina.jan@seznam.cz

kontaktní osoba: Ivana Dufková kontaktní osoba: Ing. Jan Rosina

I.

**Předmět smlouvy**

Objednáváme u Vás zpracování projektové dokumentace ve stupni povolení stavby a provádění stavby včetně oceněného a neoceněného soupisu prací na akci **„Úprava tras pro pěší u střediska Junáku, ul. Vysoká, Jablonec nad Nisou“**, dle cenové nabídky ze dne 10. 9. 2024, která tvoří přílohu této smlouvy.

Projektové dokumentace musí být provedeny v souladu se všemi platnými právními předpisy pro daný typ stavby, především v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem, [s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpis](https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-283), v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., O stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

PD bude předána v tištěné podobě v počtu 4 výtisků + 1x v el. podobě ve formátu pdf.

II.

Termín plnění/dodání

Termín zahájení projekčních prací listopad 2024

Odevzdání konceptu PD do 15 týdnů od podpisu smlouvy

Odevzdání čistopisu PD včetně rozpočtu do 18 týdnů od odsouhlaseného konceptu

III.

Cena a platební podmínky

1) Celková cena díla: 71 400 Kč (neplátce DPH)

2) Faktura bude zasílána výhradně elektronicky přes **datovou schránku** (ID: wufbr2a) nebo [**epodatelna@mestojablonec.cz**](mailto:epodatelna@mestojablonec.cz)

3) Při 14denní splatnosti, (tj. minimální splatnost faktury), musí být faktura doručena na MMJN Jablonec n. N. nejpozději do 3 dnů od data vystavení.

4) Při delší splatnosti musí být faktura doručena nejpozději do 14 dnů před lhůtou splatnosti.

IV.

Záruční doba

K provedenému dílu poskytuje dodavatel záruční dobu v délce 24 měsíců.

V.

Závěrečná ustanovení

1) Vztahy dle této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

3) Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta za nedodržení závazku dle článku II. Termín plnění této smlouvy ze strany dodavatele činí 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Obě smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv pohledávku smluvní pokuty oproti nároku dodavatele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce dodavatele za objednatelem.

4) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny v registru smluv podle zákona. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5) Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

6) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

7) Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení a 1 vyhotovení obdrží dodavatel. To neplatí v případě, pokud je smlouva sepsána elektronicky a podepsána zaručenými elektronickými podpisy.

V Jablonci nad Nisou dne: 8. 10. 2024 V Liberci dne: 7. 10. 2024

*…………………………….…*  …………………………………………..

za objednatele za dodavatele

Jaroslav Bernat Ing. Jan Rosina

vedoucí odboru investic

…………………………………

Ing. Pavel Sluka

vedoucí oddělení přípravy a realizace investic, za věcnou správnost