### DODATEK č. 1ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/001365/2024/Val

### na provedení díla

„Raisova – rekonstrukce komunikace“

| Číslo dodatku zhotovitele: | Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/001365/2024/Val | Org: 15047 |
| --- | --- | --- |

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | statutární město Olomouc |  |
| --- | --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |  |
|  | 779 11 Olomouc |  |
|  | IČ: 00299308 |  |

| Zastoupen: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních |  |  |
| Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora |  |  |
| tel.: | xxxxx, | e-mail: xxxxx |
| - kontaktní osoby ve věcech technických: |  |  |
| xxxxx |  |  |
| tel.: | xxxxx, | e-mail: xxxxx |
| xxxxxx., odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOl |  |  |
| tel.: | xxxxx, | e-mail: xxxxx |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. |  |  |
| číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800 |  |  |

| 2. Zhotovitel: | Cash trade s.r.o. Štefánikova 1365/9 784 01 Litovel |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IČ: | 06390358 |  |  | DIČ: | CZ 06390358 |
|  | Obchodní rejstřík: |  |  | vedený Krajským soudem v Ostravě |  |  |
|  | pod sp. zn. C 71776 |  |  |  |  |  |
|  | ID datové schránky: 7659i4 |  |  |  |  |  |
|  | Zastoupen: |  |  |  |  |  |
|  | - kontaktní osoba ve věcech smluvních: |  |  |  |  |  |
|  | Kristýna Stehlík Czanadi, jednatelka |  |  |  |  |  |
|  | tel.: | xxxxx | e-mail: xxxxxx |  |  |  |
|  | - stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: |  |  |  |  |  |
|  | Ing. Ladislav Ploc |  |  |  |  |  |
|  | tel.: | xxxxx | e-mail: xxxxx |  |  |  |
|  | Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. |  |  |  |  |  |
|  | č. účtu: 5741658339/0800 |  |  |  |  |  |

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001365/2024/Val ze dne 10. 4. 2024 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

# Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 1-3, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

# Znění dodatku

- Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

| SO | Název stavebního objektu | Cena bez DPH dle smlouvy o dílo | Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH | Méněpráce dle ZL | Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH | Vícepráce dle ZL | Cena bez DPH včetně dodatků |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | Místní komunikace |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1-1 | Chodníky | 1 157 671,52 | -54 640,60 | ZL1,3 | 126 679,50 | ZL1 | 1 229 710,42 |
| 1-2 | Parkoviště a sjezdy | 594 545,21 |  |  | 25 845,41 | ZL2 | 620 390,62 |
| 1-3 | Vozovka | 2 588 573,98 | -255,71 | ZL3 |  |  | 2 588 318,27 |
| 1-4 | Drobný hmotný majetek | 8 066,89 |  |  |  |  | 8 066,89 |
| 401 | Veřejné osvětlení |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | Veřejné osvětlení | 780 203,56 | -5 578,90 | ZL3 |  |  | 774 624,66 |
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |
| VRN-1 | Vedlejší rozpočtové náklady | 136 500,00 |  |  |  |  | 136 500,00 |
| Cena celkem |  | 5 265 561,16 | -60 475,21 |  | 152 524,91 |  | 5 357 610,86 |
| DPH 21% |  |  |  |  |  |  | 1 125 098,28 |
| Cena celkem včetně 21% DPH |  |  |  |  |  |  | 6 482 709,14 |

- Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1-3.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| V Olomouci, dne: | V Olomouci, dne: |
| --- | --- |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| ………………………………. Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátora statutární město Olomouc | ............................................. Kristýna Stehlík Czanadi jednatelka |