Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)

číslo stavby zhotovitele: 174018

na dodávku stavby

„Úprava stávajícího rozvodu zemního plynu“

– pracoviště Prostějov

uzavřený mezi:

1. Objednatel:   Státní veterinární správa

se sídlem Slezská 100/7, 120 56

# zastoupená :  MVDr. Alešem Zatloukalem – ředitelem vnitřní organizační                   jednotky – Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, tř. Míru 563/101, Olomouc – Neředín 779 00

IČO:     00018562

DIČ:     nejsme plátci DPH

Ve věcech obchodních a smluvních včetně podpisu smluv

a dodatků je oprávněn jednat: pan MVDr. Aleš Zatloukal

email:		   tel.:

Ve věcech technických je oprávněn jednat: pan Miroslav Axman

email:		  tel.:

2. Zhotovitel:    Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.

se sídlem Všechovice č. 50, 666 03 Všechovice

zastoupené panem Miloslavem Vybíhalem

IČO: 43389554

DIČ: CZ43389554

Bankovní spojení: ČSOB

č. ú.:

Ve věcech obchodních a smluvních včetně podpisu smluv

a dodatků je oprávněn jednat: pan Miloslav Vybíhal

email: 		tel:

Ve věcech technických je oprávněn jednat: pan Richard Floryán

V bodu III. Smlouvy se 	text

III.2. Zhotovitel ukončí práce na předmětu díla do nejpozději do 31. 07. 2017 a připraví dílo k odevzdání a převzetí do 15. 08. 2017.

ruší a nahrazuje textem

III.2. Zhotovitel ukončí práce na předmětu díla do nejpozději do 15. 08. 2017 a připraví dílo k odevzdání a převzetí do 30. 08. 2017.

V Prostějově  dne:						V Olomouci dne: 14. 7. 2017

.........................................................................		                                     ............................................................................

za zhotovitele                                                                               za objednatele

Miloslav Vybíhal - jednatel