Příloha č. 2 – Podrobná specifikace Díla

Předmětem nabídky je zajištění doplňujících průzkumů a podkladů a dopracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na dokumentaci pro stavební povolení na zajištění celkové revitalizace oblasti P 14 Vybíralka - Černý most.

Jedná se o úpravu stavebního a dopravního řešení, hospodaření s dešťovou vodou, úpravu související zeleně, doplnění nové zeleně a zpracování detailů veřejných prostranství.

- Zahájení: ihned po podpisu smlouvy a zveřejnění v registru smluv

- Zpracovaní a předání konceptu DSP: do 90 dní od zahájení

- Čistopis DSP a podání žádosti: do 30 dní od obdržení posledního kladného stanoviska

Uvedené termíny jsou podmíněny dodržením zákonných lhůt pro dodání vyjádření či pro vydání rozhodnutí příslušných správních orgánů či úřadů. Při jejich nedodržení se prodlužuje zhotoviteli termín pro dokončení dílčího či celkového plnění o počet dní, o kolik byla překročena tato zákonná lhůta, pokud byl termín od takového dodržení zákonné lhůty odvislý a pokud nebylo toto nedodržení zapříčiněno jednáním zhotovitele.

Činnosti Zhotovitele:

- Projektová dokumentace pro stavební povolení

- Výkon inženýrských činností

- Zajištění povolení záměru