**SMLOUVA O DÍLO č. D/3274/2024/ŘDP**

uzavřená na základě ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

**Smluvní strany**

**Objednatel: Zlínský kraj**

Adresa: třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

IČO: 70891320

DIČ: CZ70891320

Zastoupený: Ing. Martinem Kobzáněm, vedoucím Odboru řízení dotačních projektů

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.1827552/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel:** **UnitX s.r.o.**

Adresa sídla: Italská 2581/67, 120 00, Praha 2

IČO: 07850646

DIČ: CZ 07850646

Zapsaný v obch. rejstř.: Městského soudu v Praze C 308686

Zastoupený[[1]](#footnote-2): Ing. Danielem Vlčkem, Bc. Martinem Havlíkem, jednateli

Bankovní spojení[[2]](#footnote-3): Komerční banka, a.s.; č.ú.: xxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

t a k t o:

**Článek I**

**Úvodní ustanovení**

Plnění této smlouvy je součástí projektu „Rozvoj digitalizace ve Zlínském kraji“, reg. č. CZ.06.01.01/00/22\_008/0000473 (dále jen „**Projekt**“)**,** který Objednatel realizuje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „**IROP**“), a který je spolufinancován z fondů Evropské unie. Projekt je realizován v souladu se Smlouvou o dodávce a implementaci řešení pro e-portál Zlínského kraje a zajištění následné podpory (dále jen „**Smlouva o dodávce 1**“) a Smlouvou o dodávce a implementaci řešení pro digitální repozitář Zlínského kraje a zajištění následné podpory (dále jen „**Smlouva o dodávce 2**“) ve znění Příloh č. 1 a č. 2 této smlouvy.

**Článek II**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí provede dílo, kterým je technický dozor realizace „Smlouvy o dodávce 1 a Smlouvy o dodávce 2“. Technický dozor spočívá v detailní kontrole realizace, dodávky a implementace díla dle „Smlouvy o dodávce 1 a Smlouvy o dodávce 2“. Součástí technického dozoru je i potvrzení akceptačních protokolů příslušných k jednotlivým fázím zhotovení díla, jakož i protokolu o předání a převzetí díla, dle „Smlouvy o dodávce 1 a Smlouvy o dodávce 2“, případně protokolů o odstranění vad a nedodělků příslušných částí díla či díla jako celku dle „Smlouvy o dodávce 1 a Smlouvy o dodávce 2“. Výstup technického dozoru bude rovněž zachycen ve formulářích technických požadavků, uvedených v příloze č. 3 a č. 4 této smlouvy, do kterých bude Zhotovitel postupně v rámci realizace jednotlivých částí díla definovaných v odstavci 2 a 3 tohoto článku zaznamenávat svá ověření, zda příslušné technické požadavky/funkcionality týkající se příslušných fází “Smlouvy o dodávce 1” a “Smlouvy o dodávce 2” byly ze strany dodavatele splněny/dodány. Formulář technických požadavků vztahující se ke “Smlouvě o dodávce 1” je přílohou č. 3 této smlouvy a formulář technických požadavků vztahující se ke “Smlouvě o dodávce 2” je přílohou č. 4 této smlouvy. **Přílohy č. 3 a č. 4 této smlouvy jsou pak pro účely této smlouvy rovněž nazývány jen jako “Formuláře”.** Zhotovitel bude své závěry týkající se ověření, zda byly příslušné technické požadavky/funkcionality ze strany dodavatele splněny/dodány zapisovat (vyplňovat) do obou “Formulářů” postupně, a to vždy v závislosti na kontrole a ukončení příslušné fáze 1 až 4 “Smlouvy o dodávce 1” či “Smlouvy o dodávce 2”.
2. Dílo dle této smlouvy, resp. technický dozor, bude provedeno po částech, pro „Smlouvu o dodávce 1“ následovně:

Část 1a - v rámci Fáze 1 realizace „Smlouvy o dodávce 1“ bude provedena kontrola:

* + Implementační analýzy a grafického návrhu pro ePortál,
	+ Znalostní databáze pro chatbota,

a to vše včetně Zhotovitelem provedeného ověření, že příslušné technické požadavky/funkcionality týkající se Fáze 1 „Smlouvy o dodávce 1“ byly ze strany dodavatele „Smlouvy o dodávce 1“ splněny/dodány.

Část 2a – v rámci Fáze 2 realizace „Smlouvy o dodávce 1“ bude provedena kontrola:

* + Tvorby systému ePortál,
	+ Realizace integrací Eportálu na cílové systémy,
	+ Tvorby formulářů Eportálu,
	+ Tvorby obsahu v rámci Eportálu (životní situace),
	+ Tvorby systému chatbot,
	+ Implementace do testovacího prostředí Objednatele,

a to vše včetně Zhotovitelem provedeného ověření, že příslušné technické požadavky/funkcionality týkající se Fáze 2 „Smlouvy o dodávce 1“ byly ze strany dodavatele „Smlouvy o dodávce 1“ splněny/dodány.

Část 3a – v rámci Fáze 3 realizace „Smlouvy o dodávce 1“ bude provedena kontrola:

* + Testování ePortálu a chatbota v testovacím prostředí Objednatele,
	+ Implementace řešení ePortálu do produkčního prostředí Objednatele,

a to vše včetně Zhotovitelem provedeného ověření, že příslušné technické požadavky/funkcionality týkající se Fáze 3 „Smlouvy o dodávce 1“ byly ze strany dodavatele „Smlouvy o dodávce 1“ splněny/dodány.

Část 4a – v rámci Fáze 4 realizace „Smlouvy o dodávce 1“ bude provedena kontrola:

* + Realizace testů ePortálu a chatbota v produkčním prostředí Objednatele a průběhu pilotního provozu,
	+ Systémové dokumentace,
	+ Díla jako celku ve smyslu „Smlouvy o dodávce 1“,

a to vše včetně Zhotovitelem provedeného ověření, že příslušné technické požadavky/funkcionality týkající se Fáze 4 „Smlouvy o dodávce 1“ byly ze strany dodavatele „Smlouvy o dodávce 1“ splněny/dodány.

1. Dílo dle této smlouvy, resp. technický dozor, bude provedeno po částech, pro „Smlouvu o dodávce 2“ následovně:

Část 1b - v rámci Fáze 1 realizace „Smlouvy o dodávce 2“ bude provedena kontrola:

* + Implementační analýzy,

a to vše včetně Zhotovitelem provedeného ověření, že příslušné technické požadavky/funkcionality týkající se Fáze 1 „Smlouvy o dodávce 2“ byly ze strany dodavatele „Smlouvy o dodávce 2“ splněny/dodány.

Část 2b – v rámci Fáze 2 realizace „Smlouvy o dodávce 2“ bude provedena kontrola:

* + Tvorby systému Repozitář,
	+ Realizace integrací Repozitáře na spolupracující systémy,
	+ Realizace “šablon ” jednotlivých typů dokumentů určených k archivaci,
	+ Realizace integrace s řešením ePortál,
	+ Implementace do testovacího prostředí Objednatele,

a to vše včetně Zhotovitelem provedeného ověření, že příslušné technické požadavky/funkcionality týkající se Fáze 2 „Smlouvy o dodávce 2“ byly ze strany dodavatele „Smlouvy o dodávce 2“ splněny/dodány.

Část 3b – v rámci Fáze 3 realizace „Smlouvy o dodávce 2“ bude provedena kontrola:

* + Testování repozitáře v testovacím prostředí Objednatele,
	+ Implementace řešení repozitáře do produkčního prostředí Objednatele,

a to vše včetně Zhotovitelem provedeného ověření, že příslušné technické požadavky/funkcionality týkající se Fáze 3 „Smlouvy o dodávce 2“ byly ze strany dodavatele „Smlouvy o dodávce 2“ splněny/dodány.

Část 4b – v rámci Fáze 4 realizace „Smlouvy o dodávce 2“ bude provedena kontrola:

* + Realizace testů repozitáře v produkčním prostředí Objednatele a průběhu pilotního provozu,
	+ Systémové dokumentace,
	+ Díla jako celku ve smyslu „Smlouvy o dodávce 2“,

a to vše včetně Zhotovitelem provedeného ověření, že příslušné technické požadavky/funkcionality týkající se Fáze 4 „Smlouvy o dodávce 2“ byly ze strany dodavatele „Smlouvy o dodávce 2“ splněny/dodány.

1. Technický dozor realizace „Smlouvy o dodávce 1 a Smlouvy o dodávce 2“, resp. to, zda a jak bylo dílo (a jeho jednotlivé části) dle „Smlouvy o dodávce 1 a Smlouvy o dodávce 2“ provedeno, Zhotovitel vyjádří a stvrdí podpisem akceptačních protokolů příslušných k jednotlivým fázím zhotovení díla, jakož i podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku dle „Smlouvy o dodávce 1 a Smlouvy o dodávce 2“ a rovněž ve Zhotovitelem vyplněných „Formulářích“. Součástí díla dle této smlouvy – tj. technického dozoru je i případná kontrola těch částí díla dle „Smlouvy o dodávce 1 a Smlouvy o dodávce 2“, které měly vady a nedodělky (ať už bránící nebo nebránící převzetí či užití příslušné části díla), a které budou předkládány Objednateli k převzetí po jejich odstranění.
2. V rámci technického dozoru se Zhotovitel zavazuje vycházet ze „Smlouvy o dodávce 1 včetně její přílohy č. 1 a 6“, která je Přílohou č. 1 této smlouvy a ze „Smlouvy o dodávce 2 včetně její přílohy č. 1 a 6“, která je Přílohou č. 2 této smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat se zástupci Objednatele v rámci celého průběhu plnění díla a na žádost Objednatele se dostavit k průběžným jednáním (konzultacím) a zapracovat případné průběžné připomínky Objednatele. Veškeré postupy, výstupy podléhají schválení Objednatelem.
4. Výstupem technického dozoru budou Zhotovitelem průběžně vyplňované „Formuláře“, které Zhotovitel předá Objednateli v elektronické podobě ve formátu .xlsx vždy v rámci ukončení příslušné fáze „Smlouvy o dodávce 1 a Smlouvy o dodávce 2“ a rovněž pak na konci plnění této smlouvy v rámci dokončení, předání a převzetí díla jako celku, přičemž na konci plnění budou vyplněné “Formuláře” předány Objednateli rovněž v tištěné podobě, podepsané Zhotovitelem.
5. Zhotovitel bude při realizaci předmětu této smlouvy - provádění díla postupovat podle pokynů Objednatele, pokud jsou v souladu s touto smlouvou a v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy regulujícími poskytování daných služeb.
6. Objednatel se zavazuje, že provedené (tj. dokončené a předané) dílo, včetně dle odst. 7 tohoto článku Zhotovitelem vyplněných Formulářů, převezme a zaplatí za ně dohodnutou cenu, to vše za podmínek dále uvedených.

**Článek III**

**Čas a místo plnění**

1. Provádění technického dozoru dle této smlouvy je závislé na termínech plnění uvedených ve „Smlouvě o dodávce 1 a Smlouvě o dodávce 2“, přičemž technický dozor bude prováděn v souladu s jednotlivými fázemi uvedenými ve „Smlouvě o dodávce 1 a Smlouvě o dodávce 2“ až do jejich Fáze 4 a musí být ukončen vždy nejpozději do skončení příslušného akceptačního či přejímacího řízení určeného pro tu kterou příslušnou fázi.
2. Při kontrole (technickém dozoru) postupuje Zhotovitel v souladu se „Smlouvou o dodávce 1“, a to takto:

Část 1a - v rámci Fáze 1 realizace „Smlouvy o dodávce 1“ bude Zhotovitel provádět průběžnou kontrolu zpracování Implementační analýzy a grafického návrhu řešení pro ePortál, a dále průběžnou kontrolu vytvoření znalostní databáze pro chatbota, a dále provede kontrolu finálního dokumentu Implementační analýza a finálního grafického návrhu řešení, a to vše rovněž včetně ověření, že příslušné technické požadavky/funkcionality týkající se Fáze 1 „Smlouvy o dodávce 1“ byly ze strany dodavatele „Smlouvy o dodávce 1“ splněny/dodány. Výstupem kontroly tak budou Zhotovitelem vyplněné příslušné části Formuláře, týkající seověření o splnění/dodání příslušných technických požadavků/funkcionalit ze strany dodavatele v rámci Fáze 1 „Smlouvy o dodávce 1“. Zhotovitel rovněž zkontroluje a podepíše příslušný akceptační protokol č. 1 plynoucí ze „Smlouvy o dodávce 1“ (případně protokoly o odstranění vad a nedodělků příslušných částí díla dle „Smlouvy o dodávce 1“).

Část 2a – v rámci Fáze 2 realizace „Smlouvy o dodávce 1“ Zhotovitel provede kontrolu tvorby systému ePortál, integrace ePortálu na cílové systémy, tvorby formulářů a obsahu ePortálu, kontrolu tvorby chatbota a kontrolu implementace řešení do testovacího prostředí, a to vše rovněž včetně ověření, že příslušné technické požadavky/funkcionality týkající se Fáze 2 „Smlouvy o dodávce 1“ byly ze strany dodavatele „Smlouvy o dodávce 1“ splněny/dodány. Výstupem kontroly budou Zhotovitelem vyplněné příslušné části Formuláře, týkající se ověření o splnění/dodání příslušných technických požadavků/funkcionalit ze strany dodavatele v rámci Fáze 2 „Smlouvy o dodávce 1“. Zhotovitel rovněž zkontroluje a podepíše příslušný akceptační protokol č. 2 plynoucí ze „Smlouvy o dodávce 1“ (případně protokoly o odstranění vad a nedodělků příslušných částí díla plynoucích ze „Smlouvy o dodávce 1“).

Část 3a – v rámci Fáze 3 realizace „Smlouvy o dodávce 1“ Zhotovitel provede kontrolu testování ePortálu a chatbota v testovacím prostředí a realizaci testů podle implementační analýzy a dále provede kontrolu implementace řešení ePortálu do produkčního prostředí Objednatele, a to vše rovněž včetně ověření, že příslušné technické požadavky/funkcionality týkající se Fáze 3 „Smlouvy o dodávce 1“ byly ze strany dodavatele „Smlouvy o dodávce 1“ splněny/dodány. Výstupem kontroly budou Zhotovitelem vyplněné příslušné části Formuláře týkající seověření o splnění/dodání příslušných technických požadavků/funkcionalit ze strany dodavatele v rámci Fáze 3 „Smlouvy o dodávce 1“. Zhotovitel rovněž zkontroluje a podepíše příslušný akceptační protokol č. 3 plynoucí ze „Smlouvy o dodávce 1“ (případně protokoly o odstranění vad a nedodělků příslušných částí díla plynoucích ze „Smlouvy o dodávce 1“).

Část 4a – v rámci Fáze 4 realizace „Smlouvy o dodávce 1“ Zhotovitel provede kontrolu realizace testů v produkčním prostředí podle implementační analýzy a průběh pilotního provozu, dále provede kontrolu vytvoření Systémové dokumentace, jakož i díla jako celku ve smyslu „Smlouvy o dodávce 1“, a to vše rovněž včetně ověření, že příslušné technické požadavky/funkcionality týkající se Fáze 4 „Smlouvy o dodávce 1“ byly ze strany dodavatele „Smlouvy o dodávce 1“ splněny/dodány. Výstupem kontroly budou Zhotovitelem vyplněné = příslušné části Formuláře týkající seověření o splnění/dodání příslušných technických požadavků/funkcionalit ze strany dodavatele v rámci Fáze 4 „Smlouvy o dodávce 1“. Zhotovitel rovněž zkontroluje a podepíše příslušný protokol o předání a převzetí díla plynoucí ze „Smlouvy o dodávce 1“ (případně protokoly o odstranění vad a nedodělků příslušných částí díla plynoucích ze „Smlouvy o dodávce 1“).

1. Při kontrole (technickém dozoru) postupuje Zhotovitel v souladu se „Smlouvou o dodávce 2“, a to takto:

Část 1b - v rámci Fáze 1 realizace „Smlouvy o dodávce 2“ bude Zhotovitel provádět průběžnou kontrolu zpracování Implementační analýzy řešení pro digitální repozitář, a dále provede kontrolu finálního dokumentu Implementační analýza, a to vše rovněž včetně ověření, že příslušné technické požadavky/funkcionality týkající se Fáze 1 „Smlouvy o dodávce 2“ byly ze strany dodavatele „Smlouvy o dodávce 2“ splněny/dodány. Výstupem kontroly tak budou Zhotovitelem vyplněné příslušné části Formuláře, týkající seověření o splnění/dodání příslušných technických požadavků/funkcionalit ze strany dodavatele v rámci Fáze 1 „Smlouvy o dodávce 2“. Zhotovitel rovněž zkontroluje a podepíše příslušný akceptační protokol č. 1 plynoucí ze „Smlouvy o dodávce 2“ (případně protokoly o odstranění vad a nedodělků příslušných částí díla dle „Smlouvy o dodávce 2“).

Část 2b – v rámci Fáze 2 realizace „Smlouvy o dodávce 2“ Zhotovitel provede kontrolu tvorby systému Repozitář, kontrolu realizace integrací Repozitáře na spolupracující systémy, kontrolu realizace šablon, realizace integrace s řešením ePortál a kontrolu implementace do testovacího prostředí Objednatele, a to vše rovněž včetně ověření, že příslušné technické požadavky/funkcionality týkající se Fáze 2 „Smlouvy o dodávce 2“ byly ze strany dodavatele „Smlouvy o dodávce 2“ splněny/dodány. Výstupem kontroly budou Zhotovitelem vyplněné příslušné části Formuláře, týkající seověření o splnění/dodání příslušných technických požadavků/funkcionalit ze strany dodavatele v rámci Fáze 2 „Smlouvy o dodávce 2“. Zhotovitel rovněž zkontroluje a podepíše příslušný akceptační protokol č. 2 plynoucí ze „Smlouvy o dodávce 2“ (případně protokoly o odstranění vad a nedodělků příslušných částí díla plynoucích ze „Smlouvy o dodávce 2“).

Část 3b – v rámci Fáze 3 realizace „Smlouvy o dodávce 2“ Zhotovitel provede kontrolu testování repozitáře podle implementační analýzy a testování souvisejících integrací v testovacím prostředí Objednatele a migraci datových balíčků všech typů z původního řešení repozitáře a dále provede kontrolu implementace řešení repozitáře do produkčního prostředí Objednatele, a to vše rovněž včetně ověření, že příslušné technické požadavky/funkcionality týkající se Fáze 3 „Smlouvy o dodávce 2“ byly ze strany dodavatele „Smlouvy o dodávce 2“ splněny/dodány. Výstupem kontroly budou Zhotovitelem vyplněné příslušné části Formuláře, týkající se ověření o splnění/dodání příslušných technických požadavků/funkcionalit ze strany dodavatele v rámci Fáze 3 „Smlouvy o dodávce 2“. Zhotovitel rovněž zkontroluje a podepíše příslušný akceptační protokol č. 3 plynoucí ze „Smlouvy o dodávce 2“ (případně protokoly o odstranění vad a nedodělků příslušných částí díla plynoucích ze „Smlouvy o dodávce 2“).

Část 4b – v rámci Fáze 4 realizace „Smlouvy o dodávce 2“ Zhotovitel provede kontrolu realizace testů v produkčním prostředí dle Implementační analýzy a průběhu pilotního provozu a dále provede kontrolu Systémové dokumentace, jakož i díla jako celku ve smyslu „Smlouvy o dodávce 2“, a to vše rovněž včetně ověření, že příslušné technické požadavky/funkcionality týkající se Fáze 4 „Smlouvy o dodávce 2“ byly ze strany dodavatele „Smlouvy o dodávce 2“ splněny/dodány. Výstupem kontroly budou Zhotovitelem vyplněné příslušné části Formuláře, týkající se ověření o splnění/dodání příslušných technických požadavků/funkcionalit ze strany dodavatele v rámci Fáze 4 „Smlouvy o dodávce 2“. Zhotovitel rovněž zkontroluje a podepíše příslušný protokol o předání a převzetí díla plynoucí ze „Smlouvy o dodávce 2“ (případně protokoly o odstranění vad a nedodělků příslušných částí díla plynoucích ze „Smlouvy o dodávce 2“).

1. O tom, že byla ukončena kontrola všech fází 1 až 4 týkajících se jak „Smlouvy o dodávce 1“, tak „Smlouvy o dodávce 2“ , a že tak Zhotovitel provedl řádně a včas všechny částí díla (potažmo dílo jako celek) dle této smlouvy bude sepsán mezi smluvními stranami „Protokol o předání a převzetí díla – technického dozoru”.
2. Z výše uvedeného tak plyne, že to, že dílo dle této smlouvy (tj. technický dozor) bylo provedeno po příslušných částech, bude doloženo předáním vyplněných příslušných Formulářů, Zhotovitelem podepsanými jednotlivými akceptačními protokoly, jakož i protokoly o předání a převzetí díla jako celku (případně protokoly o odstranění vad a nedodělků příslušných částí díla) ve smyslu „Smlouvy o dodávce 1 a 2“, to vše završeno podepsáním Protokolu o předání a převzetí díla – technického dozoru ve smyslu této smlouvy(který bude sloužit jako doklad o provedení díla dle této smlouvy jako celku). Dílo dle této smlouvy, resp. jednotlivé Formuláře či protokoly uvedené v předchozí větě, bude předáváno po částech, dle časových termínů uvedených v Článku III. odstavec 1 této smlouvy.
3. Závazek Zhotovitele plynoucí z této smlouvy bude splněn provedením díla, tj. řádným a včasným dokončením a předáním díla. Místem provádění díla dle této smlouvy je sídlo Objednatele. Místem předání díla dle této smlouvy je sídlo Objednatele.
4. Protokol o předání a převzetí díla – technického dozoru (dle této smlouvy) jsou za smluvní strany oprávněny podepsat jednající osoby nebo i kontaktní osoby ve věcech odborných nebo smluvních.

**Článek IV**

**Cena za dílo a platební podmínky**

1. Celková cena díla je sjednaná dohodou smluvních stran podle zákona číslo 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

 cena bez daně z přidané hodnoty: **232 000** **Kč**

 sazba daně z přidané hodnoty: **21 %**

 výše daně z přidané hodnoty: **48 720 Kč**

 cena včetně daně z přidané hodnoty: **280 720 Kč**

 (slovy: dvě stě osmdesát tisíc sedm set dvacet korun českých včetně DPH)

1. Cena předmětu plnění této smlouvy – celková cena díla je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné ke splnění jeho závazku dle této smlouvy. Změna ceny je přípustná pouze v případě změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“) v průběhu plnění, kdy DPH bude k ceně bez DPH vždy vyčíslena v sazbě účinné ke dni zdanitelného plnění. V případě zákonné změny sazby DPH v průběhu plnění není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě, pouze se k příslušnému základu daně uvedenému v této smlouvě přičte sazba DPH účinná v době vzniku zdanitelného plnění. Bez ohledu na výše uvedené však platí, že případná registrace Zhotovitele neplátce DPH po uzavření této smlouvy k DPH nemá za následek zvýšení ceny předmětu plnění pro Objednatele a jde plně k tíži Zhotovitele.
2. Objednatel neposkytuje zálohy. Celková cena díla bude Objednatelem uhrazena jedinou platbou na základě daňového dokladu-faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po řádném (tj. bez veškerých vad a nedodělků) provedení díla (tj. technickém dozoru), dle této smlouvy, a to na základě oboustranně podepsaného písemného protokolu o předání a převzetí díla – technického dozoru, který bude současně dokladem o provedení díla dle této smlouvy jako celku. Protokol o předání a převzetí díla – technického dozoru (či jeho kopie) musí být přílohou faktury a musí z něj být zjevné, že části 1a, 2a, 3a, 4a, 1b, 2b, 3b, 4b, potažmo dílo jako celek byly dokončeny, předány a převzaty bez veškerých vad a nedodělků (tj. bez výhrad). Měly-li tyto části díla jakékoliv (i drobné) vady či nedodělky, musí být přílohou faktury protokol svědčící o jejich odstranění (protokol o odstranění vad a nedodělků), to vše alespoň ve formě kopie, podepsaný oběma smluvními stranami. Přílohou faktury budou rovněž oba Formuláře týkající se Smlouvy o dodávce 1 a Smlouvy o dodávce 2, ze kterých bude patné, že Zhotovitel ověřil splnění/dodání všech technických požadavků/funkcionalit ze strany dodavatele v rámci všech fází 1 až 4 „Smlouvy o dodávce 1” i “Smlouvy o dodávce 2”. Dále musí faktura (daňový doklad) obsahovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů [s výjimkou odst. 1 písm. f)] nebo předepsané náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 až 30 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura za provedení díla (či jeho části) musí obsahovat text: „*Výdaje plynoucí z této faktury jsou vynaloženy v rámci projektu „Rozvoj digitalizace ve Zlínském kraji“*, *reg. č. CZ.06.01.01/00/22\_008/0000473*. Na faktuře musí být uvedeny jednotlivé položky za něž je fakturováno. V případě, že je Zhotovitel plátcem DPH, pak součástí faktury musí být prohlášení Zhotovitele o tom, že:
* nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „**daň**“),
* mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,
* nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu
* úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny,
* úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
* nebude nespolehlivým plátcem,
* bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
* souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o Zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
* souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu Zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
1. Splatnost faktury je **30 dnů** od data jejího doručení Objednateli. Faktura, která neobsahuje veškeré požadované náležitosti a přílohy, bude vrácena Zhotoviteli k doplnění či opravě. Od doručení opravené faktury Objednateli běží nová třicetidenní lhůta splatnosti.

**Článek V**

**Další ujednání**

1. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci spojenou s předmětem plnění této smlouvy (zejm. účetní doklady) od účinnosti této smlouvy do **31. 12. 2035**, včetně umožnění přístupu k ní. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí se jí Zhotovitel řídit.
2. Zhotovitel je povinen minimálně do **31. 12. 2035** poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k předmětu plnění této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů [Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „**AO**“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „**PCO**“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy] a je povinen informovat Objednatele, případně poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na plnění předmětu této smlouvy, především je povinen informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s plnění předmětu této smlouvy. Zhotovitel je rovněž minimálně do 31. 12. 2035 povinen vytvářet podmínky k provádění kontrol (auditů) vztahujících se k realizaci plnění předmětu této smlouvy, podrobit se jejich provedení a poskytnout součinnost pro jejich výkon, a dále je povinen na žádost Objednatele, poskytovatele dotace, řídícího orgánu IROP, Centra pro regionální rozvoj ČR, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích těchto kontrol a auditů včetně protokolů z těchto kontrol a zpráv o auditech. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů je Zhotovitel povinen poskytnout kontrolním orgánům a Objednateli veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly a obdobně zavázat i své případné poddodavatele.
3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy či kontaktních osob ve věcech smluvních.
4. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nejsou tímto dotčena.
5. V případě, že je Zhotovitel plátcem DPH, pak podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že:
6. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „**daň**“),
7. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
8. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
9. úplata za plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
10. úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
11. nebude nespolehlivým plátcem,
12. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
13. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o Zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
14. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu Zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

6. Objednatel si vyhrazuje právo provést kontrolu vlastností dodávaného řešení (tj. splnění/dodání technických požadavků/funkcionalit díla dodávaného dle „Smlouvy o dodávce 1“ a díla dodávaného dle „Smlouvy o dodávce 2“) uvedených zejména v jednotlivých „Formulářích“ a dle Přílohy č. 1 a 2 této smlouvy, a kontrolou v místě plnění. V případě zjištění vad předaného díla dle této smlouvy budou uplatněny smluvní pokuty dle článku VII. odst. 1 této smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen využívat pro plnění této smlouvy po celou dobu provádění díla osobu, která bude provádět technický dozor ve smyslu této smlouvy, a která musí splňovat tyto požadavky:

1. účast v pozici analytika, realizátora nebo technického dozoru investora na plnění minimálně 1 významné zakázky realizované v posledních 5-ti letech, jejímž obsahem nebo součástí byla implementace informačních systémů veřejné správy, a která byla v celkovém minimálním finančním objemu (hodnotě) 150.000,- Kč bez DPH. Pokud byla shora uvedená implementace informačních systémů veřejné správy pouze součástí většího celku zakázky, musí činit finanční hodnota předmětné součásti alespoň 150.000,- Kč bez DPH. Tento požadavek může být prokázán i více takovými zakázkami, které budou v součtu dosahovat částky min. 150 000,- Kč bez DPH,
2. zkušenost s přípravou nebo realizací významné zakázky spočívající v implementaci informačního systému dle podmínek OHA,
3. znalost čtyřvrstvé enterprise architektury.

Ing. Libor Koch

Shora uvedené požadavky osoby provádějící technický dozor byly doloženy prostřednictvím písemného čestného prohlášení Zhotovitele a to před podpisem této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn s předchozím písemným souhlasem zástupce/kontaktní osoby Objednatele ve věcech technických nebo smluvních změnit osobu provádějící technický dozor, nicméně nová osoba musí příslušné shora uvedené požadavky rovněž splňovat. Zástupce/kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických nebo smluvních je oprávněn požadovat po Zhotoviteli doložení splnění těchto požadavků, a to prostřednictvím příslušných dokladů, které byl Zhotovitel povinen předložit před podpisem této smlouvy.

1. Zhotovitel nesmí být současně zhotovitelem/dodavatelem „Smlouvy o dodávce 1“ nebo „Smlouvy o dodávce 2“ ani osobou propojenou se zhotovitelem/dodavatelem „Smlouvy o dodávce 1“ nebo „Smlouvy o dodávce 2“ analogicky ve smyslu § 318 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel nesmí být ve vztahu ke zhotoviteli/dodavateli „Smlouvy o dodávce 1“ nebo „Smlouvy o dodávce 2“ ani osobou ovládanou nebo ovládající analogicky ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů. Zákaz dle tohoto odstavce platí i pro osobu provádějící technický dozor uvedenou v odstavci 7 tohoto článku.

**Článek VI**

**Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady díla**

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům stanoveným v této smlouvě.
2. Dílo, nevyjímaje v to podpisy na příslušných protokolech dle „Smlouvy o dodávce 1“ a „Smlouvy o dodávce 2“, a zejména pak vyplněné příslušné části Formulářů uvedené v odstavci 2. a 3 Článku III. této smlouvy, bude prováděno a dodáváno po částech, a to v termínech uvedených v odstavci 1. Článku III. této smlouvy. Předání díla jako celku (tj., že proběhla celá technická kontrola (dozor) dle této smlouvy, a to včetně vyplnění všech částí Formulářů nevyjímaje v to podpisy na příslušných protokolech dle „Smlouvy o dodávce 1“ a „Smlouvy o dodávce 2“ a že vyplněné Formuláře byly předány řádně a včas) bude stvrzeno protokolem o předání a převzetí díla – technického dozoru, který smluvní strany podepíší ihned poté, co bude dokončena poslední část díla (1a, 2a, 3a,4a, 1b, 2b, 3b, 4b) dle této smlouvy.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době jeho předání Objednateli vlastnosti stanovené v této smlouvě, popřípadě vlastnosti obvyklé.
4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla – technického dozoru, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
5. Zhotovitel dále odpovídá za vady a nedodělky, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností Zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady zjistitelné při běžné prohlídce a vady skryté), a to až do dvou let ode dne předání a převzetí díla. Na vady a nedodělky, které Objednatel zjistil až po převzetí díla, je oprávněn Zhotovitele nejpozději do **14 dnů** od jejich zjištění písemně upozornit (reklamovat) a vyzvat jej k jejich odstranění nebo požadovat slevu z ceny díla. Nebude-li smluvními stranami dohodnuta lhůta delší, zavazuje se Zhotovitel uplatněné vady a nedodělky odstranit nejpozději do **7 dnů** od provedeného písemného upozornění v souladu s ustanovením § 2615 OZ.
6. Náklady na odstranění vad a nedodělků, za které je odpovědný Zhotovitel, je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit Zhotovitel.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých Objednatelem, jestliže Zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré odborné péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na jejich nevhodnost Objednatele řádně předem upozornil, ale ten na jejich použití trval.

**Článek VII**

**Smluvní pokuty, úroky z prodlení**

1. Pokud neprovede Zhotovitel dílo či jeho část řádně či včas (tzn. bude zjištěno, že v době - viz odst. 1. Článku III. této smlouvy – tj. v době, kdy má být skončeno příslušné akceptační či přejímací řízení, určené pro tu kterou příslušnou fázi Smlouvy o dodávce 1 či Smlouvy o dodávce 2, a kdy má Zhotovitel rovněž odevzdat Objednateli příslušnou vyplněnou část příslušného Formuláře, případně v době, kdy měla proběhnout kontrola odstranění vad a nedodělků díla dle Smlouvy o dodávce 1 či Smlouvy o dodávce 2 zjištěných v rámci příslušného akceptačního či přejímacího řízení), je oprávněn Objednatel po Zhotoviteli požadovat zaplacení dále v tomto odstavci uvedené smluvní pokuty a Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva Objednatelem takovou smluvní pokutu Objednateli zaplatit:

a) pokud Zhotovitel z důvodu zavinění na jeho straně nepodepíše akceptační protokol nebo protokol o předání a převzetí díla vztahující se k příslušné fázi Smlouvy o dodávce 1 či Smlouvy o dodávce 2 nebo neprovede svou technickou kontrolu týkající se příslušné fáze, případně neprovede kontrolu odstranění vad a nedodělků díla dle Smlouvy o dodávce 1 či Smlouvy o dodávce 2 zjištěných v rámci příslušného akceptačního či přejímacího řízení, zaplatí Zhotovitel Objednateli částku ve výši **1.000,- Kč**, a to za každý započatý den svého prodlení,

b) pokud Zhotovitelem příslušná část Formuláře nebude ve sloupci „**Ověřeno ze strany TDI**“ obsahovat příslušný vyplněný záznam/zápis ze strany Zhotovitele nebo bude namátkovou kontrolou ze strany Objednatele zjištěno, že vyplněný záznam/zápis ze strany Zhotovitele neodpovídá skutečnosti), zaplatí Zhotovitel Objednateli částku ve výši **500,- Kč** za každý chybně vyplněný nebo vůbec nevyplněný záznam/zápis ze strany Zhotovitele, a dále částku ve výši **250,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení (následující po uplynutí dále v této větě uvedené náhradní lhůtě) v případě, že Zhotovitel neodstraní (a to u každého příslušného záznamu/zápisu zvlášť) vadu vyplněného záznamu/zápisu spočívající v jeho nevyplnění ve sloupci „Ověřeno ze strany TDI“ nebo spočívající v tom, že vyplněný záznam/zápis ze strany Zhotovitele neodpovídá skutečnosti, a to v náhradní lhůtě 3 pracovních dnů.

Smluvní pokuty uvedené v tomto odstavci 1 je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat (a Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva Objednatelem takovou smluvní pokutu Objednateli zaplatit) i v případě, že až po předání a převzetí díla vyjde najevo, že toto obsahuje vady, které zde existovaly v době předání díla a převzetí díla (viz odst. 5 Článku VI. této smlouvy).

1. Za porušení povinností archivace a součinnosti při kontrolách (Článek V. odst. 1. a 2.této smlouvy) je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý jednotlivý zjištěný případ a Zhotovitel je povinen, v případě uplatnění tohoto práva Objednatelem, takovou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.
2. Za porušení povinnosti či závazku Zhotovitele uvedeného v Článku V. odst. 4 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **30.000,- Kč** za každý jednotlivý zjištěný případ a Zhotovitel je povinen, v případě uplatnění tohoto práva Objednatelem, takovou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.
3. Za porušení povinnosti či závazku uvedených v Článku V. odst. 7 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** za každý jednotlivý zjištěný případ a Zhotovitel je povinen, v případě uplatnění tohoto práva Objednatelem, takovou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.
4. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti dle článku X. odst. 4. této smlouvy, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý dotčený subjekt údajů.
5. Pokud jedna smluvní strana poruší své povinnosti dle článku X. odst. 2. nebo odst. 3 této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna po první smluvní straně požadovat a první smluvní strana je povinna v případě uplatnění tohoto práva zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** za každý zjištěný případ úniku důvěrných informací.
6. Pokud Zhotovitel nebo jeho zaměstnanci, případně jeho poddodavatelé, poruší bezpečnostní pravidla informačního systému Objednatele, na něž je odkazováno v článku 14 přílohy č. 5 této smlouvy, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** za každý zjištěný případ jejich porušení.
7. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněné vystavené po splnění podmínek uvedených v této smlouvě a doručené Objednateli, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů, a Objednatel je v případě uplatnění tohoto práva úrok z prodlení Zhotoviteli zaplatit.
8. Zhotovitel není v prodlení s plněním svých povinností a závazků (např. dokončit a předat dílo) v případě, kdy příslušné prodlení vzniklo v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Objednatele při realizaci předmětu plnění této smlouvy. O dobu prodlení Objednatele se prodlužuje sjednaný termín plnění.

**Článek VIII**

**Náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď**

1. Bez ohledu na skutečnost, zda Objednatel odstoupí nebo neodstoupí od této smlouvy, nebo zda dojde k jinému předčasnému ukončení této smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli nahradit taktéž případnou škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s touto smlouvou, přičemž zaplacením jakékoliv smluvní pokuty uvedené v této smlouvě nebo poskytnutím slevy z ceny díla není dotčeno právo Objednatele vůči Zhotoviteli na náhradu způsobené škody (či její výši), která vznikla v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele při realizaci předmětu plnění dle této smlouvy.
2. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, budou případná práva a povinnosti smluvních stran plynoucích z odstoupení od této smlouvy řešena podle příslušných ustanovení OZ a ostatních právních předpisů.
3. Při podstatném porušení smluvních povinností lze od smlouvy či její části odstoupit. Odstoupení od smlouvy či její části je účinné dnem následujícím po doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, přičemž jednotlivé smluvní závazky plynoucí z této smlouvy se zrušují (není-li v této smlouvě uvedeno jinak) od počátku s výjimkou těch, které se dle OZ nezrušují (např. právo na náhradu škody, právo na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení).
4. Za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitelem se považuje zejména to, když:
	1. Zhotovitel je v prodlení s odevzdáním díla nebo jeho části po dobu delší než **30 dnů,**
	2. Zhotovitel provádí dílo prostřednictvím osob, které nesplňují požadavky uvedené v článku V. odst. 7 této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, resp. od její příslušné části, i v případě, že bude předčasně ukončena „Smlouva o dodávce 1“ nebo „Smlouva o dodávce 2“ nebo rovněž v případě, že některá ze Smluv o dodávce (případně obě) nebude vůbec realizována (nedojde k uzavření a nabytí účinnosti příslušné Smlouvy o dodávce např. z důvodu, že tato nebude vůbec vysoutěžena v rámci zadávacího řízení). V takovém případě si smluvní strany vypořádají své závazky z této smlouvy tak, že Zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností a částí díla. Dále smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí části dosud provedeného díla a po jeho převzetí bez vad a nedodělků Zhotovitel vystaví faktury na příslušnou částku odpovídající ceně předané části díla, kterou mu Objednatel následně uhradí, a to obdobně za použití platebních podmínek jaké jsou uvedeny v článku IV. této smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že pro účely vypořádání závazků ze smlouvy bude cena každé provedené částí díla 1a, 2a, 3a, 4a, 1b, 2b, 3b, 4b stejná. Součet jednotlivých částí díla se pak rovná celkové ceně díla. V případě, že nedojde k realizaci ani jedné ze Smluv o dodávce a dojde k odstoupení od této smlouvy ze strany Objednatele, nebude započato ani provádění díla dle této smlouvy a není třeba vypořádávat žádné závazky z této smlouvy - v takovém případě nemá Zhotovitel nárok na zaplacení ani části ceny díla.
6. Zhotovitel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, jestliže je Objednatel i přes písemnou urgenci Zhotovitele doručenou Objednateli v prodlení s úhradou faktury trvající déle než **30 dnů**. Výpovědní lhůta činí **5 dní** a plyne dnem následujícím po doručení výpovědi Objednateli.
7. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v případě, že byly zjištěny opakované nedostatky Zhotovitele spočívající v realizaci díla dle této smlouvy nebo Zhotovitel neprovádí realizaci díla dohodnutým způsobem a tento postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vedou nepochybně k vadnému plnění, přičemž tyto nedostatky nebo nedohodnutý postup či dosavadní vadný výsledek plnění, který Objednatel Zhotoviteli písemně vytkl, není Zhotovitelem odstraněn ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu Objednatelem. V tomto případě činí výpovědní lhůta **5 dní** a plyne dnem následujícím po doručení výpovědi Zhotoviteli.
8. Předčasným ukončením smlouvy není dotčeno právo Zhotovitele na úhradu poměrné části ceny díla, které je již Zhotovitelem zpracováno. Dojde-li k předčasnému ukončení této smlouvy, jsou povinny smluvní strany vypořádat své závazky z této smlouvy, a to způsobem uvedeným v odst. 5 tohoto článku.

**Článek IX**

**Změny a zánik smlouvy, jednání kontaktních osob**

1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou podepsány oběma smluvními stranami, nestanoví-li se v této smlouvě výslovně jinak.
2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká též písemnou dohodou obou stran, písemným odstoupením smluvní strany od smlouvy nebo výpovědí v souladu s článkem VIII. této smlouvy.
3. Kontaktní údaje smluvních stran

Objednatel:

zástupci – kontaktní osoby ve věcech technických:

xxxx, e-mail: xxxx, tel. xxxx

xxxx, e-mail: xxxx, tel. xxxxx

zástupci - kontaktní osoby ve věcech smluvních:

xxxx, e-mail: xxxx, tel. xxxx

xxxx, e-mail: xxxx, tel. xxxx

Zhotovitel:

zástupci - kontaktní osoby ve věcech technických:

xxxx, e-mail: xxxx, tel. xxxx

zástupci - kontaktní osoby ve věcech smluvních:

xxxx, jednatel, e-mail: xxxx, tel. xxxx

1. Za smluvní strany jsou v záležitostech uvedených v Článku II. odst. 7., v Článku IV. odst. 3, v Článku VI. a VII. této smlouvy jednat a podepisovat kontaktní osoby ve věcech technických nebo smluvních, tzn. tyto jsou zejména oprávněny podepisovat protokol o předání a převzetí díla – technického dozoru, protokol o odstranění vad a nedodělků, reklamace a výzvy k odstranění vad, uplatňování smluvních pokut.
2. Pokud dojde ke změně názvu smluvní strany, adresy jejího sídla, bankovního spojení, jednajícího zástupce, kontaktní osoby ve věcech smluvních či technických a jejich telefonických čísel anebo e-mailových adres, jsou smluvní strany povinny změnu písemně oznámit druhé smluvní straně, a to předem nebo nejpozději bezodkladně poté, co ke změně dojde. Za dostačující formu oznámení změny je považováno zaslání e-mailu kontaktní osobě druhé smluvní strany ve věcech smluvních, která je povinna obdržení e-mailu do 2 pracovních dnů potvrdit. V případě změny v údajích uvedených v tomto odstavci není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě.

**Článek X**

**Ochrana informací a závazek mlčenlivosti**

1. Za důvěrné informace ve smyslu § 1730 OZ se bez ohledu na formu jejich získání považují veškeré informace, které se týkají obsahu, struktury a zabezpečení informačních a komunikačních systémů Objednatele. Dále se považují za důvěrné informace takové informace, které jsou jako důvěrné výslovně některou ze stran označeny.
2. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost platí bez ohledu na ukončení účinnosti této smlouvy. Strany mají právo požadovat navzájem doložení dostatečnosti utajení důvěrných informací. Strany jsou povinny zajistit utajení důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty. Ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nejsou tímto dotčena.
3. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práva a povinností vyplývajících z této smlouvy.
4. Zhotovitel není v rámci plnění této smlouvy zpracovatelem osobních údajů, jejichž správcem je Objednatel, ani by neměl při plnění této smlouvy přijít do styku s takovými osobními údaji. V případě, že by se Zhotovitel při plnění této smlouvy náhodně seznámil s osobními údaji, jejichž správcem je Objednatel, je povinen tyto údaje považovat za důvěrné informace a jako s důvěrnými s nimi zacházet, jakož i zachovat mlčenlivost ve vztahu k takovým osobním údajům, a dále je povinen učinit taková opatření, aby nemohlo dojít k dalšímu neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití přiměřeně tak, jak je uvedeno v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které stanovuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, případně pak v  dalších zákonech, které budou mít přímou souvislost k ochraně osobních údajů. V případě, že nastane skutečnost uvedená v předchozí větě, je Zhotovitel povinen zavázat k mlčenlivosti i veškeré své zaměstnance, jakož i veškeré třetí osoby, které by mohly přijít s takovými informacemi (osobními údaji) v rámci své činnosti, byť nahodile, do styku. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na provádění díla dle této smlouvy, odpovídá Zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
5. Závazky k zachovávání důvěrnosti informací zůstanou v plném rozsahu platné a účinné i po ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy, a to až do doby, kdy se tyto stanou obecně známými jinak než porušením této smlouvy, nebo je poskytující smluvní strana přestane utajovat. V pochybnostech se má za to, že utajování informací trvá.
6. Po ukončení účinnosti této smlouvy je každá ze smluvních stran povinna bez zbytečného odkladu vrátit druhé smluvní straně všechny poskytnuté materiály obsahující důvěrné informace včetně jejich případně pořízených kopií. O předání a převzetí se sepíše protokol podepsaný oběma smluvními stranami (jejich zástupci-kontaktními osobami ve věcech technických, případně smluvních).

**Článek XI**

**Bezpečnostní pravidla**

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat Bezpečnostní pravidla informačního systému Objednatele uvedená v Příloze č. 5. této smlouvy. Obdobně se povinnosti Zhotovitele uvedené v Příloze č. 5 této smlouvy vztahují i na případné poddodavatele Zhotovitele. Zhotovitel je povinen takového poddodavatele zavázat k dodržování a zachovávání bezpečnostních pravidel v souladu s Přílohou č. 5 této smlouvy. V případě, že by došlo k porušení povinnosti Zhotovitele prostřednictvím některého z jeho poddodavatelů, odpovídá za toto porušení Zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
2. Zhotovitel se zavazuje, že všechny osoby podílející se na plnění smlouvy budou při svých činnostech dodržovat a zachovávat bezpečnostní pravidla uvedená v Příloze č. 5. této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že seznámí všechny osoby podílející se na plnění smlouvy, kteří budou do informačních systémů nebo do prostor Objednatele přistupovat, s bezpečnostními pravidly před začátkem jakýchkoliv aktivit.
4. Přihlašovací údaje do informačních systémů nebo přístupů do prostor Objednatele budou předávány na základě jednotlivých písemných protokolů.
5. Přílohu č. 5 této smlouvy – Bezpečnostní pravidla informačního systému Objednatele, je oprávněn změnit Objednatel jednostranně (avšak pouze způsobem, který nevyvolá u Zhotovitele nepřiměřené vícenáklady), přičemž o této změně neprodleně informuje Zhotovitele, a zároveň Zhotoviteli předá aktualizovanou Přílohu č. 5 této smlouvy, a to vše na základě písemného protokolu podepsaného prostřednictvím zástupců – kontaktních osob smluvních stran ve věcech technických. Za nepřiměřené vícenáklady pro Zhotovitele však není považována samotná smluvní pokuta v případě nesplnění např. nové povinnosti/závazku Zhotovitele uvedené ve změněné (aktualizované) Příloze č. 5 této smlouvy. Nepřiměřené vícenáklady by se musely týkat přímo zajištění nové povinnosti/závazku. Za nepřiměřené náklady se nepovažují náklady v hodnotě do 4.000,- Kč ročně ve vztahu ke každé nové povinnosti/závazku.

**Článek XII**

**Závěrečná ujednání**

1. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění této smlouvy Objednatel bezodkladně informuje Zhotovitele (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby ve věcech technických nebo smluvních).
3. V případě, že ihned po podpisu této smlouvy není jednou ze smluvních stran oznámeno písemně druhé smluvní straně (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby ve věcech technických nebo smluvních), že smlouva nebo její přílohy obsahují obchodní tajemství, berou smluvní strany na vědomí, že tato obchodní smlouva nebo její přílohy neobsahují obchodní tajemství.
4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky (resp. plnění předmětu této smlouvy) v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky, resp. plnění předmětu této smlouvy, podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavatelem.Dále se zavazuje, že při plnění této smlouvy bude v míře, kterou připouští řádné plnění předmětu této smlouvy, využívat pro komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace, bude minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu, a pokud není uvedené v této smlouvě či jejích přílohách jinak se, snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude požadovat i od svých poddodavatelů.
5. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy poskytnout Objednateli či poskytovateli dotace k Projektu informaci o všech skutečných majitelích Zhotovitele a o všech skutečných majitelích poddodavatelů, pokud Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v rámci zadávacího/výběrového/poptávkového řízení předcházejícího a týkajícího se uzavření této smlouvy, to vše ve smyslu čl. 3 bodu 6 směrnice (EU) 2015/849, resp. § 2 písm. e) zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, a sice jméno (jména) a příjmení, datum narození a identifikační číslo (čísla) pro účely DPH nebo daňové identifikační číslo (čísla) těchto skutečných majitelů. Dále je povinen Zhotovitel poskytnout Objednateli či příslušnému poskytovateli dotace bez zbytečného odkladu informace o změnách v osobách skutečných majitelů Zhotovitele a poddodavatelů uvedených ve větě první tohoto odstavce.
6. Zhotovitel tímto ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy prohlašuje, že ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, (dále jen „**nařízení Rady (EU) č. 2022/576**“):
7. on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob v analogii dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plnění předmětu této smlouvy nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude Zhotovitel využívat, a to v rozsahu více než 10 % celkové ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 této smlouvy:

aa) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

ab) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni aa), ani

ac) nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni aa) nebo ab);

1. není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „**nařízení Rady (EU) č. 269/2014**“) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)[[3]](#footnote-4) (dále jen „**nařízení Rady (ES) č. 765/2006**“) nebo nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „**nařízení Rady (EU) č. 208/2014**“);
2. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění předmětu této smlouvy, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „**prováděcí nařízení Rady (EU) č. 2022/581**“)*,* nařízení Rady (EU) č. 208/2014 nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006;
3. že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek (potažmo plnění předmětu této smlouvy);
4. s ohledem na výše uvedené se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006.
5. V případě změny skutečností uvedených v odstavci 6 tohoto článku se Zhotovitel zavazuje o těchto změnách Objednatele neprodleně informovat. Zhotovitel se rovněž zavazuje nevyužít pro plnění předmětu této smlouvy osoby nebo poddodavatele, na které se vztahují mezinárodní sankce uvedené pod písmenem e) odstavce 6 tohoto článku.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve smlouvě Objednatel zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje Objednatele jakožto správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Zlínského kraje [www.zlinskykraj.cz](http://www.zlinskykraj.cz), v sekci Úřad, Ochrana osobních údajů (GDPR).
7. Zhotovitel je povinen dodržovat zásadu DNSH (Do No Significant Harm), tj. „významně nepoškozovat“ životní prostředí blíže specifikovanou zejména v dokumentech týkajících se „Implementace zásady „významně nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH) v projektech IROP 2021-2027“, které jsou ke stažení zde: <https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty>
8. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ, zejména § 2586 a násl.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena a podepsána v analogové formě, bude vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Smlouva o dodávce 1 včetně její přílohy č. 1 a 6

Příloha č. 2 – Smlouva o dodávce 2 včetně její přílohy č. 1 a 6

Příloha č. 3 – Formulář technických požadavků vztahující se ke “Smlouvě o dodávce 1”

Příloha č. 4 – Formulář technických požadavků vztahující se ke “Smlouvě o dodávce 2”

Příloha č. 5 – Bezpečnostní pravidla informačního systému Objednatele

1. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ve Zlíně dne …………… V Praze dne ……………

…………………………………. ………………………………….

Ing. Martin Kobzáň Ing. Daniel Vlček

vedoucí Odboru řízení dotačních projektů jednatel

 ………………………………….

 Bc. Martin Havlík

 jednatel

Kontroloval:

1. Jméno a příjmení osoby a označení funkce statutárního orgánu

 [↑](#footnote-ref-2)
2. Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. [↑](#footnote-ref-3)
3. Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního analytického úřadu zde <https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku>. [↑](#footnote-ref-4)