DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. NPU-450/85456/2019 ze dne 12. 12. 2019

Čl. I

Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01  Praha 1 - Malá Strana

jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži

se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxx SZ Vranov nad Dyjí

zástupce objednatele pro věci technické: xxxxxxxxxx

Osoba stavebního dozoru (TDS) a koordinátor BOZP: xxxxxxxxxx

zástupce objednatele v oblasti BOZP: xxxxxx

Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 59636011/0710 (pro účely dotace)

č.ú. 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

(dále jen „objednatel“)

a

- Miloslav Hanzl

- se sídlem Pětihostská 201, 251 66 Senohraby

- IČO: 13261576, DIČ: CZ540707/2880, není plátce DPH

- Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Říčany

- Číslo autorizace 02374, ČKA

- kontaktní údaje: tel.: xxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. II

Předmět dodatku

- Smluvní strany uzavřely dne 12. 12. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla „SZ Vranov nad Dyjí – stabilizace a obnova vyhlídky na 2. nádvoří – projektová dokumentace pro ohlášení/stavební povolení a projektová dokumentace pro provedení stavby“ a následné provádění autorského dozoru v rozsahu šesti kontrolních dní při realizaci akce.

- V souvislosti s nálezem torza původního schodiště ve výkopu u stěny vyhlídky (nad konchou v dolní úrovni) v rámci záchranného archeologického výzkumu je nutné změnit řešení návrhu proti zatékání vody z nádvoří tak, aby nedošlo k porušení archeologické situace. V důsledku těchto změn je nezbytné navýšení rozsahu provádění autorského dozoru.

- Z výše uvedeného důvodu se v čl. IV., odst. 4.3 text „Autorský dozor bude prováděn v rozsahu 6 kontrolních dní…“ nahrazuje textem „Autorský dozor bude prováděn v rozsahu 9 kontrolních dní…“

- Touto změnou dojde k navýšení ceny o částku 13 224,- Kč (zhotovitel není plátce DPH).

- Předmětné práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., §222 odst. 6 podstatnou změnou závazku ze smlouvy. Změna vychází z nálezových situací, které projektant nemohl posoudit do doby skutečného rozkrytí konstrukcí. Cenový nárůst související se všemi změnami díla činí 9,03 % původní hodnoty závazku.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.

- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž dodatek uveřejní objednatel.

- Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a beze změn.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Kroměříži dne 9. 10. 2024			V …………………………….. dne 9. 10. 2024

-------------------------------------				-----------------------------------------

Ing. Petr Šubík, ředitel	xxxxxxxxxxxx