DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo č. NPÚ-450/24621/2023 ze dne 3. 4. 2023

ve znění dodatku č. 1 NPU-450/617602/2023 ze dne 25. 7. 2023

ve znění dodatku č. 2 NPU-450/74166/2023 ze dne 13. 9. 2023

ve znění dodatku č. 3 NPU-450/10719/2023 ze dne 13. 2. 2024

Čl. I

Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01  Praha 1 - Malá Strana

jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži

se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxx SZ Vranov nad Dyjí

zástupce objednatele pro věci technické: xxxxxxxxxx

Osoba stavebního dozoru (TDS) a koordinátor BOZP: xxxxxxxxxxx

zástupce objednatele v oblasti BOZP: xxxxxx

Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 59636011/0710 (pro účely dotace)

č.ú. 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

(dále jen „objednatel“)

a

- MALANG s.r.o.

- se sídlem Zámečnická 90/2, Brno – město, 612 00 Brno

IČO: 27720993, DIČ: CZ27720993 plátce DPH

- zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54490

- zastoupena xxxxxxxxxxx

- Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx č.ú.: xxxxxx

- kontaktní osoba: xxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. II

Předmět dodatku

- Smluvní strany uzavřely dne 3. 4. 2023 Smlouvu o dílo, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 7. 2023, Dodatku č. 2 ze dne 13. 9. 2023 a Dodatku č. 3 ze dne 13. 2. 2024, jejímž předmětem je zhotovení díla SZ Vranov nad Dyjí – obnova schodiště a vyhlídky spočívajícího v obnově schodiště včetně sochařské výzdoby a obnově vyhlídky SZ Vranov nad Dyjí. Dále též jako „dílo“.

- Po vybourání zazdívek a zaměření obnoveného otvoru v prostoru pod nástupním schodištěm byla v návaznosti na tato zjištění projektantem navržena změna koncepce řešení dveří a dveřních otvorů. Dveře označené jako 5/T nebudou realizovány a u dveří označených jako 4/T budou provedeny konstrukční úpravy pro jejich osazení za mříž z nádvoří ve tvaru vnitřní sklápěcí okenice. Dále byl po rozebrání dveří 1/T v truhlářské dílně zjištěn větší rozsah poškození těchto dveří a z toho důvodu je nezbytné provést změny úprav těchto dveří. Tyto skutečnosti jsou popsány ve změnovém listu č. 4, který je přílohou tohoto dodatku.

- V souvislosti s nálezem torza původního schodiště ve výkopu u stěny vyhlídky (nad konchou v dolní úrovni) v rámci záchranného archeologického výzkumu je nutné změnit řešení návrhu proti zatékání vody z nádvoří tak, aby nedošlo k porušení archeologické situace. V rámci této změny nebudou výkopové práce odkrývat celou konstrukci, hydroizolační úprava bude řešena na obnažené konstrukci původního schodiště, nalezená revizní šachta (byla skryta pod násypem) bude v plném rozsahu obnovena a odvodnění řešené plochy II. nádvoří přilehlé vyhlídce bude realizované přes tarasní zdi. Tyto skutečnosti jsou popsány ve změnovém listu č. 5, který je přílohou tohoto dodatku.

- Výše popsané změny zahrnují méněpráce a vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku, kterou objednatel akceptoval.

- Touto změnou dojde k navýšení ceny v částce 125 080,00 Kč, tj. 151 346,80 Kč včetně DPH, při DPH ve výši 21%.

- Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po zahrnutí méně prací a víceprací dle tohoto dodatku zvýšena následovně:

Cena v Kč bez DPH		3 570 046,82 Kč

DPH v sazbě 21 % ve výši 		  749 709,83 Kč

Cena celkem s 21 % DPH		4 319 756,65 Kč

Cena v Kč bez DPH	              2 033 537,00 Kč

DPH v sazbě 15 % ve výši 		  290 489, 55 Kč

DPH v sazbě 12 % ve výši 		    11 632,80 Kč

Cena celkem s 15 % (12%) DPH      2 335 659,35 Kč

Celková cena bez DPH		5 603 583,82 Kč

Celková cena včetně DPH		6 655 416,00 Kč

- Předmětné práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., §222 odst. 6 podstatnou změnou závazku ze smlouvy. Změna vychází z nálezových situací, které objednatel ani projektant nemohl posoudit do doby skutečného rozkrytí konstrukcí. Cenový nárůst související se všemi změnami díla činí 7,67 % původní hodnoty závazku.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.

- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž dodatek uveřejní objednatel.

- Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 4 nedotčené a beze změn.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Kroměříži dne 9. 10. 2024				V Brně dne 9. 10. 2024

-------------------------------------					-----------------------------------------

Ing. Petr Šubík, ředitel	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx