Technický list změny (TLZ)

| TLZ č./verze: |  | 11 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení TLZ: |  | 20.9.2024 |  |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: |  | 2017/0175 |  |  |  |  |  |
| Ze dne: |  | 21.4.2017 |  |  |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: |  | EDS 133D21E000030 |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | UK – FF – Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49 – přípravné a projektové práce |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | Opletalova ulice č.p. 47 a č.p. 49, Praha 1 |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | Doplnění projektové dokumentace |  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vznikl v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. V rámci bouracích a demontážních prací došlo k nepředvídaným okolnostem, které si vyžádaly změny a doplnění projektové dokumentace nad rámec autorského dozoru: - Návrh nového schodu v m.č. -1.47 v 1.pp budovy C Po odstranění původních vrstev podlah v 1.PP objektu C byla zjištěna nutnost doplnění jednoho dalšího schodišťového stupně ke stávajícímu schodišti. Toto zjištění vyvolalo nutnost architektonického návrhu – definici tvaru a materiálového provedení doplňovaného schodišťového stupně. |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Projektant zpracuje a vydá související projektovou dokumentaci jako IS „Informaci stavbě“ Cena je vypočtena následovně dle stavebních standardů: - návrh – 3 hod Celkem hod hodinová sazba Kč/hod Celkem 3 900,- Kč Uvedené ceny jsou bez DPH. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): |  |  |  |  |  |  |  |
| Souhlasí |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |  |  |  |  |  |  |  |
| Architektonicko-stavební část |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | s dopadem: |  | NR |  |
| Orientační cenový dopad: (bez DPH) |  |  |  | Odpočet: |  |  |  |
|  |  |  |  | Přípočet: |  | 3900,- Kč |  |
|  |  |  |  | Celkem: |  | 3900,- Kč |  |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jméno a příjmení |  | Datum |  | Podpis |  | Razítko |
| Za objednavatele: | Ing. Barbara Poslušná |  | 20. 9. 2024 |  |  |  |  |
| Za projektanta: | Ing. Arch. Václav Škarda |  | 20.9.2024 |  |  |  |  |