DODATEK Č. 1  SMLOUVY O DÍLO

uzavřené mezi níže uvedenými stranami podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ"),

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1.	Objednatel:		Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 865

se sídlem: 		Hněvkovice na pravém břehu Vltavy 865

375 01   Týn nad Vltavou

IČO:			00073130

DIČ:			nejsme plátci DPH

zastoupený:		Ing. Ivanou Šuhájkovou, ředitelkou školy

bankovní spojení: 	ČSOB

číslo účtu:		260323770/0300

(dále jen „objednatel")

a

1.2.	Zhotovitel:		ATELIER JH s.r.o.

s místem podnikání:  Plaská 622/3, Malá Strana , 150 00 Praha 5

IČO:                          281 16 283

DIČ:                          CZ 281 16 283 nejsme plátci DPH

zastoupený:               Renatou Novákovou

bankovní spojení:      FIO Banka a.s.

číslo účtu:	           200 188 0096/2010

(dále jen „zhotovitel").

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění následujících článků Smlouvy o dílo "Novostavba objektu dílny pro výuku automechaniků SOŠ a SOU Hněvkovice + stavební úpravy krovů a střešní krytiny na objektu truhlárna a kanceláře":

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně rozsahu a změně termínu předání díla dle čl. VII, odst. 7.2.:

Důvodem ke změně termínu a ceny za dílo je rozšíření zakázky o projekt vzduchotechniky pro odsávání případných spalin z automobilů při výuce, která nebyla součástí poptávky a zadání zakázky, rozšíření projekčních prací o sousední navazující stávající objekty z důvodu posouzení požárně bezpečnostních opatření.

Dalším důvodem k prodloužení termínu dodání díla je nefunkční systém Portál stavebníka, ve kterém nelze ani po 3 a ½ měsících pracovat a jeho prostřednictvím žádat o stanoviska potřebná ke zpracování projektové dokumentace.

Čl. IV.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1.	Doba plnění:	Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo v novém termínu

do 15. 12. 2024.

Čl. V.

CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Nová celková nabídková cena bez DPH:        323.750,00 Kč

Samostatně DPH 21 %:                                              0,00 Kč

Nová celková nabídková cena včetně DPH:   323.750,00 Kč

Ostatní ujednání SOD zůstávají v původním znění.

Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy není předmětem obchodního

tajemství a souhlasí s jejím zveřejněním.

V Hněvkovicích, dne:	 10. 10. 2024			V  …………………..,  dne: ……………….

Za objednatele:					Za zhotovitele:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -			- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ing. Ivana Šuhájková, ředitelka			Renata Nováková, jednatelka