CVK Prodit s.r.o.

Majerského 2047

Praha 4

149 00

IČO:         49617079		ČSOB:

e-mail:

DIČ:    CZ49617079

Muzeum hlavního města Prahy

Kožní 1/475

110 01 Praha 1

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Cenová kalkulace – stavba a instalace výstavy „Ahoj občani!“ (Karel Kryl)

Dům U Zlatého prstenu

M1  - Výroba a instalace grafických panelů s řezanou grafikou

Instalace obrazu

Mezi M1 a M2 výroba a instalace panelu pro řezanou grafiku

M2 -    Posunutí, zafixování a rozšíření stávajících panelů – dřevotříska

Barevné sjednocení panelů

Instalace obrazů a popisek na panely

Instalace vitrín

M3-    žádné práce

M4 – 	Omotání klimatizačních rour papírovým pruhem šířky cca 30 cm

Výroba a instalace panelu s textem a doprovodného materiálu v 	rámečcích

a jeho rámování, zavěšení obrazu + popisky

Instalace vitríny a výroba opláštění nohou vitríny do podoby soklu – asi 120x60x80 cm

Výroba soklu 40x40x90 pod telefon, případně sehnat tři dřevěné nábojové bedny

M5 -     Instalace podhledu na provazy, materiál molton či jiná černá textilie, dle půdorysu

Kazetový dřevěný obklad dle vizualizace cca 17000x150 cm

Reliéfní dřevěná scéna 300x220 cm s hloubkou cca 25 cm dle vizualizace

Výroba a instalace panelů s textem

Rámování a zavěšení doprovodného materiálu, cca 14ks +popisky

Instalace vitrín

Instalace zvukového bodu (telefon na zdi) a projektoru

Instalace nástěnných lampiček as 16 ks, nákup

M6 –   Omotání klimatizačních rour papírovým pruhem šířky cca 30 cm

Výroba a instalace grafických panelů

Rámování a zavěšení doprovodného materiálu cca8 ks + popisky

Zavěšení obrazů 2-3 ks

Instalace vitrín a opláštění jejich nohou do podoby soklu, asi 180x60x80 cm

M7 –   Zaslepení výklenku s topením sádrokartonem

Vsazení dveří s futry do sádrokartonové příčky

Výroba a instalace panelů s textem

Instalace vitríny a opláštění do podoby soklu, 120x60x80 cm

Instalace LP desek a přebalů na stěnu

Rámování a instalace doprovodných materiálů asi 14 ks + popisky

Instalace zvukového bodu, telefon na soklu

M8 –	Řešení stylizovaného studia SE pomocí sololitových děrovaných desek na laťových    rámech cca 30 m2, polykarbonátového okna v příčce 200x100 cm a stolu pod mixážní pult. Součástí je též 	pódium 200x150 cm výška 40 cm a police na projektor jako součást příčky nad oknem

Instalace zařizovacích předmětů studia

Instalace čtyř lightboxů a jejich polepení grafickou fólií

M9 –   Výroba 2ks a instalace panelů pro řezanou grafiku

Rámování a zavěšení materiálů cca 14ks + popisky

M10 – Instalace telefonní budky

Omotání roury papírovým pásem

Zaslepení výtahu a instalace fotografie

Dveře s futry v sádrokartonové příčce pro řezanou grafiku

Výroba a instalace dvou panelů pro řezanou grafiku

Rámování a zavěšení doprovodných materiálů cca 5ks + popisky

M11 – Instalace čtyř vitrín u dvou řešení zakrytování nohou 120x60x80 cm

Výroba a instalace dva panely pro řezanou grafiku

Výroba a instalace cedule nad jukebox s návodem

Rámování a instalace doprovodného materiálu asi 7 ks + popisky

Rozmístění mobiliář

M12 – Výroba a instalace dvou textových panelů pro řezanou grafiku

Policový systém s plnými zády do výklenku, asi 100x210 cm, 5 polic

Instalace knihovny a dalšího mobiliáře

Výroba a instalace pultové příčky do průchodu do pracovny

Pevná příčka opticky oddělující pracovnu s 3D projekcí od zbytku chodby,

sádrokarton    nebo MDF

Instalace vitríny a výroba soklu, 120x60x80 cm

Rámování a instalace doprovodného materiálu, 2ks + popisky

M13 - Instalace kino sedaček vrtáním do podlahy, případně výroba podkladové desky

pod   sedačky k jejich 	uchycení

Výroba a instalace látkového podhledu a zakrytí stěn vypůjčenou či

zakoupenou   drapérií kvůli zlepšení akustiky

M14 – 	Instalace velkoformátové fotografie a výroba a instalace panelu pro řezanou grafiku

Úprava zvukového bodu při odchodu?

Výroba, dodání a montáž otvíratelná, uzamykatelná zástěna v prostoru výstupu ze suterénu

-------------------------------------------------

447 650,00Kč

21 % DPH		  94 006,50Kč

-------------------------------------------------

Celkem		541 656,50Kč

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem pro Prahu 1 oddíl c,

Číslo složky 21380

Ing.Pavel Čížek

Jednatel CVK Prodit s.r.o.

V Praze 8.8.2024