| Ladislav Vraný |  |
| --- | --- |
| Klášterní 89/3 |  |
| 412 01 Litoměřice |  |
| IČ: 69293805 |  |

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE			NAŠE ZNAČKA		VYŘIZUJE / LINKA		KARLOVY VARY

Ing.F.Kocourek		7.10.2024

VĚC:	DODATEK č.1  k OBJEDNÁVCE č. OBJ35-44946/2024 (64/24) ze 17.09.2024

Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská, budova Školní – rekonstrukce hřiště – související práce

Tímto dodatkem č.1 se:

- Ruší ujednání o požadovaném datu dodání (do 31.10.2024) a doplňuje se následující text:

Požadované datum dodání: do 31.05.2025.

Ostatní ujednání dle objednávky č. OBJ35-44946/2024 (64/24) ze 17.09.2024 se nemění.

Zdůvodnění:

Termín se prodlužuje na základě žádosti pana Dominika Málka, zástupce zhotovitele, ze dne 3. října 2024.

Přílohy:

Žádost zástupce zhotovitele o prodloužení termínu k dokončení díla.

S pozdravem

Ing. Daniel Riedl

vedoucí  odboru  rozvoje a  investic

Magistrátu města Karlovy Vary